**Acta de la Vigésima Segunda Reunión del Comité Regional de Inversiones**

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**

Siendo las 09.30 horas del día jueves 12 de diciembre del 2013, en la Sala de Reuniones de la Presidencia Regional - Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **CARGO FUNCIONAL** |
| César Aliaga Díaz | Presidente ( e )  | Vice Presidente Regional |
| Wilmer Chuquilín Madera | Secretario Técnico | Sub Gerente de Programación e I.P. |
| Sandra Serván López | Sub Sec. Técnico | MEF – DGPI |
| Luis Alberto López Aguilar | Miembro | Gerente General Regional |
| Luis Alberto Vallejo Portal | Miembro | Gerente Reg. de Planeamiento y AT. |
| Glen Joe Serrano Medina | Miembro | Asesor legal |
| Helard Chávez Juanito | Miembro | Gerente Reg. de Infraestructura |
| Arturo Fernández Figueroa | Miembro | Director PROREGIÓN |
| Lizbeth Merma Gallardo | Miembro | Sub Gerente de Operaciones |
| César Plasencia Fernández | Miembro | Sub Gerente de Supervisión y Liquid. |
| Walter Esquivel Mariños | Miembro | Gerente Reg. Desarrollo Económico |
| Daniel Vargas Quispe | Miembro | Jefe de UF (e) GRDS |
| Hildebrando Ojeda Rojas | Miembro | Jefe de UF ( e ) GRRENAMA |
| Luis Ramírez León | Miembro | Sub Gerente de Estudios |

**Otros Participantes**: Ing. Mario Cáceres Machicao de OPI, Ing. María E. Estrada de Silva Asesora de Presidencia, Gilmer Muñoz Espinoza Sub Gerente Medio Ambiente, Ing.Luis Arriola Silva Asesor Cutervo, Ings. Luis Tantalean Sánchez responsable UF Chota y Ing. William Guerrero Panta,Ing. Gilmer Muñoz Espinoza SGMA de RENAMA.

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por la Sub Secretaria Técnica Eco. Wilmer Chuquilín Madera.

Los miembros del Comité del CRI que han solicitado permiso por encontrarse en comisión de servicios son: Profesor Gregorio Santos Guerrero, Prof. Máximo León Guevara GRRENAMA, Econ. Luis Vallejos Portal-GPPAT, Cyntia Milagro Ríos Ruíz – Sub G. Presupuestos, Médico Marco Gamonal Guevara Gerente Regional de Desarrollo Social, Econ. Jimmy Álvarez Cortez Sub Gerente de Planeamiento, CPC Cyntia Ríos Ruíz Sub Gerente de Presupuesto.

Los miembro del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son: Profesor Wilson Baca Altamirano GSR Jaén, Prof. Orlando Rodríguez Fustamante GSRCh,

**METODOLOGIA**

La sub secretaria técnica dio lectura al acta de la vigésima sesión, fue aprobada sin observación

AGENDA:

I. DESPACHO

II. PRESENTACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL POR UE

III.SEGUIMIENTO A LA CARTERA
IV. GESTION DE INVERSIONES
V. ACUERDOS

**DESARROLLO DE LA SESION**

**I.- DESPACHOS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **DOCUMENTO** | **FECHA ENVIO** | **ASUNTO** |
| Enviados | Oficio Múlt. Nº 049-2013-GR.CAJ-PR | 04/12/2013 | Convocatoria a la Vigésima Segunda reunión del CRI para el día 12-12-2013. |
| Correo electrónico  | 10/12/2013 | Envío convocatoria a reunión 22 CRI. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **DOCUMENTO** | **FECHA RECEPCIÓN** | **ASUNTO** |
| Recibidos | Oficio Nº 596-2013-GR.CAJ/GGR | 09-12-2013 | Documentación que la Gerencia general envió a las diferentes dependencias para el cumplimiento de acuerdos del CRI 21. |
|  | Oficio Nº 1965-2013-GR-CAJ/GRI/SGSL | 11-12-2013 | Formato seguimiento PIP de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación. |

**II. AGENDA DESARROLLADA**

**1º PRESENTACION DE LOS AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA. (Responsable Planificación y Presupuesto)**

La exposición de avances de ejecución presupuestal ha sido presentada Janina……………..representando a la Sub Gerencia de Presupuesto, realizo la exposición y presentó los reportes de Ejecución Presupuestal del Pliego GR Cajamarca al 10-12-2013, con la siguiente información:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UE** | **Ejecutado** | **Programado** | **PIM** | **% Ejecutado** |
| Sede Central | 43,801,690 | 46,692,059 | 84,993,822 | 52 % |
| Gerencia Sub Regional Chota | 7,612,838 | 4,188,918 | 15,001,137 | 51 % |
| Gerencia Sub Regional Cutervo | 13,397,402 | 7,850,000 | 19,297,402 | 69 % |
| Gerencia Sub Regional Jaén | 5,650,021 | 3,663,987 | 15,058,932 | 38 % |
| Agricultura | 2,158,724 |  | 4,115,936 | 52 % |
| Transporte | 1,103,493 |  | 2,134,453 | 52 % |
| Proregión | 93,286,527 | 40,772,324 | 186,543,353 | 50 % |
| Dirección Regional Educación | 10,400 |  | 24,400 | 43 % |
| Hospital Jaén | 89,000 |  | 205,190 | 43 % |
| **TOTAL** | **167,110,094** | **103,167,288** | **327,374,606** | **51 %** |

**2º SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESION CRI**

**5.1.** **PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA.**

El Pliego tiene 254 PIP en ejecución, con un PIM de S/. 327,374,606.00, y una ejecución de S/. 167,110,094.00 que da un 51 % de ejecución hasta el 10-12-2013.

Existen problemas en la Programación Presupuestal por las Unidades Ejecutoras, algunas de las causas son: i) la cantidad de PIP existentes, ii) que no han sido priorizados de acuerdo a las necesidades de demanda y de impacto social, iii) la mayor parte de los PIPs están concentrados en la sede, iv) una burocracia mal entendida, v) no existe coordinación interna, vi) no existe planificaicón.

**5.2. REDISEÑO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA.-**

Se describe en el rubro III seguimiento PIPs.

**5.3.** **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (BAMBAMARCA)-ATOSHAICO-RAMOSCUCHO-LA LIBERTAD DE PALLAN-EMP.PE 8B (CELENDÍN).**

Se describe en el punto III seguimiento PIPs.

**5.4.-**  **PIP Sistema de Irrigación Cochabamba.-**

-) Se ha recepcionado el estudio Hidrológico de la Cuenca de Cochabamba, que permitirá realizar el trámite de actualizar la obtención de Reserva de Agua ante la Autoridad Autónoma del Agua – ANA.

-) La Gerencia Sub Regional ha determinado la resolución de contrato con la empresa supervisora.

-) La UF ha presentado a la empresa consultora Cochabamba, la propuesta técnica a fin de que la revise y emita su conformidad o no para que continue con la elaboración del Estudio de Factibilidad,

**5.5.-**  **Puente Chamaya III.-**

Se describe en el punto III seguimientos PIPs.

**5.6. CASOS FONIPREL.-**

1) Electrificación Rural en la Microcuenca Muyoc- Shitamalca 2) Sistema Irrigación Cochabamba y 4) EESS Ambato Tamborapa-Jaén, los responsables por cada UF deben presentar en forma oficial la información en las oficinas de Conectamef a fin de que siga el trámite para poder habilitar al Gobierno Regional de Cajamarca como sujeto de participar en las convocatorias que FONIPREL realice en el próximo año 2014.

**5.7. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO SUPAYAKU - CHINGOZALES, DISTRITO DE HUARANGO PROVINCIA DE SAN IGNACIO REGION CAJAMARCA:**

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico ha enviado a la Empresa SIMA una solicitud de cotización sobre un puente de fierro que es indispensable para concluir con la elaboración del estudio.

**5.8. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ REGIONAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**

El MEF solicita que su representante no sea miembro titular del Comité porque sus normas internas actuales no les permite, pero si se le considere como personal de apoyo técnico ante el CRI.

**III. SEGUIMIENTO A LA CARTERA.-**

 **Cartera CRI.**

**PRE INVERSION.**

**3.1. UF Dº Económico**

**CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO SUPAYAKU - CHINGOZALES, DISTRITO DE HUARANGO PROVINCIA DE SAN IGNACIO REGION CAJAMARCA.**

Estudio en elaboración por Administración Directa.

La UF envió documento de manera formal con fecha 30 de octubre 2013 a la empresa SIMA a fin de que alcancen una cotización sobre el puente, a la fecha no existe respuesta.

**Programa Regional de Riego: Se mantiene.**

TDR aprobados para su formulación, el presupuesto estaba considerado en el PAC 2013. A la fecha no se cuenta con recursos financieros en la UF para contratar el estudio.

**78579 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA:**

Esta viable desde el 10-12-2013.

**78557: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION COCHABAMBA:**

i)Estudio de Factibilidad esta observado por la UF de Chota, ii) se resuelve el contrato con la empresa consultora, iii) Se ha presentado una propuesta técnica a la empresa Consultora Cochabamba a fin de que la considere para que reinicie la elaboración del estudio de factibilidad siempre y cuando la acepte, caso contrario se solicitará el apoyo legal para ver la resolución del contrato.

.

**3.2. UF Dº Social:**

**PIP 248834 Mejoramiento de los Servicios de Salud de la Microred Morro Solar, Jaén- Región Cajamarca:**

Perfil viable.

**PIP Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los Niños y Niñas desde la Gestación hasta los 05 Años de Edad en la Prov. Chota en la Región Cajamarca:**

Aprobado y declarado viable el 04-11-2013,

En el marco de la resolución que delega facultades especiales a la UF-GRDS, donde autoriza a la UF la elaboración y evaluación de expedientes técnicos ya se aprobó el Plan de Trabajo y el inicio para la Elaboración del Expediente Técnico.

Avance del Exp. Téc. A la fecha 50 %.

**Mejoramiento de los Servicios Educativos de las IE en la Prov. Celendín:**

ALAC otorgo la buena pro a los consultores ganadores que son: Emp. Ingenor, Consorcio Urbe y una persona natural Sr. Eduardo Julcamoro, para la elaboración del estudio.

**PIP: AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN 16 CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA:**

Se ha culminado en el plazo establecido la elaboración del Perfil conforme a los contenidos mínimos específicos para educación inicial.

Se ha enviado a la OPI para su evaluación

**3.3. UF RENAMA**

**Cod. SNIP 270857 MEJORAMIENTO DE LA GAESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CUTERVO Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, PROVINCIA CUTERVO, CAJAMARCA.**

El MINAM envía a la UF de SERNAMP el documento con observaciones, las mismas que son trasladadas a la UF de GR RENAMA para el levantamiento de las mismas, la UF RENAMA mediante oficio Nº 080-2013-GR-CAJ/GR.RENEMA/UF solicita formalmente a la Ing. Iris Zarate responsable del Parque, que envíe los documentos que acrediten la propiedad de los terrenos donde se van a instalar los puestos de control, a fin de continuar con los trámites.

**Cod. SNIP 272867 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HIDRO METEOROLÓGICA Y AMBIENTAL PARA REDUCIR Y/O MITIGAR PELIGROS Y VULNERABILIDAES NATURALES Y AMBIENTALES EN LA REGIÓN CAJAMARCA.**

Con fecha 14/11/2013 el estudio fue derivado a la UF RENAMA con OFICIO N° 831-2013-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU, solicitando opinión favorable de SENAMHI.

Con OFICIO Nº081/SENAMHI/DRE-3/2013 de fecha 22-11-2013, se comunica la opinión favorable de parte de SENAMHI.

Con Oficio N° 077-2013-GR-CAJ/GR.RENAMA/UF de fecha 25/11/2013 se remitió a la OPI para su evaluación.

**RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LAS CABECERAS DE CUENCA DEL JEQUETEPEQUE, CAJAMARCA**.

OFICIO N° 903-2013-GR.CAJ/GR.RENAMA para inicio de proceso de selección. Actualmente se encuentra en elaboración de bases.

El 26-11-2013 el jefe de la Unidad de Procesos solicito Constancia de Gasto Correspondiente al año 2014.

Con documento OFICIO Nº 1034-2013-GR-CAJ7GR.RENAMA-UF la Gerencia de RENAMA solicito a la Subgerencia de Presupuesto dicho Constancia.

**IV. PRESENTACIÓN DE AVANCES CARTERA DE INVERSIÓN**

**Cartera CRI. PIP INVERSION.**

**PIP: 110534 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN)**:

-) Existe un avance en la ejecución de obra de 84.11 % acumulado al 31-11-2013, lo faltante consiste en afirmado, obras de arte.

-) Existen adicionales, si hay variaciones se comunicará a la OPI para el respectivo registro de variaciones.

-) La empresa ejecutora trabaja en diferentes frentes.

**PIP 75280: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA:**

En lo concerniente a la infraestructura del laboratorio, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, ha cumplido con la culminación de la obra a su cargo, ha realizado la transferencia y liquidado el contrato.

SGMA, el Ing. Gilmer Muñoz E. han solicitado la adquisición de equipos por cambio de cotización, además se ha obtenido la Licencia de funcionamiento otorgado por la Municipalidad provincial de Cajamarca con fecha 10-12-2013, la Certificación de INDECOPI .

El trámite y pruebas para otorgar el servicio es de aproximadamente de dos (02) meses, motivo por el cual se proyecta la inauguración en el mes de febrero del 2014.

Con fecha 16 de diciembre del 2013 se realizará la presentación del Laboratorio del agua a la comunidad Cajamarquina.

**PIP: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)**

El nuevo proceso AMC n° 067-2013/gr.caj. de fecha 31/10/2013, fue apelado ante la osce por el consorcio supervisión Bambamarca (29/11/2013).

**PIP 123827: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA:**

Obra en ejecución, Tanto el Contratista como la Supervisión han presentado la 2da Valorización al 30/11/2013, Se ha recibido solicitud de Ad Mate por la suma de S/, 1,500,000

**PIP 123694: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN:**

El 2do Informe ha sido aprobado y se ha recibido el 3er Informe el 06/12/2013, el mismo que está en proceso de revisión.

**PIP 21023: ELECTRIFICACION RURAL PARTE MARGEN DERECHA E IZQUIERDA RIO CHINCHIPE:**

Sin información**,** la Gerencia Sub Regional de Jaén no alcanza la información sobre el estado del PIP.

**PIP 187240: RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MÓDULO PISCÍCOLA LA BALSA – SAN IGNACIO – ZONA FRONTERIZA DE LA REGION CAJAMARCA.**

Observado por la UF de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

**PIP: CONSTRUCCION DEL PUENTE CHAMAYA III**.

-) Existe un avance físico del 84.21 %, la estructura de fierro se encuentra en el lugar de instalación del puente. Se calcula que a fines del mes de enero se concluye con la construcción del pueente.

-) El tramo de carretera que falta empalmar con la principal que va vía a Chota de acuerdo al plano e información es algo así de 100 ml y existe un perfil con un costo referencial de S/. 1,500,000.00.

**IV.- ORDEN DEL DÍA: Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.**

**V.-ACUERDOS:**

**5.1.** **PRESENTACION DE LOS AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR UE DENTRO DEL PLIEGO GR CAJAMARCA**

ACUERDO.- Se le encarga a la Gerencia General Regional que comunique a todas la Unidades Ejecutoras que deben: Realizar una planificación en su programación de inversiones teniendo en cuenta la priorización de PIPs, definir una cartera que responda a una demanda bien sustentada y de impacto regional, que exista una actitud positiva y no de conformidad con lo que anda mal, buscar un mecanismo permanente de coordinación interna con áreas claves, mayor compromiso para cumplir con las leyes y normas, y para el año 2014 tener la Programación de Inversión Pública desde el mes de enero.

**5.2. CASOS FONIPREL.-**

1) Electrificación Rural en la Microcuenca Muyoc- Shitamalca 2) Sistema Irrigación Cochabamba y 4) EESS Ambato Tamborapa-Jaén

ACUERDO: Se le encarga a la Gerencia General Regional que emita documento ordenando que los responsables de las UF de Jaén, Chota y la GRI, presenten oficialmente la documentación requerida por FONIPREL ante la oficina de Conectamef como máximo al 18-12-2103, con copia del documento de recepción del MEF enviado a la OPI y Gerencia General.

-) Que continúen presentando los informes trimestrales hasta que se concluya con la evaluación final por FONIPREL**.**

**5.3. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ REGIONAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**

El MEF solicita que su representante no sea miembro titular del Comité porque sus normas internas actuales no les permite, pero si se le considere como personal de apoyo técnico ante el CRI.

ACUERDO: de conformidad al Art. 4to del Reglamento sobre Composición, designación de miembros y estructura del Comité.

-) Se aprueba la solicitud del MEF de que su representante ante el CRI no sea miembro titular sino de apoyo técnico.

-) Que la Secretaría Técnica en coordinación con Asesoría Jurídica y la Gerencia General emitan un nuevo comunicado solicitando a todos los miembros titulares del CRI que emitan propuesta sobre alguna modificación al Reglamento, el plazo máximo para recepcionar dichas propuestas será el 24-12-2013, serán analizados y luego presentados en la vigésima tercera reunión de trabajo del CRI el 16-01-2014, para su consideración y aprobación.

**5.4. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO SUPAYAKU - CHINGOZALES, DISTRITO DE HUARANGO PROVINCIA DE SAN IGNACIO REGION CAJAMARCA**

ACUERDO: que la UF de Desarrollo Económico coordine con la Sub Gerencia de Estudios en forma inmediata a fin de que reciba información y apoyo sobre costos de puentes que ya se han ejecutado en otros proyectos, con el compromiso de que concluyan en el menor tiempo posible el estudio de esta carretera. Informar máximo al 10-01-2014.

**5.5.** **PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO: Se mantiene.**

TDR aprobados para su formulación, el presupuesto estaba considerado en el PAC 2013. A la fecha no se cuenta con recursos financieros en la UF para contratar el estudio.

ACUERDO: Gerente General Regional coordine acciones a fin de analizar la viabilidad o no de continuar con el estudio, en el transcurso del mes de diciembre 2013.

**5.6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN AL CRI.**

ACUERDO: se encarga a la Gerencia General Regional emita un documento a todos los miembros titulares del CRI para que envíen la información tanto de las UF sobre seguimiento de PIPs a su cargo en los formatos establecidos, como de los acuerdos que se tomen en cada reunión de trabajo del CRI por cada responsable, máximo con 5 días de anticipación a la fecha de realizarse el CRI y que en las reuniones del CRI permanezcan presencialmente hasta concluir dicha sesión.

Siendo las 14.00 horas, del 12 de diciembre del 2013, se dio por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realiza en la ciudad de Cajamarca el 06 de febrero del 2014 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 César Aliaga Díaz Wilmer Chuquilín Madera

 Presidente ( e ) Secretario Técnico

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sandra Serván López Luis Alberto Aguilar López

 Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luis Alberto Vallejo Portal César Plasencia Fernández Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Glen Serrano Medina Lizbeth Merma Gallardo

 Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luis Ramírez León Walter Esquivel Mariños

 Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Helard Chávez Juanito Anaximandro Fernández Figueroa

Miembro Miembro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hildebrando Ojeda Rojas Daniel Vargas Quispe Miembro Miembro