BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 010 -2012-GR.CAJ

(Primera Convocatoria)

DERIVADA  DE LA

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 044-2011– GR.CAJ

(Primera Convocatoria)

CONSULTORIA DE OBRA:

ELABORACION EXPEDIENTE DEFINITIVO TECNICO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE EMBALSE POZO SECO PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA”

Cajamarca, abril 2012

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma, cuyo proceso de Adjudicación de Menor Cuantía No. 010-2012-GR.CAJ, proviene de la derivación de la Adjudicación Directa Selectiva No. 044-2011-GR.CAJ.

  - BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

- Decreto Supremo N° 021-2044-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 140-2044-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A dicho efecto, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica para obtener mayor información: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias.

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan  relación  con el proceso de selección.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es indelegable.

  - INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

  - ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

  - CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

- Garantía de seriedad de oferta

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica		: 100 puntos

- Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

- Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, en aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Dónde:

i	=    Propuesta

Pi	=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi	=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

- Bonificación en el puntaje total

A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.

IMPORTANTE:

Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 06 incluida en la sección específica de las presentes Bases.

  - ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuación, el Comité Especial u órgano encargado de las contrataciones procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el

postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍT ULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

  - RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, art. 51º de la Ley.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley, el Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

  - PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

  - DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento.

Según el artículo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la

Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

- Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento;

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso.

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

  - DE LAS GARANTÍAS

    - GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del

Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

  - ADELANTOS

El Consultor podrá solicitar hasta un 20% del monto del contrato como adelanto, previa presentación de un plan de utilización del adelanto, el cual se hará efectivo previa entrega al contratante de una garantía por el monto solicitado, con un período mínimo de tres meses.

  - PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  - RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

  - CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

  - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, conformidad, liquidación del contrato, pago, entre otros, no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento, así como por las  disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

- ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: GOBIERNO REGIONAL DEL CAJAMARCA

RUC N° : 20453744168

- DOMICILIO LEGAL

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda – Cajamarca.

- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar a la persona natural o jurídica que presente la mejor propuesta para la contratación del servicio de consultoría Elaboración Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “CONSTRUCCION DE EMBALSE POZO SECO PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA”.

- VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 211,250.98 (Doscientos Once Mil  doscientos cincuenta con 98/100 Nuevos Soles), el mismo que incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto de la consultoría. El valor referencial incluye los Gastos Generales y la Utilidad, de acuerdo a los plazos y características definidos en los términos de referencia. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril de 2012.

Montos  máximos y mínimos admisibles de la propuesta económica:

| Monto Mínimo Admisible (90 % del Valor Referencial) | Monto Máximo Admisible (Valor Referencial) |
| --- | --- |
| S/. 190,125.89 (Ciento Noventa Mil Ciento Veinticinco con 89/100 Nuevos Soles) | S/. 211,250.98 (Doscientos Once Mil doscientos cincuenta con 98/100 Nuevos Soles) |

Las propuestas que excedan el Valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del valor referencial serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

- EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El Expediente de Contratación fue aprobado mediante Memorando Nº. 430-2012-GR.CAJ/GGR, de fecha 04 de abril de 2012.

- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

Proyecto	: Construcción de Embalse Pozo Seco Provincia de San Pablo - Cajamarca.

Meta		:   0059 Acciones de Infraestructura Pública

Certificado Nº	:   010

- SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el Expediente de Contratación respectivo.

- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requerimientos técnicos mínimos están definidos en el Capítulo III de las presentes Bases.

- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA

La consultoría de obra se ejecutará en el plazo de Noventa (90) días calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

    - Que cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el capítulo de Consultores de Obras – Especialidades: Obras Menores y/ó Obras de Represas, irrigaciones y afines).

    - Que se haya registrado como participante.

    - No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

    - No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 10º de la LEY.

    - En cuanto a la participación de postores en consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 36º de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 48° y 63º de su Reglamento, así como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011.

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF (Reglamento).

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

- Memorando  No. 419-2011-GR.CAJ/GGR, que aprueba el Expediente de Contratación.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Convocatoria…………………………………………………………….: 19/04/2012

Registro de Participantes……………………………………………: Del 20/04/2012 al 27/04/2012

Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases…: Del 20/04/2012 al 23/04/2012

Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases……: El 25/04/2012

Integración de las Bases…………………………………………….: El 26/04/2012

Presentación de Propuestas…………………………………………: 03/05/2012 (Horario 07:30-16:00 horas)

Evaluación de Propuestas……………………………………………: Del 04/05/2012 al 07/05/2012

Otorgamiento de la Buena Pro….…………………………..…....: El 08/05/2012  (A través del SEACE)

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Dirección de Abastecimientos, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, previo pago en la Unidad de Caja de la Entidad la suma de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. La entrega de Bases y la constancia de registro se efectuará luego de concluido el procedimiento de registro del participante.

El registro de participantes se realizará mediante el Formato N° 01 consignando la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), domicilio legal, número de RUC, teléfono. Así mismo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar en el Formato Nº 01 una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. Al momento de registrarse, el proveedor deberá acreditar estar con inscripción vigente en el RNP conforme al objeto contractual (presentando copia de su RNP vigente), lo cual será verificado por la Entidad. Además, la Entidad verificará que el proveedor no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 17:00 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 010-2012-GR.CAJ–primera convocatoria derivada de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 044-2011-GR.CAJ.

  - ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Forma de Presentación de Propuestas

Los participantes presentarán sus propuestas en dos sobres debidamente cerrados, acompañados de Carta con cargo, en acto privado, en la Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en la fecha y horario señalado en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 010-2012 - GR.CAJ - Primera Convocatoria derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 044-2011-GR.CAJ.

Las Propuestas y los documentos que lo conforman serán presentados de acuerdo a lo consignado en los artículos 62º y 63º del Reglamento.

Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica

Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Privado.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 010-2012 - GR.CAJ - Primera Convocatoria derivada Adjudicación Directa Selectiva N° 044-2011-GR.CAJ, tendrán el siguiente detalle:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 02: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

  - CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02). La Propuesta Técnica  será presentada en original y una (1) copia y la Propuesta Económica se presenta en original.

    - SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

El sobre Nº 01 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Copia simple del certificado o constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de consultor de obra (en el capítulo de Consultores de Obras – Especialidades: Obras Menores y/ó Obras de Represas, irrigaciones y afines).

- Declaración Jurada de presentación del postor, según el Anexo Nº 01.

Cuando se trate de consorcio, esta Declaración Jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

- Declaración Jurada, según el Anexo Nº 02 y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección, específicamente del numeral 17.2 de los Términos de Referencia. Anexo Nº 12.

- Declaración Jurada simple de acuerdo a lo establecido en el artículo 42º inciso ii) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al Anexo Nº 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

- Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación, conforme al Anexo Nº 04.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio. Anexo Nº 05.

NOTA:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

- Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE.

- En el caso de Microempresas y Pequeñas Empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

- Documentación para la aplicación de los Factores de Evaluación:

i.1) 	Factores referidos al Postor

- Experiencia en la Actividad, se considerará la prestación de Servicios de Consultorías (Expedientes Técnicos) de Obras realizados en los últimos quince (15) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, según Anexo Nº 07, y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes. De presentarse más de diez (10) servicios se calificará los diez (10) primeros en orden de aparición.

- Experiencia en la Especialidad, se considerará la prestación de Servicios de Consultorías de Obras de Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de Represas y/o irrigaciones en General, realizados en los últimos diez (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, según Anexo Nº 08, y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes. De presentarse más de diez (10) servicios se calificará los diez (10) primeros en orden de aparición.

i.2)   Factores referidos al profesional asignado al servicio:

- Jefe de Proyecto: Ingeniero Civil

Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificará el tiempo de experiencia acumulado como proyectista, jefe o responsable de la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de la Especialidad, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente.

- Especialista en Geología, Geotecnia y Mecánica de Suelos: Ingeniero Civil o Geólogo o Carreras Afines

Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista en estudios de sueles en obras en general, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias.

- Especialista en Evaluaciones de Impacto Ambiental: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental

Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista en estudios de impacto ambiental de obras en general, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias.

        - Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos: Ingeniero Civil

Tiempo de Experiencia en la Especialidad, se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista en metrados, costos y presupuestos de Expedientes Técnicos de Obras de Construcción, mejoramiento, rehabilitación, ampliación o remodelación de represas o irrigaciones y afines o infraestructura en general, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias.

En el caso que el Postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.

i.3) 	Mejoras a las Condiciones Previstas

- Enriquecimiento de los Términos de Referencia.

Se otorgará el máximo puntaje al postor que proponga la mejor cantidad de aportes y mejoras a los términos de referencia consignados en las Bases, inherentes al presente proceso.

Se considerará como aporte a los términos de referencia, el aumento de Ítems o puntos inherentes a las funciones y obligaciones del Consultor: (incremento de funciones y obligaciones ya descritas en los Requerimientos Técnicos Mínimos).

Se considerará como Mejora de los Requerimientos Técnicos Mínimos al aumento de la calidad del servicio con respecto a las funciones y obligaciones del Consultor ya descritas en los términos de referencia.

- Mejora del Personal Propuesto.

Se tendrá en cuenta una mayor calificación en la propuesta técnica del postor que proponga el incremento del personal profesional considerado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

i.4) 	Objeto de la Convocatoria

- Plan de Trabajo.

Se evaluará la claridad y congruencia del enfoque metodológico que el postor realice sobre el desarrollo del servicio solicitado en los Términos de Referencia.

Deberá presentarse una Programación Secuencial de todas las Actividades, incluyendo los hitos de entrega de información solicitada en los Términos de Referencia, asimismo una programación de la utilización del personal durante el desarrollo de la Consultoría (Programación PERT-CPM/Diagrama GANTT):

  - Relación de Actividades.

  - Utilización de Recursos (personal y equipos).

- Equipamiento e Infraestructura.

El Equipamiento Ofertado será acreditado con una declaración jurada en la que el    postor se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la obra.

    - SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

- Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Anexo Nº 10.

El monto total de la propuesta económica deberán ser expresados con dos decimales.

El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.

- Carta Fianza de Garantía de Seriedad de la Oferta, por un monto equivalente al 2 % (dos por ciento) del valor referencial S/. 4,225.02 (Cuatro Mil Doscientos Veinticinco con 02/100 Nuevos Soles)  y una vigencia mínima de dos (2) meses, computado a partir del día siguiente de la fecha de presentación de las propuestas. Esta garantía está regulada por los artículos 155º, 157º y 164º del Reglamento.

MUY IMPORTANTE:

Que, en la medida que un consorcio no constituye una persona jurídica, a efecto de que las obligaciones asumidas por sus integrantes estén adecuadamente protegidas, es necesario que la carta fianza que se emita mencione expresamente a todas y cada una de las empresas que lo conforman pues, dado el carácter literal en comento, la garantía no podrá ser ejecutada válidamente, si la conducta que determina dicha situación es atribuida a personas distinta a la mencionada en su texto.

En caso de Consorcios deberá señalar de manera expresa el nombre de todos y cada uno de los integrantes del Consorcio.

(Denominación social completa en caso de Personas Jurídicas o nombre completo en caso de Persona Natural).

  - Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1    	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80

c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

  - REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

- Copia de DNI del Representante Legal;

- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

- Copia del RUC de la empresa;

- Código de Cuenta Interbancario (CCI); Según Anexo  Nº. 11.

- Certificado Original de habilidad de los profesionales propuestos.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente:

- El fiel cumplimiento del contrato.

  - PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de ocho (08) días hábiles; a partir del día siguiente de notificado por la Entidad. La citada documentación deberá ser presentada en la Dirección de Abastecimientos de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351.

  - ADELANTOS

Por la naturaleza de la prestación, no se fijara adelantos por ningún concepto.

  - PLAZO PARA EL PAGO

LA ENTIDAD se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de Diez (10) días calendarios  de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

  - FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Factura.

  - DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las Bases y lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

CAPÍTULO III

# TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP:

“CONSTRUCCION DE EMBALSE POZO SECO, PROVINCIA DE SAN PABLO-CAJAMARCA”

CODIGO SNIP: 121477

- ANTECEDENTES:

El proyecto consiste en la construcción de una presa con dique a gravedad de concreto ciclópeo (cierre principal) y un dique de tierra con cierre secundario en la zona de cota baja de la carretera Kuntur Wasi; más obras conexas necesarias, como el alivio de excedencias y toma; con capacidad para almacenar un volumen útil de 930,000 M3. En el sector de Pozo Seco

Se ha realizado el análisis económico de la inversión preliminar, de acuerdo a los parámetros exigidos por el MEF, mediante el SNIP.

Del resultado de la evaluación económica de la alternativa seleccionada (ALTRENATIVA 1); se demuestra su rentabilidad, obteniéndose un VAN positivo de S/ 1, 057, 070.53 Nuevos Soles; TIR a precios privados de 18.2 %

### UBICACIÓN DEL PROYECTO:

REGION		:	Cajamarca

DEPARTAMENTO		:	Cajamarca

PROVINCIA		:	San Pablo

DISTRITO		:	Tumbadén

LOCALIDAD	: 	Tumbadén

### VIABILIDAD:

El Proyecto "CONSTRUCCION DE EMBALSE POZO SECO, PROVINCIA DE SAN PABLO-CAJAMARCA”; con Código SNIP 121477; fecha de declaración de la viabilidad, 29/01/2010 por la OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO, con Informe Técnico Nº 012-2010-GR.CAJ-GRPPAT/SGPINPU-MRAP

### Para  elaborar el estudio del EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO, el consultor contará con una copia del estudio a nivel de Pre Inversión, aprobado y declarado viable, para poder continuar con la elaboración del Expediente Técnico Definitivo; motivo de los presentes términos de referencia.

- BASE LEGAL

- Ley Nº 27293-Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica, modificada por la Leyes Nº 28522 y 28802 y por los Dec. Leg Nº 1005 y Nº 1091

- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Publica, modificada por D.S Nº 185-2007 EF, DS Nº 038-2009-EF y Cuadragésima Quinta DF de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2010

- Directiva General del SNIP, aprobada por RD Nº 003-2011-EF/68.01

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 (Ley)

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008 EF ( Reglamento)

- Ley Nº 29626-Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011

- Ley Nº 29627-Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Año Fiscal 2011

- Ley Nº 29628-Ley De Equilibrio del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley Nº 27785-Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificada por Ley 8422

- Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG que aprueba la Normas Técnicas de Control Interno

- Resolución Contralora Nº 195-88-CG que aprueba las Normas que Regulan la Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa

- ENTIDAD QUE CONVOCA: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA – Gerencia Regional de Infraestructura – Sub Gerencia de Estudios.

- OBJETO: Seleccionar al Postor que presente la Propuesta más conveniente para elaborar el EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE EMBALSE POZO SECO, PROVINCIA DE SAN PABLO-CAJAMARCA”, con Código SNIP 121477; de acuerdo a la Normatividad Técnica Legal vigente, en el terreno asignado para ejecutar la obra ubicado en la Localidad de Tumbadén; Distrito de Tumbadén; Provincia de San Pablo; Departamento de Cajamarca.

- VALOR REFERENCIAL:

- FINANCIAMIENTO: El financiamiento de los servicios solicitados está sujeto a la autorización de los presupuestos aprobados según el Programa de Inversiones 2011 del Gobierno Regional Cajamarca, procedente de “CANON y SOBRE CANON”.

- METAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y COSTO DEL PROYECTO: Según el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil Aprobado (Alternativa 1), el proyecto propone las siguientes Obras Principales:

Para esta alternativa, se plantea represar las aguas de lluvia de la parte alta de la cuenca del Rio Yaminchad en el sector denominado Pozo Seco mediante un dique a gravedad de concreto ciclópeo como cierre principal y un dique en tierra como cierre secundario: el volumen total de recurso hídrico con estas obras proyectadas será de 0.93 millones de metros cubico (0.93 Mcnc).

METAS:

- CIERRE PRINCIPAL-PRESA A GRAVEDAD DE CONCRETO CICLOPEO: 01 UNIDAD.

- ALIVIADERO DE EXCEDENCIAS: 01 UNIDAD

- OBRAS DE TOMA: 01 UNIDAD

- CIERRE SECUNDARIO-PRESA DE TIERRA: 01 UNIDAD

- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE (BOCATOMA Y CANALES): GLOBAL, 01

- FORTALECIMIENTO  Y CAPACITACION:

- Capacitación en uso del agua, operación y mantenimiento de la infraestructura de almacenamiento: 04 Eventos

- Capacitación en manejo de cultivos: 04 eventos

- Capacitación en riego parcelario a gravedad: 04 Eventos

COSTOS:

Los costos del proyecto a ser analizados en el Expediente Técnico Definitivo son:

- EL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN incluirá el Costo Directo, Indirecto (Gastos Generales y Utilidad) e IGV, los que sumados conforman el Presupuesto de Obra ó Valor Referencial.

Costos Directos CD: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo,

Transporte y fletes

Costos Indirectos CI: Gastos Generales (fijos +  variables) y Utilidades

Sub Total ST: CD + CI

IGV:	18% ST

VALOR REFERENCIAL:	ST + IGV

- EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO incluirá el Presupuesto de Obra (VR), los Gastos de Supervisión y Liquidación de Obra (SL) y el Costo del Expediente Técnico (ET=Consultoría+ Evaluación Arqueológica).

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:	VR + SL + ET

- PARTICIPANTES - REQUISITOS: Podrán participar como Postores los Consultores (personas naturales, profesionales, instituciones y/o empresas) inscritos en el OSCE, que no estén impedidos de contratar con el Estado.

- CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y CRITERIOS PARA SU  ELABORACION:

El proyecto vial a ejecutarse se denomina: "CONSTRUCCION DE EMBALSE POZO SECO, PROVINCIA DE SAN PABLO-CAJAMARCA”

El Expediente Técnico Definitivo será elaborado de acuerdo a los términos del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil (ALTERNATIVA 1) y a la Declaratoria de Viabilidad del Proyecto, respetando los parámetros bajo los cuales fue declarado Viable el Proyecto, incluyendo costos, presupuesto, metas, diseño, cronograma, u otros factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo. Una copia del Estudio de Pre Inversión;  entregará el Gobierno Regional de Cajamarca al Consultor a la firma del Contrato o antes de la entrega de terreno.

El proceso de gestión administrativa, convocatoria, elaboración y contenido del Expediente Técnico Definitivo, está sujeto a lo dispuesto en la Resolución Contralora N° 195-88-CG. y a las Normas Técnicas de Control Interno del Sector Público, específicamente la Norma 600 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.

CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

11.1	Levantamiento Topográfico

Sin ser limitativo, EL CONSULTOR verificará que toda la información presentada en el Estudio de Pre Inversión forme parte del Estudio Definitivo. Por lo que podrá, realizar los ajustes, modificaciones, actualizaciones y cambios, que conlleven a mejorar el Estudio Definitivo, en coordinación con la Supervisión del Estudio.

11.2	Diseño

a. Replanteo

- Deberá efectuar el replanteo de los trazos considerados en el Estudio de Pre Inversión. Realizara el trazo definitivo con las exigencias requeridas.

- Efectuará la materialización en campo de los hitos representativos del levantamiento topográfico que sirvió para el diseño del proyecto. Las estacas serán marcadas convenientemente, a fin de poder identificarlas durante la etapa de ejecución de obra.

- Los vértices de la poligonal del levantamiento topográfico deberán ser monumentados  con hitos de concreto, ubicados en lugares que no estén sujetos a su remoción en la etapa de ejecución, o de ser el caso, referenciados debidamente para su reposición. De igual forma, los BMs deberán ser monumentados con hitos de concreto

- Con los datos de campo se elaboraran los planos de perfiles longitudinales y secciones que permitan determinar con precisión los movimientos de tierras, las cotas y demás referenciaciones que faciliten la ejecución de obra.

- Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios en zonas o sectores que requieran mayor detalle en diseño de obras especiales

b. Presentación de Planos

EL CONSULTOR presentará los planos elaborados (sin ser limitativo), según características siguientes:

Se elaborarán los planos de plantas a escala 1:2000, los planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje de la vía 1:2000 y la Escala vertical 1:200.

Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200 u otra escala adecuada. Los planos de las obras especiales y de detalles deberán presentarse a escala 1:20 u otra adecuada

El plano o planos generales de ubicación (PLANO CLAVE), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada. Se presentaran planos con la ubicación de canteras, agua, etc. que serán utilizados en la ejecución de obra.

Se presentará croquis o plano, de las vías de acceso a la zona del proyecto (indicando tipo de vía, distancia y el tiempo de recorrido)

Los planos de obras de arte, detalles entre otros, a escalas mayores (1:10, 1:20, 1:50) o el que se adecue.

11.3	Estudios Complementarios:

El EXPEDIENTE TEC, contendrá los estudios básicos contemplados en el estudio de Pre Inversión, los que podrán ser mejorados a criterio del proyectista:

- Estudio de Suelos y canteras

- Oferta, demanda y balance hídrico

- Geología y Geotecnia

- Impacto ambiental y arqueología

- Agrología

- Estudios topográficos

- Producción agropecuaria y comercialización

- Plan de capacitación

- Evaluación económica

ESTUDIO DE SUELOS (EMS), CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

ESTUDIO DE SUELOS (EMS)

Los EMS deberán ser ejecutados por un Consultor inscrito en el OSCE en la especialidad.

Los EMS se harán en las áreas donde se cimentarán las estructuras, puntualizar en los aspectos de geología y geotecnia en las zonas donde exista inestabilidad, deslizamientos y asentamientos del terreno.

Este estudio deberá cumplir con todas las exigencias establecidas en el Estudio de Pre Inversión y contendrá toda la información obtenida en dicho estudio.

En esta fase, EL CONSULTOR deberá verificar y/o complementar el Estudio de Pre Inversión en lo siguiente:

El Informe Técnico del EMS irá firmado en todas sus páginas por el profesional responsable de su elaboración, como mínimo deberá contener:

- Memoria Descriptiva; resultados finales detallados de los Estudios y Trabajos de Campo, resultados de los Ensayos y Pruebas realizadas en Laboratorio y/o Gabinete indicando el Laboratorio en donde se realizaron.

- Especificaciones y/o Información Técnica puntual necesaria para la ejecución del Proyecto; Planos; Fotografías; Documentos de gestión; constancias firmadas por las Autoridades Locales que comprueben haber realizado los trabajos de campo; Perfiles Estratigráficos de las Calicatas Indicando los Espesores de los Estratos

- Conclusiones y Recomendaciones a tener en cuenta para la construcción de las estructuras.

- ELCONSULTOR deberá complementar el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5 o la que resulte más legible) del eje de la presa, para lo cual deberá realizar las prospecciones de campo mediante calicatas a la profundidad y distancias adecuadas (de tal forma que permita determinar con precisión la clasificación de los suelos para los fines determinados).

La referida información complementaria deberá ser realizada, analizada y presentada, cumpliendo las exigencias siguientes:

- Los trabajos deberán ejecutarse tanto en campo, laboratorio, como en gabinete. Estarán orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas del terreno natural y el nivel donde se proyectaran las obras.

- EL CONSULTOR, para definir el perfil estratigráfico, deberá efectuar prospecciones de campo (calicatas), a criterio (en distanciamiento y profundidad entre calicatas); en caso de haber diferencias en las características de los estratos entre calicatas contiguas, se harán adicionales entre ambas.

- La ubicación de las calicatas será referida en un plano, indicando la identificación de cada una, para su descripción en el análisis correspondiente

- EL CONSULTOR analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y/o de terceros, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados (certificada por INDECOPI actualizada).

- Los Ensayos de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras extraídas de las calicatas, serán por tipo de suelo; los ensayos mínimos (se ampliaran a criterio del Proyectista) serán:

Análisis granulométrico por tamizado.

Humedad natural.

Límites de Attemberg: Límite Líquido, Límite Plástico e índice de Plasticidad.

Clasificación de suelos por los métodos SUCS y AASHTO.

Proctor modificado.

California Bearing Ratio (CBR).

Equivalente de arena.

Abrasión.

Peso volumétrico.

Peso específico.

- EL CONSULTOR por cada calicata efectuará un registro de exploración en la cual señalará los estratos, tipos de suelo, forma del agregado, compacidad, humedad, nivel freático, etc.

- EL CONSULTOR elaborará el perfil estratigráfico del eje de presa, en base a la información tomada en campo y a los resultados de los ensayos de laboratorio. Así mismo, de acuerdo a las características físicas-mecánicas de los suelos, indicando las conclusiones y recomendaciones para la ejecución de las obras correspondientes.

- La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá contemplar la descripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficie terreno, ubicación de materiales inadecuados, presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones que EL CONSULTOR considere conveniente.

ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

EL CONSULTOR, con el fin de determinar los estratos a explotar, su utilización, rendimientos y potencia de las canteras; realizará exploraciones complementarias en los bancos de materiales de tal forma de cumplir con un mínimo de tres prospecciones por hectárea, a profundidades no menores de la profundidad máxima de explotación. Las prospecciones serán ubicadas de tal forma que cubran toda el área de explotación recomendada. La ubicación de las calicatas deberá ser detallada en los planos de levantamiento topográfico de las canteras.

Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a la totalidad de ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de este tipo de obras; de tal forma que cumplan, como mínimo, con:

- Ensayos Estándar, un juego de ensayos por cada prospección ejecutada en la cantera.

- Ensayos Especiales: Juegos de ensayos por cantera, de tal forma que se cubra toda el área y volumen de explotación, a fin de determinar y establecer sus características físico-mecánicas y sustentar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

- EL CONSULTOR presentará el levantamiento topográfico y secciones de la totalidad de bancos de materiales propuestos, calculará el volumen de material utilizable y desechable y recomendará el período y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso, señalando, igualmente, el procedimiento de explotación para cada uso.

- Los estudios señalados se complementaran de la siguiente manera:

Se localizarán las canteras que serán utilizadas como afirmado y preparación de mezclas para concreto. Únicamente se seleccionarán aquellas que cumplan con la calidad y cantidad de material existente, suficientes para la construcción de la obra; y además con los criterios ambientales establecidos en el Informe de Evaluación Ambiental.

De ser  necesario se efectuará el levantamiento topográfico, tanto de la fuente de materiales, como del camino de acceso a ella. EL CONSULTOR analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material utilizable y desechable, recomendará el período y oportunidad de utilización, calculará el rendimiento, señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra (rellenos, afirmado, obras de concreto, etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso; y su situación legal. (Autorizaciones legales de los propietarios).

EL CONSULTOR deberá indicar el método más apropiado de explotación de las canteras, de acuerdo a su ubicación y el método de restauración de las mismas.

EL CONSULTOR presentará un plano de canteras y puntos de agua, en el cual detallará en forma correcta y resumida los resultados de las investigaciones de campo y memoria descriptiva; tales como: ubicación de las canteras y fuentes de agua; longitud y estado (transitabilidad) de los accesos; características de los agregados; usos; potencia; rendimiento; tratamiento; período y equipo de explotación; distancia media de transporte.

- La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripción de los agregados, usos, tratamientos, tipo y periodo de explotación y demás informaciones que el CONSULTOR considere pertinente.

- EL CONSULTOR también deberá establecer el estado o posibles derechos de explotación teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes para explotación de canteras.

- EL CONSULTOR deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (para ser utilizadas en la preparación del concreto).

DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DMEs):

EL CONSULTOR verificará que toda la información relacionada con la ubicación de los Depósitos de Material Excedente (DME), presentada en el Estudio de Pre Inversión, sea presentada en el Estudio Definitivo; en caso de de ser necesario, realizará los ajustes, modificaciones o cambios que correspondan.

EL CONSULTOR deberá identificar y presentar los lugares, que deban ser utilizados por las empresas encargadas de la obra, durante la etapa de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ESTUDIO DE HIDROLOGIA: (OFERTA, DEMANDA Y BALANCE HIDRICO)

Este estudio, deberá contener como mínimo toda la información obtenida durante el ESTUDIO DE PRE INVERSION, debiendo EL CONSULTOR complementar en el ESTUDIO DEFINITIVO, a criterio en los siguientes aspectos:

- EL CONSULTOR deberá realizar el levantamiento topográfico de la zona de ubicación de cada una de las obras importantes a más detalle, de tal manera que le facilite un mejor diseño de las mismas. En los planos se indicaran todas los detalles posibles, de tal manera que en la etapa de ejecución de la obra no se presenten dificultades

- EL CONSULTOR presentará planos de: ubicación; vista en planta y elevación (ubicación y descripción de los tipos de suelo de cimentación, niveles de socavación, etc.); detalles estructurales (encofrados, armadura, capacidad de carga, presión transmitida al terreno, etc.). EL CONSULTOR presentará la información topográfica del área de ubicación de la estructura al detalle.

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Este estudio, deberá contener como mínimo toda la información obtenida durante el ESTUDIO DE PRE INVERSION, debiendo EL CONSULTOR complementar en el ESTUDIO DEFINITIVO, a criterio en los siguientes aspectos:

- EL CONSULTOR deberá validar y complementar, de ser el caso, la información obtenida en el Estudio de Pre Inversión respecto a los taludes potencialmente inestables.

- En caso exista inestabilidad de taludes, EL CONSULTOR deberá dará la solución y de ser el caso diseñar las obras necesarias con este fin.

- EL CONSULTOR determinará las zonas donde se requieran soluciones más sencillas para estabilización, (tales como re vegetación de los taludes, siendo ésta una solución factible o también la construcción de terrazas y zanjas de coronación. En estos casos se determinará las zonas, cantidades, los procedimientos y especificaciones.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Este estudio, deberá contener como mínimo toda la información obtenida durante el ESTUDIO DE PRE INVERSION, debiendo EL CONSULTOR complementar a criterio en el ESTUDIO DEFINITIVO. Se ANEXA los TDR en, a considerar en esta especialidad.

METRADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANÁLISIS  DE  PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN:

EL CONSULTOR deberá calcular los METRADOS, por partidas, para cada actividad considerada en el Presupuesto de la Obra, sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas. Deberá adjuntar los sustentos respectivos; es decir las planillas de metrados por cada partida; gráficos, croquis, esquemas, etc. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deberán ser precisos y estar dentro del rango razonable respecto a los metrados reales de obra. Los Metrados se harán tomando en cuenta el Reglamento de Metrados; es decir considerando, Descripción de la Partida, Unidad de Medida y Forma de Medición y pago.

Las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS serán desarrolladas por EL CONSULTOR, teniendo en cuenta el Manual de Especificaciones Técnicas Generales Para este tipo de Proyectos

Se deberán elaborar Especificaciones Especiales cuando los trabajos a realizar no estén comprendidos en las especificaciones y normas generales o cuando las características del proyecto requieran su modificación.

Se consideraran especificaciones para el control de calidad de obra y en cada especialidad.

Los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS que se elaboren deberán incluir materiales, equipo, herramientas y mano de obra para cada una de las partidas que integran la obra, según se establece en las Normas.

EL CONSULTOR deberá presentar el CALENDARIO VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA, el calendario PERT-CPM y GANTT, considerando las restricciones que puedan existir para su normal ejecución, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas de ser el caso, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. En el análisis de GASTOS GENERALES considerar, Gastos Fijos y Variables, adjuntando los cálculos respectivos.

Se elaborará un CRONOGRAMA O CALENDARIO DE DESEMBOLSOS, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar los pagos.

En la programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la etapa de movilización e instalación de campamentos y equipos en obra por el Contratista, y en la producción de materiales (agregados y otros) para la obra.

PLANOS

EL CONSULTOR presentará los planos elaborados (sin ser limitativo), según características siguientes:

Se elaborarán los planos de plantas a escala 1:2000, los planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje de la vía 1:2000 y la Escala vertical 1:200.

Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200 u otra escala adecuada. Los planos de las obras especiales y de detalles deberán presentarse a escala 1:20 u otra adecuada

El plano o planos generales de ubicación (PLANO CLAVE), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada. Se presentaran planos con la ubicación de canteras, agua, etc. que serán utilizados en la ejecución de obra.

Se presentará croquis o plano, de las vías de acceso a la zona del proyecto (indicando tipo de vía, distancia y el tiempo de recorrido)

Los planos de obras de arte, detalles entre otros, a escalas mayores (1:10, 1:20, 1:50) o el que se adecue.

Plano de localización y plano de ubicación a escalas adecuadas. Croquis o plano de las vías de acceso a la zona del proyecto, adjuntando un cuadro con las vías de acceso, longitud de cada tramo y tiempo de su recorrido de cada tramo

El Expediente Técnico Definitivo a elaborarse constará de las siguientes partes: Memoria Descriptiva; Memoria de Cálculo; Planos al detalle de Arquitectura y/o estructura tratada; Especificaciones Técnicas; Planillas de Metrados; Análisis de Precios Unitarios; Presupuesto; Estudios Complementarios Mecánica de Suelos, Geología, Geotecnia, Impacto Ambiental, Hidrología; Cronogramas de Ejecución Físico Financiero(PERT-CPM); Relación de Insumos; Cronograma de Adquisición de Materiales Totales y Mensualizado; Fórmula Polinómica; Proyecto de Bases para convocatoria y Proyecto de Contrato. Tomar como base los contenidos mínimos siguientes:

CONTENIDO MINIMO DE UN EXPEDEINTE TECNICO

- Índice

- Resumen Ejecutivo

- Relación de Equipo Mínimo

- Relación de Planos

- Memoria Descriptiva General y por Especialidad, Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Otros, Etc.

- Especificaciones Técnicas por Especialidad

- Memoria de Diseño y Cálculo por Especialidad

- Planilla de Metrados

- Presupuesto de Obra/Valor  Referencial: CD+GG+U+IGV

- Presupuesto del Costo Directo: CD

- Cálculo de Gastos Generales GG (Fijos y Variables)

- Costo Total de Inversión: VR+GS+ET

- Análisis de Costo Unitarios

- Calculo de Jornales de Mano de Obra

- Relación de Insumos

- Formulas Polinòmicas por Especialidad

- Programación de Obra: PERT CPM y Ruta Crítica

- Cronograma de Ejecución de Obra GANTT (Avance Valorizado Físico-Financiero)

- Cronograma de Desembolsos

- Cronograma de Utilización/Adquisición de Insumos: Mano de Obra, Materiales, Equipo

- Estudios Especiales y/o Complementarios: Geotecnia y Mecánica de Suelos, Geología, Hidrología, Estudio de Canteras, Fuentes de Agua, Ensayo de Materiales y de Concreto, Diseño de Mezclas, Etc.

- Evaluación y Mitigación de Impacto Ambiental.

- Evaluación Arqueológica y CIRA

- Planos

- Proforma de Contrato

- Proyecto de Bases para Licitación

- Fotografías y Documentos de Gestión

- Documentaos que acrediten la Disponibilidad del terreno. Saneamiento Físico-Legal

- Conformidad del Sector

- Formato SNIP 15 v 2.0, de acuerdo a la Directiva Nº 001-2009 EF/68.01

- Informe de Sustentación de Modificaciones  No Sustanciales, cuando el costo de la inversión según ET es mayor al 10% y menor al 30% con respecto al monto del Estudio de Pre Inversión

- Ficha de Registro en el Banco de Proyectos Formato SNIP 03

- Declaración de Viabilidad Formato SNIP 08

El Presupuesto de la obra deberá incluir las partidas y sus costos correspondientes que sean necesarios para aplicar medidas de control ambiental para los impactos generados según el estudio de impacto ambiental del proyecto.

La ejecución de los trabajos de campo se sustentará con registros fotográficos con presencia de los representantes de los beneficiarios y/o autoridades locales y con constancias firmadas por éstas.

- PLAZO PARA LA ELABORACION DE EXPEDEINTE TECNICO

El plazo de ejecución para la elaboración del Expediente Técnico Definitivo será de NOVENTA (90) días calendarios, contados desde el día siguiente a la fecha de entrega de terreno

- PRESENTACION, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO:

El gobierno regional designará un EVALUADOR del EXPEDIENTE TÉCNICO.

La revisión y aprobación del expediente técnico se hará en Cuatro (04) informes.

13.1 INFORME Nº 01

Será presentado a los Veinticinco (25) días de iniciado el servicio; el contenido será el siguiente:

- Información preliminar referente a la compatibilidad entre el estudio de pre inversión y lo solicitado en el Estudio Definitivo. El CONSULTOR, verificara que haya coherencia entre lo contemplado en el estudio de Pre Inversión y lo considerado en el Estudio Definitivo

- Informe de Ingeniería:

- Informe de inspección de campo, el que deberá ser realizado y consolidado por todos los Especialistas presentados en su propuesta con la que obtuvo la Buena Pro

- Levantamientos Topográficos.

- Avance del Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua.

- Avance del Estudio Hidrológico.

- Avance del estudio de Geología Y Geotecnia.

- Avance del estudio de Impacto Ambiental y Arqueología (Inicio de trámite para obtención CIRA).Seguir la secuencia indicada en los TDR considerados para el estudio de Impacto Ambiental

- Avance del estudio de Agrología.

- Avance del estudio de Producción Agropecuaria y Comercialización

- Estructuración del Plan de Capacitación

- Avance del estudio de Evaluación Económica

- Panel fotográfico de las actividades realizadas por los Especialistas.

13.2 INFORME Nº 02

Será presentado a los Cincuenta y Cinco (55) días de iniciado el servicio; el contenido será el siguiente:

- Levantamientos Topográficos concluidos

- Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua concluidos

- Avance de los Diseños con sus memorias y planos justificativos.

- Avance en el Metrado, Presupuesto y análisis de costos unitarios

- Estudio Hidrológico concluido

- Estudio de Geología Y Geotecnia concluido.

- Avance del estudio de Impacto Ambiental y Arqueología (Avance en el trámite para obtención CIRA).

- Estudio de Agrología concluido.

- Avance del estudio de Producción Agropecuaria y Comercialización

- Plan de Capacitación concluido

- Estudio de Evaluación Económica concluido

- Panel fotográfico de las actividades realizadas por los Especialistas.

- Diseños de Ingeniería concluidos

- Contendido del Informe Nº 1 debidamente revisado y conforme.

13.3 INFORME Nº 03 Borrador final del Expediente Técnico

Será presentado a los Setenta y Cinco (75) días de iniciado el servicio; el contenido será el siguiente:

- Levantamientos Topográficos concluidos

- Estudio de Suelos, Canteras, Fuentes de Agua concluidos

- Diseños de Ingeniería concluidos, con sus memorias y planos justificativos.

- Metrados, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Gastos Generales (Fijos y Variables) concluidos

- Estudio Hidrológico concluido

- Estudio de Geología Y Geotecnia concluido.

- Estudio de Impacto Ambiental y Arqueología concluido (incluye CIRA).

- Estudio de Agrología concluido.

- Estudio de Producción Agropecuaria y Comercialización concluido

- Plan de Capacitación concluido

- Estudio de Evaluación Económica concluido

- Fórmulas Polinómicas, Programación de Obra, Cronogramas de Desembolsos, Utilización de Maquinarias y Materiales.

- Planos

- Panel fotográfico de las actividades realizadas por los Especialistas

- Contendido del Informe Nº 1  y Nº 2 debidamente revisado y conforme.

13.4 INFORME Nº 04 INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO

(EXPEDIENTE TECNICO EDITADO)

Se presentará dentro de los Diez (10) días calendarios de aprobado y dado conformidad al Informe N° 3 (Borrador Final del Expediente Técnico).

Las observaciones y correcciones hechas al Borrador Final del Expediente Técnico, deberán ser consideradas por EL CONSULTOR en la presentación del Informe Final.

Los planos originales y las copias deberán ser presentados en tamaño 80 cm x 60 cm., u otras que se adecuen. Deberán estar ordenados en porta planos, de manera que permitan su fácil manipulación. Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Jefe de Proyecto y del especialista en cada caso.

Toda la documentación que se presente deberá tener un índice y numeración de páginas, asimismo mostrarán el sello y firma del Jefe de Proyecto; cada Especialista visará, en señal de conformidad, los documentos de su especialidad.

En la Memoria Descriptiva se incluirá una relación de todos los profesionales responsables de cada actividad del proyecto, esta relación mostrará especialidad, nombre, registro profesional y firma.

El Informe Final será presentado en ORIGINAL y dos COPIAS. Además, EL CONSULTOR deberá entregar  los CDs (tres) con los contenidos totales de los estudios definitivos del Expediente Técnico; en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituir totalmente los contenidos.

Respecto a los Planos de Diseño serán presentados en "CD" en archivos de formato CAD o Microestation o Autocad.

Los presupuestos en S10 con extensión S2K

EL CONSULTOR deberá entregar un panel fotográfico y un video que muestre el estado actual del Proyecto

PARA EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LOS PLAZOS ENTRE UN INFORME Y OTRO, ES PRECISO QUE EXISTA UNA EFICIENTE COORDINACION ENTRE CONSULTOR y EVALUADOR DEL ESTUDIO

- SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍÁ

Para el Informe Nº 01. El Evaluador del estudio, tendrá 05 días hábiles desde su presentación, para revisar e informar las observaciones si las hubiere. El Consultor, contara con 03 días calendarios para levantar las observaciones

Para el Informe Nº 02. El Evaluador del estudio, tendrá 05 días hábiles desde su presentación, para revisar e informar las observaciones si las hubiere. El Consultor, contara con 03 días calendarios para levantar las observaciones

Para el Informe Nº 03. El Evaluador del estudio, tendrá 05 días hábiles desde su presentación, para revisar e informar las observaciones si las hubiere. El Consultor, contara con 05 días calendarios para levantar las observaciones

El Informe Nº 04. Servirá para editar y presentar el Estudio Definitivo, lo cual se hará dentro de los 10 días calendarios de revisado el borrador final

La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio sin consentimiento escrito de dicha Entidad.

- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnico-legal total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio. La revisión de los documentos y planos por parte del GOBIERNO REGIONAL que revisará y dará la conformidad a los Informes, durante la elaboración del Estudio, no eximirá al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo.

EL CONSULTOR será responsable por la precisión de los metrados del estudio, los cuales deberán estar dentro de un rango razonable, en relación a los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de + 5% de los metrados reales.

EL CONSULTOR ESTÀ OBLIGADO A GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO DEL SERVICIO CONTRATADO Y TIENE RESPONSABILIDAD EN LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA EN CASO SE GENEREN ADICIONALES DE OBRA COMO CONSECUENCIA  DE ERRORES, OMISIONES O DEFECTOS IMPUTABLES AL CONSULTOR

Es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales vigentes; por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.

- FORMA DE PAGO AL CONSULTOR

Los pagos por los Servicios que brinde EL CONSULTOR serán cancelados de la siguiente manera:

- A la aprobación del INFORME N° 1:		30 % del monto total del contrato

- A la aprobación del INFORME N° 2:		30 % del monto total del contrato

- A la aprobación del INFORME N0 3:		20 % del monto total del contrato

- A la aprobación del INFORME N° 4:		15 % del monto total del contrato

- A la Aprobación vía Resolutiva del EXP. TEC:	05 % del monto del contrato

# PERFIL DEL CONSULTOR Y RECURSOS MÍNIMOS A NIVEL DE EXPEDIENTE

TECNICO:

17.1 PERFIL DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR (Persona Natural o Jurídica), que reúna los requisitos de antigüedad y experiencia en actividades de consultoría y de estudios en general (experiencia general) y en estudios específicos de ingeniería de estructuras hidráulicas-presas (experiencia específica), según lo requerido en las bases.

Experiencia General: Para obtener el más alto puntaje, debe acreditar contratos, de consultoría en general, por un monto igual o superior a tres veces VALOR REFERENCIAL.

Experiencia Específica: Para obtener el más alto puntaje, debe acreditar contratos, de estudios definitivos de ingeniería de carreteras, por un monto igual al VALOR REFERENCIAL.

17.2 RECURSOS MÍNIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL:

El personal profesional mínimo requerido será el siguiente:

- Personal Profesional

| N° | ESPECIALISTA | PERFIL |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jefe del Estudio (a tiempo completo durante la elaboración de los estudios) | Ingeniero Civil, Especializado en estudios de estructuras hidráulicas-presas, con experiencia en estudios definitivos. 1.5 años de experiencia en la especialidad. Haberse desempeñado como Jefe de Estudio en no menos de un (01) estudio similar |
| 1 | Especialista en Topografía, Trazo y Diseño de Presas. | Ingeniero Civil, Especializado en topografía, Trazo y Diseño de Presas. 1.5 años de experiencia en la especialidad. Haberse desempeñado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de un (01) estudios similares |
| 1 | Especialista en Geología, Geotecnia y Mecánica de Suelos | Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo, Especializado en Geología, Geotecnia y M de Suelos. 1.5 años de experiencia en la especialidad. Haberse desempeñado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de un (01) estudio similar |
| 1 | Especialista en Oferta, Demanda y Balance Hídrico; y Agrología. | Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Agrícola. Con experiencia en estudios de Oferta, Demanda y Balance Hídrico; y Agrología. 1.5 años de experiencia en la especialidad. Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de un (01) estudio similar |
| 1 | Especialista en Producción Agropecuaria y Comercialización. | Ingeniero Agrónomo. Con experiencia en estudios Producción Agropecuaria y Comercialización. 1.5 años de experiencia en la especialidad. Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de un (01) estudio similar |
| 1 | Especialista en Evaluaciones Impacto Ambiental | Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental. Con experiencia en Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en proyectos de Irrigación (Presas). 1.5 años de experiencia en la especialidad. Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de un (01) estudio similar |
| 1 | Especialista en Capacitación y Evaluación Económica. | Economista, con experiencia en Planes de Capacitación y Evaluación Económica para proyectos de Irrigación. 1.5 años de experiencia en la especialidad. Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de un (01) estudio similar |
| 1 | Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos. | Ingeniero Civil, Especializado en Metrados y Costos Unitarios de obras de Irrigación (Presas). 1.5 años de experiencia en la especialidad. Haber participado como especialista (cargo igual al requerido) en no menos de un (01) estudio similar |

17.3	Recursos Operacionales:

- Equipos de Ingeniería (Estación Total, Teodolito, GPS, Nivel, Eclímetro, Hinchas, etc.)

- Equipos de Laboratorio (EMS, Diseño de Mezclas, etc.)

- Equipos de Informática (PC, Lap Top, Impresora, Plotter)

- Oficinas en la zona del estudio

- Mobiliario de Oficina (escritorios, mesas de trabajo, fotocopiadora, anilladora, espiraladora, cizalla, etc.)

- Equipos de comunicaciones (teléfonos fijos, celulares, RPM, RPC)

- Vehículos y otros

  - Recursos Humanos:

- Para la prestación de los servicios correspondientes en la elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería, EL CONSULTOR utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios; salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas (enfermedad, incapacidad, accidente, muerte, etc.) y podrá cambiar profesionales en un máximo de tres (3).

- En estos casos, EL CONSULTOR deberá informar a la entidad contratante, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación de dicho cambio.

- El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.

# TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

1.0 BASE DOCUMENTARÍA:

EL CONSULTOR elaborará la Evaluación Ambiental, tomando como base la siguiente documentación: Manuales y Guías elaborados por Ministerio del Ambiente

- Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de obras hidráulicas.

- Marco Conceptual para el Manejo Socio Ambiental del MA.

- Manual de Concientización Ambiental para obras hidráulicas.

- Manual de Reforestación para la Protección de los Márgenes y Zonas Aledañas a obras hidráulicas

2.0 ALCANCES:

La Evaluación Ambiental deberá concentrarse en la mitigación de posibles impactos de la obra, a la vez que deberá identificar y dar solución a probables pasivos existentes en el entorno del proyecto:

- En los casos en que la entidad no haya determinado la categoría de estudio de impacto ambiental aplicable, en base a la inspección en campo, EL CONSULTOR deberá realizar dicha categorización del proyecto de acuerdo al riesgo socio-ambiental, en función al "Tipo de Proyecto" y el nivel de "Sensibilidad del Medio" mediante la aplicación de la "Ficha de Categorización Socio-Ambiental", anexo 1 de los presentes términos de referencia.

- De acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada, se requerirá, según sea el caso, uno de los siguientes estudios ambientales que EL CONSULTOR deberá desarrollar:

- Declaración de Impacto Ambiental.

- Estudio de Impacto Ambiental Semi-Detallado

- Estudio de Impacto Ambiental Detallado

- Los contenidos  mínimos de cada  uno de  ellos se detallan  en  los anexos 2,  3 y 4, respectivamente.

- La categoría de Estudio de Impacto Ambiental será previamente determinada por la Entidad, la misma que podrá ser cualquiera de las indicadas en el párrafo anterior.

3.0 ÁREAS DE ESTUDIO:

La vía, cuya viabilidad obtenida en el estudio de pre inversión plantea el mejoramiento de la vía a nivel de afirmado con tratamiento superficial, señalización y de obras de arte y drenaje.

La evaluación de impactos ambientales deberá centrarse en el Área de Influencia Directa (AID) a lo largo del proyecto, donde se deberán incluir los centros de concentración poblacional existentes y las áreas necesarias para implantación de campamentos, patios de máquinas, canteras, depósitos de material excedente, fuentes de agua, etc.

En los casos que la obra se ubique cerca de áreas ecológicamente frágiles, áreas comprometidas con el patrimonio cultural de la Nación, áreas naturales protegidas por el Estado y centros poblados, el AID deberá ampliarse con el objetivo de posibilitar la evaluación de los impactos de las obras y de la operación de las vías en estas áreas.

El resto del área donde los efectos son indirectos y de menor intensidad, constituye el área de influencia indirecta (equivalente al área de influencia directa del transporte; es decir, que incluye el área donde se genera el 90% del tráfico, según origen y destino).

4.0 LÍNEA DE BASE AMBIENTAL:

Deberán ser caracterizados los aspectos físicos, bióticos y de interés humano en los ecosistemas del Área de Influencia de obras existentes ( de ser el caso), potenciales afectaciones a propiedades de terceros y su entorno socio económico. Deberán ser demarcados los ecosistemas frágiles y/o protegidos ubicados en la proximidad del camino. Se identificarán los ríos, fuentes de agua circundantes al proyecto y los usos principales del agua. Asimismo, se identificarán las fuentes de agua (manantiales, pozos, ojos de agua) y canales de riego existentes dentro del ámbito de Proyecto; para la adopción de las medidas de protección y mejoramiento necesarias.

Deberá ser caracterizado el uso y ocupación del suelo; una breve caracterización socioeconómica del área de influencia. Se identificará la existencia o no de áreas naturales protegidas por el Estado, recursos culturales y recursos eco-turísticos en la proximidad del camino.

5.0 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Se deberán identificar los pasivos ambientales (drenaje subterráneo, erosión hídrica, desestabilización de taludes adyacentes, anegamientos, inestabilidad, afectación de canales de regadío o bocatomas, de acueductos rurales, etc., identificados en el proyecto), planteándose sus posibles soluciones.

Para cada pasivo ambiental identificado se deberá elaborar una Hoja de Campo que deberá contener lo siguiente:

- Nombre del lugar.

- Fecha de la Inspección.

- Ámbito de influencia.

- Descripción del problema.

- Causas del problema.

- Solución planteada.

- Recomendaciones.

- Costos.

- Panel Fotográfico.

Se deberá identificar también, aquellos pasivos que son causados por prácticas o actividades de las mismas comunidades o por los usuarios de los canales, tales como deforestación de laderas y cultivo en zonas inestables inmediatas a la obra

Deberán ser identificados, evaluados y descritos, de acuerdo a la metodología empleada, los impactos positivos y negativos del proceso de ejecución del proyecto. En caso la obra involucre áreas naturales protegidas; EL CONSULTOR deberá contactarse con el INRENA para las consultas pertinentes y realizar un informe complementario, con el objeto de cumplir con las exigencias de dichos organismos gubernamentales.

6.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA):

Deberá presentarse un Plan de Manejo Ambiental (PMA) consistente y acorde a la realidad del proyecto, planteándose Programas con medidas de prevención, control y de mitigación de los pasivos ambientales existentes y a los impactos negativos que podrían resultar de las actividades a realizar en la ejecución del proyecto.

Estas medidas se deberán presentar al detalle que permita su ejecución, además del cronograma previsto (compatible con el cronograma de las obras), los costos determinados para inclusión en el presupuesto del proyecto y los órganos y/o entidades responsables de su implementación. Las medidas específicas de control ambiental deberán ser incluidas en el diseño final de ingeniería y los costos incorporados al presupuesto del proyecto, las especificaciones técnicas ambientales serán detalladas, las que integrarán los pliegos de licitación y el contrato de ejecución de las obras.

ANEXOS

ANEXO N° 1

Formato Ficha de Categorización Socio-Ambiental FCSA

# Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos

# ANEXO N° 2

# DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

1. INTRODUCCIÓN

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se establece para los proyectos que han sido clasificados como de bajo riesgo socio-ambiental (Nivel 3), de acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada en el estudio de perfil como resultado de la aplicación de la metodología desarrollada en el Marco de Gestión Socio-Ambiental del PTRD. Su bajo riesgo, implica que los impactos podrán manejarse con la aplicación de buenas prácticas y las especificaciones contenidas en las normas técnicas emitidas por la autoridad ambiental sectorial.

Los lineamientos del contenido básico de una Declaración de Impacto Ambiental deberá tener la siguiente estructura:

| "Nivel 3" | Declaratoria de Impacto Ambiental |
| --- | --- |
| Bajo |  |
| Riesgo Ambiental y | Introducción |
| Social | Descripción del Proyecto |
|  | Breve descripción del área de influencia del proyecto |
|  | Identificación de los Impactos Socio-ambientales |
|  | Evaluación del Impacto Socio-Ambiental |
|  | Plan de manejo ambiental |
|  | Especificaciones técnicas ambientales |

Básicamente se presentará un Plan de Manejo con especificaciones técnicas ambientales y/o sociales que deben aplicarse para asegurar la sostenibilidad del proyecto y cumplir con os objetivos.

2. OBJETIVOS

La Declaración de Impacto Ambiental (DÍA) debe cumplir los siguientes objetivos:

- Identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales potenciales que el proyecto de Ejecución pueda ocasionar en los diversos componentes ambientales y sociales dentro de su área de influencia, así como los que podrían ser ocasionados por el medio ambiente sobre el proyecto a Ejecutar.

- Preparar un Plan de Manejo Socio-ambiental que contenga las medidas de manejo ambiental y social para evitar y/o mitigar los impactos negativos, así como la determinación de los costos para su implementación.

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

La DIA debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del medio ambiente, describiendo principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental. Principalmente se considerará lo siguiente:

Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local.

Reglamentos para proyectos de infraestructura de riego del M de Agricultura

Instrumentos de Gestión Socio-Ambiental del PTRD.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para el caso de la Declaración de Impacto Ambiental (DÍA), se deberá seguir el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana establecido por la DGASA

Ello supone la realización de, al menos, una Consulta Pública General, la cual deberá ser realizada en el principal centro poblado, contando con la participación de las principales autoridades locales y/o regionales, de ser el caso.

La planificación de las Consultas Públicas deberá realizarse con la anticipación del caso, incluyendo el presupuesto necesario en el estudio y la participación de representantes de la Unidad Ejecutora.

# ANEXO N° 3

# ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI-DETALLADO: EIA-sd

- INTRODUCCIÓN

El Estudio de Impacto Ambiental semi detallado (ElA-s) se establece para los proyectos que han sido clasificados como de moderado riesgo socio-ambiental (Nivel 2), de acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada en el estudio de perfil como resultado de la aplicación de la metodología desarrollada en el Marco de Gestión Socio-Ambiental del PTRD.

Los lineamientos del contenido básico del estudio de Impacto Ambiental semi detallado (ElAsd) deberá tener la siguiente estructura:

Básicamente se debe concentrar en la identificación de impactos y la proposición de medidas en su respectivo Plan de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales efectos socio-ambientales. Desde el punto de vista social, se podrá requerir de un plan de reasentamiento simplificado, todo ello orientado a cumplir con los objetivos.

2. OBJETIVOS

Con el propósito de lograr la conservación del entorno ambiental del proyecto, el ElAsd debe cumplir los siguientes objetivos:

- Identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales y sociales potenciales que el proyecto de rehabilitación pueda ocasionar en los diversos componentes ambientales y sociales de su área de influencia, así como los que podrían ser ocasionados por el medio ambiente sobre la vía en estudio. Identificar   y   evaluar   los   pasivos   ambientales   críticos   y   proponer   medidas   de   mitigación correspondientes; así como determinar los respectivos costos.

- Preparar un Plan de Manejo Socio-ambiental que contenga las medidas de manejo ambiental para evitar y/o mitigar los impactos negativos directos e indirectos, así como la determinación de los costos de implementación.

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

El EIAsd debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del medio ambiente, analizando principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental. Principalmente se considerará lo siguiente:

Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local. Legislación existente acerca de Áreas Naturales Protegidas y unidades de conservación ubicadas dentro del ámbito del proyecto.

Documentos técnicos de gestión ambiental preparados por la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales del M de Agricultura

Instrumentos de Gestión Socio Ambiental del PTRD. Documentos técnicos sobre expropiaciones y/o reasentamientos. Reglamentos para proyectos de infraestructura de riego

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La realización de las consultas públicas debe ser flexible, es decir su organización, duración, ubicación, periodicidad debe estar de acuerdo al proyecto, a las características de la población directa e indirectamente involucrada en el mismo; a los hallazgos y determinaciones del estudio.

Considerar la Resolución Directoral N° 006-2004-MTC/16, correspondiente al Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Sector Agricultura.

La planificación de las Consultas Públicas deberá realizarse con la anticipación del caso, incluyendo el presupuesto necesario en el estudio y la participación de representantes de la Unidad Ejecutora.

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (ElAsd)

Introducción

Descripción del proyecto

Diagnóstico ambiental y social del área de influencia directa e indirecta: El alcance del diagnóstico abarcará, tanto el área de influencia directa, como la indirecta del proyecto. En el caso del Al I se deberá identificar comunidades, sitios de importancia cultural, áreas bajo algún régimen de protección, etc.

Identificación y evaluación de potenciales impactos directos e indirectos: Aquellos generados por la ejecución de las obras y aquellos que, dada su importancia, puedan alterar la actividad o uso actual del suelo o áreas sensibles desde el punto de vista ambiental y/o social.

Plan de Manejo Ambiental: Integración de medidas en un Plan con la definición de qué, cómo, cuándo y dónde aplicarlas. Este Plan deberá incluir el respectivo cronograma de trabajo, presupuesto e identificación de responsables para su ejecución.

ANEXO N° 4

# ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO

1  INTRODUCCIÓN

El Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-D) se establece para los proyectos que han sido clasificados como de alto riesgo socio ambiental (Nivel 1), de acuerdo a la clasificación del nivel de riesgo socio-ambiental realizada en el estudio de perfil como resultado de la aplicación de la metodología desarrollada en el Marco de Gestión Socio-Ambiental del PTRD.

Los lineamientos del contenido básico del estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-D) deberá tener la siguiente estructura:

Desde el punto de vista específicamente social, en el caso de ser necesario se deberá incluir: a) un Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario, b) un Plan de Desarrollo para Pueblos Indígenas; y/o c) un Plan de Protección del Patrimonio Histórico y Físico.

2. OBJETIVOS

El estudio de impacto socio ambiental debe cumplir los siguientes objetivos:

Identificar, predecir y evaluar los impactos socio ambientales potenciales, directos e indirectos, quelas obras de mejoramiento de la vía puedan ocasionar en los diversos componentes del medioambiente del área de influencia ambiental, así como los que podrían ser ocasionados por el medioambiente sobre la vía objeto del estudio.

Establecer las  correspondientes  medidas  de  mitigación  para  atenuar o  anular los  impactos identificados y sus respectivos costos de implantación.

Establecer medidas socio ambientales específicas que serán incluidas en los diseños definitivos de ingeniería.

Identificación de los pasivos ambientales críticos y de las medidas de mitigación correspondientes.

# Determinación de los respectivos costos.

Identificación de necesidades de expropiación de predios y/o reubicación de población, que será acompañado de un Programa de reasentamiento y/o compensación de la población, de acuerdo con los instrumentos de gestión socio-ambiental del PTRD.

Preparar un Plan de Manejo Socio Ambiental que contenga las medidas adecuadas para evitar y/o mitigar los impactos negativos directos e indirectos, la cuantificación de los costos y el cronograma de implementación de las mismas.

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

La evaluación Ambiental debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes sobre conservación del medio ambiente, analizando principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los estudios de impacto ambiental y la conservación ambiental.

Principalmente se considerará lo siguiente:

Legislación y/o reglamentación ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local.

Reglamentos para proyectos de infraestructura de riego del M de Agricultura.

Legislación existente acerca de Áreas Naturales Protegidas y   Unidades de conservación ubicadas dentro del área de influencia del proyecto.

Documentos técnicos de gestión ambiental preparados por la Dirección General de Asuntos Socio ambientales del M de Agricultura

Instrumentos de Gestión Socio-Ambiental del PTRD

Se debe presentar un análisis del marco Institucional que tenga presencia en el área del proyecto identificando sus responsabilidades de acción.

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las Consultas Públicas son una herramienta a través de la cual se acercan los proyectos de infraestructura a la perspectiva y necesidades concretas de la población. Bien utilizado, es un instrumento poderoso de intercambio, diálogo y enriquecimiento a los esfuerzos técnicos desplegados en el proyecto.

La realización de las Consultas Públicas debe ser flexible; es decir, su organización, duración, ubicación, periodicidad, deben estar de acuerdo al proyecto, a las características de la población directa e indirectamente involucrada en el mismo; a los hallazgos y determinaciones del estudio.

EL CONSULTOR deberá considerar la Resolución Directoral N° 006-2004-MTC/16, correspondiente al Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Agricultura.

EL CONSULTOR planificará la realización de las Consultas Públicas con la anticipación del caso, incluyendo el presupuesto necesario en el estudio y la participación de representantes de la Unidad Ejecutora.

CAJAMARCA SEPTIEMBRE 2011

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Se considerarán los siguientes factores de evaluación:

| Nº | DESCRIPCION | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | FACTORES REFERIDOS AL POSTOR | 25.00 |
| 4.1.1 | Experiencia en la Actividad | 10.00 |
| 4.1.2 | Experiencia en la Especialidad | 15.00 |
| 4.2 | PERSONAL PROPUESTO (Profesional Hábil) | 35.00 |
| 4.2.1. | Jefe del Estudio | 15.00 |
| 4.2.2 | Especialista en Geología, Geotecnia y Mecánica de Suelos | 07.00 |
| 4.2.3 | Especialista en Impacto Ambiental | 07.00 |
| 4.2.4 | Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos | 06.00 |
| 4.3 | MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS | 15.00 |
| 4.3.1 | Mejora al Requerimiento Técnico Mínimo | 15.00 |
| 4.4 | OBJETO DE LA CONVOCATORIA | 25.00 |
| 4.4.1 | Programación de la prestación del servicio: | 15.00 |
| 4.4.2 | Infraestructura y Equipamiento | 10.00 |

- FACTORES REFERIDOS AL POSTOR					25.000 Puntos

    - Experiencia en la Actividad						10.000 Puntos

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado, por el postor por la prestación de Servicios de Consultoría de Obras; durante los últimos Quince (15) años, a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto de tres (03) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria.

El puntaje se asignará según el siguiente cuadro:

| MONTO FACTURADO ACUMULADO | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Igual o mayor a tres (03) veces el V.R. | 10 puntos |
| Igual o mayor a dos (02), hasta menos tres (03) el V.R. | 08 puntos |
| Mayor a una (01), hasta menos dos (02) el V.R. | 05 puntos |

Tal experiencia se podrá acreditar con la presentación de la siguiente documentación (máximo diez (10) servicios):

      - Con copia del contrato y su respectiva conformidad de ejecución del servicio; o,

      - Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Mediante: voucher de depósito o factura debidamente cancelada o reporte de estado de cuenta).

En el caso que el Postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.

    - Experiencia en la Especialidad					15.000 Puntos

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado, por el postor por la prestación de Servicios de Consultorías de Obras en la Elaboración de Expedientes Técnicos en Obras Urbanas, Edificación y afines; durante los últimos Diez (10) años, a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto de dos (02) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

| MONTO FACTURADO ACUMULADO | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Igual o Mayor a dos (02) veces el V.R. | 15 puntos |
| Más de uno (01), hasta menos de dos (02) veces el V.R. | 10 puntos |

Tal experiencia se podrá acreditar con la presentación de la siguiente documentación (máximo diez (10) servicios):

- Con copia del contrato y su respectiva conformidad de ejecución del servicio; o,

- Con copia simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (Mediante: voucher de depósito o factura debidamente cancelada en el mismo documento o reporte de estado de cuenta).

- PERSONAL PROPUESTO							35.000 Puntos

4.2.1	Jefe del Estudio							15.00 Puntos

Se calificará el tiempo de experiencia acumulado como proyectista, jefe o responsable de la elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de la Especialidad; adicionales a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

Se otorgará puntaje de la siguiente manera:

Se otorgará uno y medio (1.5) puntos por cada mes efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de veinte (15) puntos.

Nota. Se sustentará con Copia Simple de Constancias o Certificados que acrediten la experiencia, máximo diez (10) constancias y/o certificados.

4.2.2	Especialista en Geología, Geotecnia y Mecánica de Suelos:	10.00 Puntos

Se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista en estudios de sueles en obras en general, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias, con un máximo de siete (07) servicios.

Se otorgará puntaje de la siguiente manera:

Se otorgará un (1) puntos por cada mes efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de siete (07.00) puntos.

Nota. Se sustentará con Copia Simple de Certificados o Constancias que acrediten la experiencia, máximo siete (07) constancias y/o certificados.

4.2.3 Especialista en Impacto Ambiental

Se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista en estudios de impacto ambiental de obras en general, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias, con un máximo de siete (07) servicios

Se otorgará puntaje de la siguiente manera:

Se otorgará un (1) puntos por cada mes efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de siete (07.00) puntos.

Nota. Se sustentará con Copia Simple de Certificados o Constancias que acrediten la experiencia, máximo siete (07) constancias y/o certificados.

4.2.4 Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos

Se calificará el tiempo de experiencia acumulada como especialista en metrados, costos y presupuestos de Expedientes Técnicos de Obras de Construcción, mejoramiento, rehabilitación, ampliación o remodelación de represas o irrigaciones y afines o infraestructura en general, adicional a la experiencia presentada para acreditar los requerimientos técnicos mínimos de los Términos de Referencia. Se adjuntará el Anexo Nº 09, sustentado con la copia simple de los certificados o constancias, con un máximo de seis (06) servicios.

Se otorgará puntaje de la siguiente manera:

Se otorgará un (1) puntos por cada mes efectivo acumulado de experiencia en la especialidad, con un máximo de seis (06.00) puntos.

Nota. Se sustentará con Copia Simple de Certificados o Constancias que acrediten la experiencia, máximo siete (06) constancias y/o certificados.

- MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES		  15.00 Puntos

- Mejora al Requerimiento Técnico Mínimo				   15.00 Puntos

    - Se otorgará tres (03) puntos por cada aporte o mejora que proponga el postor en su propuesta, hasta un máximo de Cinco (05); el postor deberá tener en cuenta que los aportes o mejoras, a fin de ser consideradas como tales, deberán tener las siguientes características:

        - Tener incidencia sobre el objeto de la convocatoria.

        - Deberán mejorar las características técnicas propuestas en los Requerimientos Técnicos Mínimos para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo

        - No representar un costo adicional para la Entidad.

De presentar más de Cinco (05) entre aportes y mejoras, se calificará solamente las primeras cinco según orden de aparición.

- OBJETO DE LA CONVOCATORIA					25.000 Puntos

4.4.1)	Programación de la prestación del servicio:	           15 Puntos

Se otorgará el puntaje máximo de QUINCE (15) puntos al postor que presente la programación secuencial de todas las tareas/actividades que desarrollará para el cumplimiento del servicio, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio, diferenciando las actividades de campo y gabinete y desagregando en actividades principales y secundarias.

Se calificará con el puntaje correspondiente al postor que presente lo siguiente:

4.4.1.1) Cronograma de Actividades:				(10 puntos)

Se presentará una programación PERT-CPM/Diagrama GANTT, tomando como hitos las fechas obligatorias definidas en los Términos de Referencia, como son: la fecha de inicio, los plazos de presentación de informes y del Expediente Técnico Definitivo.

La duración de las actividades se expresará en días, semanas y meses, se indicará el inicio y fin de cada tarea/actividad, se asignarán los recursos (personal profesional y equipos) que se va a utilizar por cada tarea/actividad de acuerdo a su coeficiente de participación de la propuesta técnica.

Se definirá la Ruta Crítica.

4.4.1.2) Cronograma de Utilización de Personal y Equipos:	(05 puntos)

Para todas las fases del servicio.

No se calificarán las propuestas presentadas de forma incompleta, que no contengan toda la información que se solicita, y/o que no cumplan las condiciones establecidas.

4.4.2)	Infraestructura y Equipamiento	                                       10 puntos

Se otorgará el puntaje máximo de DIEZ (10) puntos al postor que oferte a disposición del servicio equipamiento e infraestructura.

Se calificará con el puntaje correspondiente, al postor que ofrezca lo siguiente:

4.4.2.1) Un (1) GPS para impresión de planos, operativo (Adiciona a los RTM).	(5 puntos)

4.4.2.2) Un (1) Cámara fotográfica digital					(5 puntos)

El Equipamiento Ofertado será acreditado con una declaración jurada en la que el postor se comprometa a tenerlos de manera previa al inicio de la obra.

Notas:

- Para la Habilidad de los profesionales propuestos, se acreditará con una Declaración Jurada de cada uno, donde conste que el profesional cuenta con Colegiatura Hábil. En caso de resultar ganador, el postor deberá presenta el Certificado de Habilidad Profesional expedido por el Colegio profesional respectivo, para la formulación del Contrato.

- En caso de acreditarse períodos superpuestos para el cómputo del tiempo de experiencia, el comité especial solo considera uno de ellos.

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, que se extiende por cuadruplicado, el contrato de consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “CONSTRUCCION DE EMBALSE POZO SECO PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA”, que celebra de una parte el Gobierno Regional de Cajamarca, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20453744168,  con domicilio en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por su Gerente General Eco. Marco Antonio Alejandro Minaya con DNI Nº…. y de otra parte ………………………………………………, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ……………………………… y en Cajamarca en……………………….., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de …………., debidamente representada por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de …….., a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha (indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 010 – 2012 –GR.CAJ – Primera Convocatoria, derivada de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 44-2011-GR - CAJ, convocada para la Contratación de Servicios de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Definitivo Técnico del Proyecto: “CONSTRUCCION DE EMBALSE POZO SECO PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA” a EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

EL CONTRATISTA debe elaborar el Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: “CONSTRUCCION DE EMBALSE POZO SECO PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA”, de acuerdo a su Oferta, Términos de Referencia, Bases del proceso y demás documentos o partes integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. ………………………………………………,  a todo costo, incluido IGV, a Suma Alzada.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, de la siguiente manera:

- Primer pago: se realizará hasta el 30% del monto total del contrato, previa aprobación del primer informe de avances.

- Segundo pago: Por la elaboración del expediente técnico se cancelará el saldo del monto total considerado (70%), después de la aprobación del expediente técnico, conformidad emitida por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Para el efecto según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, solicitará al área administrativa efectuar el pago correspondiente, para lo cual el Evaluador emitirá su informe con la respectiva valorización por cancelar a EL CONTRATISTA, quien para efectos del pago presentará su respectiva comprobante de pago.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde el día siguiente de la entrega de terreno hasta la culminación y conformidad final del servicio a cargo de EL CONTRATISTA.

El Plazo de ejecución del servicio y entrega del Expediente Técnico Definitivo es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, contados desde el día siguiente de la fecha de Entrega de Terreno, documentación del proyecto conformada por el Estudio de Pre Inversión aprobado y la Declaración de Viabilidad del Proyecto-Formato SNIP.

La Entrega de Terreno, se hará dentro de los diez (10) días calendarios de la firma del Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la  Carta Fianza. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Esta garantía es emitida por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, LA ENTIDAD retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado por:

-	Incumplimiento de los plazos de ejecución y presentación de Informes,

-	Incumplimiento de los plazos para levantamiento de observaciones a los Informes o al Expediente Técnico Definitivo,

-	Incumplimiento del plazo de entrega del Expediente Técnico Definitivo,

-	Incumplimiento del plazo para levantamiento de observaciones al recepcionar el servicio,

LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso de los plazos establecidos según los Términos de Referencia, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD sin necesidad de efectuar un requerimiento previo, podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Tribunal de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

La recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Debiendo resolverse mediante Arbitraje Ad Hoc; de acuerdo a lo siguiente:

Toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato, inclusive por  defectos o vicios ocultos, deberá resolverse mediante conciliación y/o arbitraje.

  - Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliación y/o arbitraje dentro de los plazos de caducidad previstos en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D. Leg Nº. 1017 y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 184-2008-EF

  - La solicitud de conciliación es facultativa, debiendo ser solicitada ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Cajamarca.

En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliación de manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

  - La sede arbitral será en la Ciudad de Cajamarca.

  - El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros, los mismos que serán designados conforme al Artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF

  - Los árbitros designados por las partes y el Presidente del Tribunal deberán tener capacidad profesional en lo concerniente a contar con conocimientos suficientes para la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado y haber intervenido en la emisión de un mínimo de tres (03) laudos afines a la materia controvertida; así como también, los árbitros deberán tener la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria.

  - El pago de los gastos arbitrales y cualquier otro concepto serán de cargo de la parte que inicia el proceso arbitral o demandante, gastos que serán devueltos por la otra parte de resultar vencida ésta, en ejecución del laudo o conforme lo determine el propio Tribunal en el laudo respectivo.

Asimismo, los gastos arbitrales no podrán ser mayores a los señalados en la Tabla de Aranceles Administrativos y Honorarios de Arbitros de la Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

  - Las actuaciones arbitrales estarán sujetas a las reglas siguientes:

- Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contrato, cualquiera de las partes puede pedir a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por D.Leg. N° 1017 y DS N° 184-2008-EF, respectivamente; la acumulación sólo será procedente si existe acuerdo de las partes.

- Que una vez presentada la demanda arbitral y la contestación a la demanda y/o reconvención; no se aceptará ninguna modificación ni la inclusión de mayores medios probatorios, excepto se trate de medios probatorios generados en forma posterior a la presentación de la demanda arbitral y la contestación a la demanda y/o reconvención.

- Que en caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales y en caso de persistir el incumplimiento se deberá archivar el arbitraje.

- Que en caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales serán calculados de manera proporcional a la etapa en la que se encuentre.

- Que las excepciones y/o oposiciones objeciones formuladas por las partes serán resueltas en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y como condición previa para la continuidad del arbitraje; así mismo, la interposición de los recursos antes mencionados suspenderá las actuaciones arbitrales.

- Los plazos para presentación de demanda arbitral y contestación demanda arbitral y/o reconvención serán de quince (15) días hábiles y los plazos para formular excepciones, oposiciones  y/u objeciones será de diez (10) días hábiles.

  - El arbitraje se llevará a cabo conforme a lo señalado en el contrato suscrito, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables y la Ley de Arbitraje.

  - Las controversias deberán resolverse conforme a lo señalado en el contrato suscrito, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables, acuerdos de partes y de manera supletoria el Código Civil.

  - El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa juzgada y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes, salvo que contra él se interponga recurso de anulación ante el Poder Judicial, en cuyo caso su exigibilidad queda suspendida.

Asimismo, las partes, respecto al laudo arbitral podrán solicitar correcciones, integraciones y aclaraciones.

  - La interposición de recurso de anulación contra el laudo, no requiere que la parte impugnante acredite la constitución de carta fianza a favor de la parte vencedora y por la cantidad que el laudo determine pagar a la parte vencida.

  - La decisión del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

# REGISTRO DE PARTICIPANTES

| PROCESO DE SELECCIÓN | REGISTRO |
| --- | --- |
| Tipo: |  |  |  | Nº |  |
| Nº |  |  |  | Fecha: |  |
| Objeto: |  |  |  | Hora: |  |
|  |  |  |  | Derecho: |  |
| INFORMACION DEL PROVEEDOR |  |  |  |  |
| Nombre ó Razón Social del Proveedor: |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |
| RUC Nº |  |  | Teléfono / Fax: |  |  |
| e_mail: |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| Apellidos y Nombres: |  |  |  |  |
| DNI Nº |  |  |  |  |
| DATOS DE LA PERSONA QUE REGISTRA AL PROVEEDOR |
| Apellidos y Nombres: |  |  |  |  |
| DNI Nº |  |  |  |  |  |
| CONSTANCIA DE REGISTRO |  |  |  |  |
| La suscripción de la presente deja constancia del registro como participante y la entrega de Bases. |
| Firma y Sello |  | Firma y Sello |
| Gobierno Regional de Cajamarca |  | Proveedor |

COPIAS (LOG/TESORERIA/PROVEEDOR)

ANEXO N.° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMENENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA Nº 010-2012–GR.CAJ, Primera Convocatoria, derivada de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 044-2011-GR.CAJ

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, Representante Legal de.................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Participa en Consorcio

| SI | NO | Nombre de las Empresas que participan en Consorcio |
| --- | --- | --- |
|  |  | Empresa Nº 1 | Empresa Nº 2 | Empresa Nº 3 |

Cajamarca,……………………………..

..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMENENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA Nº 010-2012–GR.CAJ, Primera Convocatoria, derivada de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 044-2011-GR.CAJ

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de ……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

(Fecha) …………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*)  Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del Sobre Técnico.

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º INCISO ii.- DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMENENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA Nº 010-2012–GR.CAJ, Primera Convocatoria, derivada de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 044-2011-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA Nº 010-2012–GR.CAJ, Primera Convocatoria, derivada de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 044-2011-GR.CAJ, para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE EMBALSE POZO SECO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA, declaro bajo juramento:

1.-	No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-	Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conozco las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cajamarca,……………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMENENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA Nº 010-2012–GR.CAJ, Primera Convocatoria, derivada de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 044-2011-GR.CAJ

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA Nº 010-2012–GR.CAJ, Primera Convocatoria, derivada de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 044-2011-GR.CAJ,  responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Denominación del Consorcio:………………………………………………

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de las prestaciones correspondientes al objeto de la referencia.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad el contrato correspondiente.

EMPRESA 1:	…………………………………………………………		(	) % Participación

Obligaciones:

- ………………………

- ………………………

EMPRESA 2:	…………………………………………………………		(	) % Participación

Obligaciones:

- ………………………

- ………………………

Cajamarca,……………………………..

…………………………………………..			…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del			Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1			Representante Legal Empresa 2

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMENENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA Nº 010-2012–GR.CAJ, Primera Convocatoria, derivada de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 044-2011-GR.CAJ

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a realizar la consultoría de la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso):

PLAZO OFERTADO:	………………… calendario (Indicar plazo fijado, ya sea en días, meses o años).

Cajamarca, …………………………………….

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 06

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS

PRESTADOS FUERA DE LIMA Y CALLAO

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMENENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA Nº 010-2012–GR.CAJ, Primera Convocatoria, derivada de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 044-2011-GR.CAJ

Presente.-

Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre la sumatoria de los puntajes de las propuestas técnica y económica, en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada, se encuentra domiciliada en ……………………….. (Consignar domicilio del postor), la que está ubicada en la provincia…………………  (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se prestará el servicio de consultoría de obra, la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región).

Cajamarca,……………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA 9:

Para asignar la bonificación el Comité Especial verificará el domicilio consignado en la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.

Anexo Nº 07

# EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR

| Nº | NOMBRE DEL SERVICIO | UBICACIÓN | ENTIDAD | PERIODO | COSTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CONTRATANTE | INICIO | TÉRMINO | S/. | % DE PART. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participación (% DE PART.) debe ser sustentado con copia del Contrato de Formalización del Consorcio, pues sólo se considerará el monto correspondiente al postor.

NOTA:	Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 08

# EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR

| Nº | NOMBRE DEL SERVICIO | UBICACIÓN | ENTIDAD | PERIODO | COSTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CONTRATANTE | INICIO | TÉRMINO | S/. | % DE PART. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participación (% DE PART.) debe ser sustentado con copia del Contrato de Formalización del Consorcio, pues sólo se considerará el monto correspondiente al postor.

NOTA:	Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Especialidad también sirven para acreditar la Experiencia en la Actividad del Postor.

Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 09

##### EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

Postor:

| Nombre y Apellidos del Profesional | Cargo | Mención del Título Profesional | Nº Registro de Colegiatura | CALIFICACION Tiempo de Experiencia en la Especialidad (años) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| º | NOMBRE DEL SERVICIO | UBICACIÓN | ENTIDAD | PERIODO |
|  |  |  | CONTRATANTE | INICIO | TÉRMINO |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 10

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL PERMENENTE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA Nº 010-2012–GR.CAJ, Primera Convocatoria, derivada de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 044-2011-GR.CAJ

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con las Bases del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica a Suma Alzada y en Nuevos Soles, es la siguiente:……………………………………………………………………………….

| CONCEPTO | PRECIO TOTAL S/. (Números y Letras) |
| --- | --- |

La presente propuesta incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, los costos laborales respectivos conforme a la Legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

Cajamarca,..……………………………

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº 11

CARTA AUTORIZACION

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

Cajamarca,

Señor:

Gerente de Administración

Gobierno Regional de Cajamarca

Presente.-

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente comunico a usted que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el…………………………………………………………………………………… (indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta); agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ……………………………………….

Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las Prestaciones en Bienes y/o Servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Anexo Nº 12

##### EXPERIENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO (CUMPLIMIENTO DE LOS RTM)

Cargo:

Experiencia como:

| Nº | NOMBRE DEL SERVICIO | UBICACIÓN | ENTIDAD | Tiempo de Experiencia (años) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CONTRATANTE | INICIO | TÉRMINO | TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Cajamarca,..……………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

# Footnotes

Las Entidades  de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las consultas y observaciones, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas, de conformidad con la normativa vigente, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

CONSULTORIA DE OBRAS: Se consideran Consultoría de Obras a la Elaboración de Expedientes Técnicos Definitivos de Obras en general.

OBRAS DE LA ESPECIALIDAD: Se consideran Obras de la Especialidad a la elaboración de expedientes técnicos de obras de construcción, ampliación o remodelación o mejoramiento de represas e irrigaciones en general.

Resolución Nº. 1490-2011-TC-S2

Oficio Nº. 5196-2011SBS, Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.

CONSULTORIA DE OBRAS: Se consideran Consultoría de Obras, a la Elaboración de Estudios de Pre Inversión, Elaboración de Expedientes Técnicos Definitivos.

OBRAS DE LA ESPECIALIDAD: Se consideran Obras de la Especialidad a la Construcción, ampliación o remodelación en obras de represas, irrigaciones y afines (represas de concreto, represas de tierra y otras, canales de conducción de aguas, encauzamiento y defesas de ríos, tomas de derivación, presas, túneles para conducción de aguas).

# Text boxes

# Señores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

# Atte.: Comité Especial Permanente

AMC Nº 010-2012-GR.CAJ–Primera Convocatoria derivada de la ADS N° 044-2011-GR.CAJ

Objeto del proceso: Elaboración Expediente Definitivo Técnico del Proyecto: “Construcción de Embalse Pozo Seco, Provincia de San Pablo - Cajamarca”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

# Señores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

# Atte.: Comité Especial Permanente

AMC Nº 010-2012-GR.CAJ–Primera Convocatoria derivada de la ADS N° 044-2011-GR.CAJ

Objeto del proceso: Elaboración Expediente Definitivo Técnico del Proyecto: “Construcción de Embalse Pozo Seco, Provincia de San Pablo - Cajamarca”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR