BASES ADMINISTRATIVAS

CONCURSO PÚBLICO Nº 005 - 2011- GR.CAJ

(PRIMERA CONVOCATORIA)

“SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA CUMBEMAYO – CHETILLA y DV. CUMBICO - MAGDALENA”

DICIEMBRE 2011

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1	CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.2	BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3	REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4	FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

1.5	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6	FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

1.7	ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial  notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8	ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

1.9	INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o del OSCE, según corresponda.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10	FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01).

1.11 	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

1.12	CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

- Garantía de seriedad de oferta

1.13	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica		: 100 puntos

1.13.1	Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2	Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33º de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i	=    Propuesta

Pi	=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi	=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

NOTA:

El presente proceso es convocado bajo el sistema de precios unitarios, por consiguiente: “El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva”.

1.14   ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71º del Reglamento.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

- Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

                - El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.16   CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1	Recurso de apelación

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. En los procesos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el recurso de apelación.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2	Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1	DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la última prestación del servicio, salvo casos de excepción;

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

3.2	VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de servicio. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4	DE LAS GARANTÍAS

3.4.1	GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

NOTA:

Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 155º del Reglamento:

“Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.

3.4.3	GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.4.4	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164º del Reglamento.

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7	ADELANTOS

La Entidad ha previsto la entrega de adelanto directo al contratista, el que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

La entrega de adelanto se hará en la oportunidad establecida en las Bases. En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado.

3.8	PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1	ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: Gobierno Regional de Cajamarca

RUC N°. 20453744168

  - DOMICILIO LEGAL

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351  Urb. La Alameda – Cajamarca, para todos los efectos legales.

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la carretera Cumbe Mayo – Chetilla y Dv. Cumbico - Magdalena.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 39’333,423.75 (TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 75/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre 2011.

| Límite Mínimo | Valor Referencial (Incluido el IGV) |
| --- | --- |
| No existe | S/. 39’333,423.75 |

Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33º de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

Las propuestas que excedan el valor Referencial serán devueltas por el Comité especial teniéndolas por no presentadas.

En dicho monto se incluye impuestos, estudios a realizar, planes etc. y todos los gastos que el contratista conservador incurrirá para la prestación del servicio.

Desagregado de las siguientes partidas:

| Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbemayo - Chetilla y Dv. Cumbico - Cumbico - Magdalena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR REFERENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Ruta | Tramo | Partida | Unidad | Cantidad | P.U | Presupuesto Anual | Periodo Años | Total |
| 1 |  | Cumbemayo - Chetilla | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | Km.-Año | 22.30 | SI. 31,732.25 | SI. 707,629.18 | 1 | SI. 707,629.18 |
| 2 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conesrvaclon Periódica - Solución básica | km | 22.30 | SI. 280,601.18 | SI. 6,257,406.31 |  | SI. 6,257,406.31 |
| 3 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conservación Rutinaria en Asfalto -Después de la Conservación Periódica | Km.-Año | 22.30 | SI. 29,010.97 | SI. 646,944.63 | 4 | SI. 646,944.63 |
| 4 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conesrvaclon Periódica - 4to año | km | 22.30 | SI. 67,651.97 | SI. 1,508,638.93 |  | SI. 1,508,638.93 |
| 5 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | Km.-Año | 16.00 | SI. 29,779.41 | SI. 476,470.56 | 1.5 | SI. 714,705.84 |
| 6 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conesrvaclon Periódica - Solución básica | km | 16.00 | SI. 232,237.41 | SI. 3,715,798.56 |  | SI. 3,715,798.56 |
| 7 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conservación Rutinaria en Asfalto -Después de la Conservación Periódica | Km.-Año | 16.00 | SI. 27,227.41 | SI. 435,638.56 | 3.5 | SI. 435,638.56 |
| 8 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conesrvaclon Periódica - 4to año | km | 16.00 | SI. 54,540.28 | SI. 872,644.48 |  | SI. 872,644.48 |
| 9 |  | Cumblco - Magdalena | Conservación Rutinaria Transltabllldad en Afirmado | Km.-Año | 16.00 | SI. 33,541.37 | SI. 536,661.92 | 5 | SI. 2,683,309.60 |
| 10 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Gestión y Relevamlento de Información | Km.-Año | 54.30 | SI. 5,429.11 | SI. 294,800.67 | 5 | SI. 1,474,003.37 |
| 11 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Atención de Emergencias | Glob | 1.00 | SI. 647,300.50 | SI. 647,300.50 | 5 | SI. 3,236,502.50 |
| 12 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Gastos Generales | Mes | 12.00 | SI. 184,669.80 | SI. 2,216,037.60 | 5 | SI. 11,080,188.00 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | SI. | 33,333,409.96 |
| I.G.V18% |  |  |  |  |  |  |  | SI. | 6,000,013.79 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | SI. | 39,333,423.75 |

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N° 1341-2011-GR.CAJ/GGR  de fecha 09 de diciembre de 2011.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Trasferencias y Donaciones

  - SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

  - PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Mil Ochocientos Veinticinco (1,825) días calendarios (05 años). Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

  - BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley Nº 29626 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

- Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica

- Código Civil, en forma supletoria.

- RD. N° 051-2007-MTC – Especificaciones Generales para la Conservación de Carreteras

- Normativa en materia de Contracción Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

- Convocatoria…………………………………      :  22/12/2011

- Registro de Participantes……………………	:  Del  26/12/2011 al 23/01/2012

- Formulación de Consultas ……………………	:  26/12/2011 al   02/01/2012

- Absolución de Consultas  ……………………	:  06/01/2012

- Formulación de Observaciones a las Bases…	:  Del 09/12/2011 al 13/01/2012

- Absolución de Observaciones a las Bases…	:  19/01/2012

- Integración de las Bases…………………….	:  20/01/2012

- Presentación de Propuestas…………….……	:  27/01/2012

El acto público se realizará en...……..………	: Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca a las 10:00 horas.

- Calificación y Evaluación de Propuestas………:  30/01/2012 al 03/02/2012

- Otorgamiento de la Buena Pro….………………:  06/02/2012

El acto público se realizará en………………….	.: Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 – Urb. La Alameda – Cajamarca a las 10:00 horas.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Procesos de Selección, 1° Piso del local institucional sito en la Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 16:00 Horas, previo pago la suma S/.100.00 (Cien con  00/100 nuevos soles) por derecho de participación, monto que será cancelado en la Unidad de Caja de la Dirección de Tesorería ubicada en el 1° Piso.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción. Para registrase presentar el Formato “A”.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones  se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en la Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 am horas a 16: 30 pm horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ (Primera Convocatoria).

  - CTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Salón Auditórium del Gobierno Regional, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, 4to. piso, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ (Primera Convocatoria), conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

# Señores

Gobierno Regional de Cajamarca

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 – Urb. La Alameda – Cajamarca

Att.: Comité Especial

Concurso PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ (Primera Convocatoria)

OBJETO DEL PROCESO: Contratación del Servicio de Conservación Vial Por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbe Mayo – Chetilla y Dv. Cumbico - Magdalena.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

# Señores

Gobierno Regional de Cajamarca

Jr.  Santa Teresa de Journet N° 351 – Urb. La Alameda – Cajamarca

Att.: Comité Especial

Concurso PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ (Primera Convocatoria)

OBJETO DEL PROCESO: Contratación del Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Carretera Cumbe Mayo – Chetilla y Dv. Cumbico - Magdalena.

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

  - CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (02) copias

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, el detalle de los documentos que se indican a continuación.  La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria:

Documentación de presentación obligatoria

- Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, Registro de Servicios.

- Declaración Jurada de datos del postor

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1)

- Declaración Jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, contenidos en el Capítulo III  de la presente Sección (Anexo Nº2) y (Formato N°2).

- Declaración Jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento. (Anexo Nº 3)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

- Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación.  (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 5)

MUY IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de Presentación Facultativa:

Experiencia en la Actividad              (Anexo 6) -  Facultativo

Tales experiencias se acreditan con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copia simple de los comprobantes de pago; o en su defecto,

- Copia simple del contrato y cualquiera de los siguientes documentos que indiquen el monto realmente ejecutado: conformidad de culminación de la prestación, acta de recepción, certificado de culminación o liquidación. Por cada uno de los contratos

En caso se pretenda acreditar la experiencia con la presentación de comprobantes de pago, deberá demostrase su cancelación documental y fehacientemente (La cancelación puede acreditarse con voucher de depósito, estado de cuenta bancaria o en el mismo documento).

Experiencia en la Especialidad (Anexo 7) -  Facultativo

Tales experiencias se acreditan con copia del contrato y cualquiera de los siguientes documentos:

- Copia simple de los comprobantes de pago;  o en su defecto,

- Copia del contrato y cualquiera de los siguientes documentos que indiquen el monto realmente ejecutado: conformidad de culminación de la prestación, acta de recepción, certificado de culminación o liquidación. Por cada uno de los contratos.

En caso se pretenda acreditar la experiencia con la presentación de comprobantes de pago, deberá demostrase su cancelación documental y fehacientemente (La cancelación puede acreditarse con voucher de depósito, estado de cuenta bancaria o en el mismo documento).

Experiencia del Personal Profesional propuesto (Anexo 8) – Facultativo.

Se acreditarán con cualquiera de los siguientes documentos:

- Certificados

- Constancias de trabajo

- Contratos de servicios con su respectiva conformidad.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

- Oferta económica y los precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo 9, Formato 03, Formato 04).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales y en Nuevos Soles.

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original

- Garantía de seriedad de oferta en Carta Fianza, por un monto de S/. 747,335.05 (Setecientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Cinco con 05/100 Nuevos Soles) correspondiente al 1.9% del valor referencial.

El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar, están obligados a mantener su vigencia de la Garantía de Seriedad de Oferta, hasta la suscripción del contrato.

2.6	Determinación del Puntaje Total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

En el presente caso se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1    	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica		 = 0.70

c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica	 = 0.30

  - REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, deberá requerirse, los siguientes documentos:

      - Copia de DNI del Representante Legal;

      - Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

      - Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

      - Copia del RUC de la empresa;

      - Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar cartas fianza incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, a favor del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, por los conceptos, importes y vigencias siguientes, a efectos de garantizar lo siguiente:

•	De fiel cumplimiento del contrato: carta fianza equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

•	Adicional por el monto diferencial: de ser el caso, a través de carta fianza con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2.8	PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato, acorde a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento, el cual dispone que dentro de los dos días hábiles siguiente  al consentimiento de la Buena Pro, la entidad deberá citar al postor ganador, otorgándole un plazo diez (10) días hábiles. Estos plazos se contabilizan a partir del día siguiente de la citación por parte de la Entidad al postor ganador de la buena pro. La citada documentación deberá ser presentada en el Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda – Cajamarca, Oficina de Tramite Documentario y estar dirigido al Director Regional de Administración del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

2.9 	ADELANTOS

El Contratista – Conservador podrá solicitar hasta el 30% de adelanto directo, las valorizaciones mensuales se pagaran de acuerdo a lo indicado en los presentes Términos de Referencia, en cada uno de los tramos.

El adelanto directo será por única sola vez y será hasta por el 30 % del monto ofertado, el mismo que estará sujeto a disponibilidad presupuestal

El Contratista tiene un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, para solicitar el respectivo adelanto directo.

El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza por un monto igual al que se entregue en calidad de Adelanto, incluyendo el I.G.V., dicha garantía será solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

El adelanto directo se amortizara mediante descuentos proporcionales en cada una de los pagos mensuales.

El GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA pagará el adelanto solicitado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del proyecto.

Puede solicitarse el adelanto y prever su pago de forma fraccionada según cronograma que entregue el Contratista, sin embargo se precisa que el pago de la primera armada dará inicio al plazo contractual.

  - PLAZO PARA EL PAGO

En general los pagos se realizaran en mensualidades a partir del séptimo mes de iniciado el servicio.

2.11	FORMA DE PAGO

El pago se efectuará de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia y al Plan de Conservación Vial. Así como luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto fuera aplicable; para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los quince (15) días siguientes.

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Factura.

2.12	REAJUSTE DE LOS PAGOS

Para efectos de pago, todas las partidas serán reajustadas mediante la siguiente Fórmula de Reajuste:

K =	0.427 ASF	100%		13 	Asfalto

0.118 MO	100%		47 	Mano de Obra

0.173 EN	100%		48	Equipo Importado

0.282 GG	100%	 	39	IPC

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS

1.	DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Gobierno Regional de Cajamarca

2.	OBJETIVOS

El Gobierno Regional de Cajamarca, en el marco de lo dispuesto por la Resolución Ejecutiva Regional N° 273-2011-GR-CAJ/P que aprueba las "Políticas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca para el periodo 2011 -2014", específicamente en lo indicado en los acápites:

Política B8 "Mejoramiento de la Conectividad y Articulación Vial Regional y las Telecomunicaciones" Estrategia B8.51 "Conservar de modo prioritario y efectivo la infraestructura vial regional"

Acápites a su vez concordantes con lo dispuesto la Resolución Ministerial N° 817-2006-MTC/09 que aprueba la "Política Nacional del Sector Transportes", ha tomado la decisión de Tercerizar la Conservación de la Red Vial existente en la Región Cajamarca a través de Contratos de Conservación Vial por Niveles de Servicio.

Los contratos de Conservación vial por niveles de servicio tienen como objetivo general alcanzar un adecuado nivel de transitabilidad de la vías a través de la ejecución permanente de actividades de mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario, reparaciones menores, relevamiento de información y atención de emergencias viales, mediante la contratación de servicios de conservación vial por niveles de servicio con plazos que oscilan entre dos (02) a cinco (05) años.

Las expresiones que se definen en estos Términos de Referencia, tendrán el sentido que se les atribuye en el mismo, por lo tanto, cada vez que se utilicen en los Términos de Referencia o en los demás documentos de las Bases y del Contrato, son aplicables al texto de los mismos.

El presente proceso tiene como objeto la contratación de una persona jurídica o persona natural que preste el "Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbemayo - Chetilla y Dv. Cumbico -Cumbico - Magdalena".

Mediante el presente documento el Contratista se obliga a realizar actividades de Gestión Vial que le conllevará a tomar las acciones que considere pertinentes a fin de alcanzar los resultados o niveles de servicio exigidos en los presentes términos de referencia, en ese sentido es el contratista el que decide que tareas deberán realizarse y en que dimensión debiendo disponer su ejecución antes que sobrepasen los estándares previstos.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Administrador de Contrato: Funcionario de la Entidad designado para realizar
labores de coordinación, control y fiscalización del Contrato de Gestión y
Conservación Vial por Niveles de Servicio.

- Adjudicación de la Buena Pro: Es la declaración que efectuará el Comité Especial
determinando cuál de los postores ha presentado la mejor oferta en los términos y
condiciones establecidos en las Bases, y que ha resultado ganador del Concurso
Público.

- Ahuellamientos: Son hundimientos que se presentan en la franja o huella por donde
circulan las ruedas de los vehículos y forman parte de la conservación periódica. Se
ocasionan por las deformaciones permanentes que producen en la estructura del
pavimento las repeticiones de las cargas vehiculares. La medición de la profundidad
máxima de Ahuellamientos se realiza con una regla de 3,0 m de longitud, colocada
perpendicularmente al eje de la vía y se expresa en milímetros (mm), o por medio de
otros equipos como el transverso perfilógrafo o el equipo de medición láser.

- Bases:   Son   los   documentos   que   contienen   los   requerimientos   técnicos,   la
metodología de evaluación, los procedimientos y demás condiciones establecidas por
la Entidad para el desarrollo del proceso de selección del Postor y la ejecución del
Contrato de Servicios de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de
Servicio, incluidos sus Formularios, Anexos, Apéndices y las Circulares que expida el
Comité Especial, Términos de Referencia y la Pro forma del Contrato, en el marco de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

- Bases Integradas: Son las Bases definitivas del proceso de selección cuyo texto
contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto de la absolución de
consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de la
absolución   de   observaciones   y/o   del   pronunciamiento   del   OSCE;   luego   de
transcurridos los plazos para dichas etapas, sin que los participantes las hayan
formulado.

- Calendario de Ejecución: Es el documento en el que consta la programación
mensual valorizada de la ejecución de las partidas a ejecutar durante el desarrollo del
Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio.

- Comité Especial: Es el Comité de la Entidad encargado de llevar a cabo el Concurso
Público, se designa mediante la Resolución correspondiente.

- Comprobante de Registro de Participante: Es el documento que entregará la
Entidad a cada participante al momento en que se registre al proceso (equivale a la
"compra de las Bases").

- Concurso Público: Es el proceso de selección regulado por las Bases y por la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, para la adjudicación
del Contrato de Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio.

- Conservación Vial: Conjunto de actividades que se realizan, de forma continua y
sostenida, periódica o permanente, para mantener en buen estado las condiciones
físicas de los diferentes elementos que constituyen la vía y de esta manera garantizar
que  el  transporte terrestre sea cómodo,  seguro y económico.   Comprende  la
conservación vial rutinaria, la conservación vial periódica, la gestión socio ambiental,
la prevención y atención de emergencias.

- Consorcio: Es el contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas naturales o
jurídicas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades
y aptitudes, para participar como Postor en un Concurso Público conforme a las
Bases y, eventualmente, contratar con el Estado. El Consorcio carece de personería
jurídica independiente a la de sus miembros

- Contratista: El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad
con las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento.

- Convocatoria: Es el anuncio publicado en el SEACE convocando al proceso de
selección de acuerdo a lo previsto en las Bases.

- Declaración Jurada: Manifestación escrita presentada por el Postor en la que
declara un hecho o asume un compromiso que se presume cierto para efectos del
proceso de selección en el que se presenta, sin perjuicio de lo indicado en las Bases
y del control posterior que efectúe la Entidad.

- Derecho de Vía: Es la faja de territorio de dominio público del Estado o en proceso
de adquisición por parte de éste, dentro del cual se encuentra la carretera, sus
accesos o servicios complementarios, tales como obras de arte, drenaje, muros de
contención, señalización, veredas, puentes; los servicios y zonas de segundad y las
previsiones para futuras obras de ensanche y mejoramiento.

- Domicilio Legal: Es la dirección física del lugar cierto y verif¡cable que deberán
constituir las partes donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen con ocasión del Contrato.

- Elementos Viales: Es el conjunto de componentes físicos de la vía: superficie de
rodadura, bermas y/o franjas   laterales, puentes, túneles, obras de arte y drenaje,
señalización, elementos de segundad vial, entorno, medio ambiente y otros.

- Fisuras y grietas: Son hendiduras o rajaduras que se manifiestan en la superficie de
rodadura y se ocasionan por diversas causas tales como la fatiga del pavimento
debido a la repetición de cargas, a las condiciones climáticas y a las características
de los materiales que constituyen el pavimento.

La cuantificación se realiza midiendo la longitud de la fisura o grieta multiplicándola por un ancho de influencia equivalente a 5 cm a cada lado, determinando así el área fisurada del total a evaluar.

Las micro fisuras, hendiduras o rajaduras < 1.0 mm no son computables para la medición del nivel de servicio.

- Gestión Vial: Comprende la realización de un conjunto de actividades integradas
tales   como   la   definición   de   políticas,   la   planificación,   la   organización,   el
financiamiento, la ejecución, el control y la operación, para lograr una vía que
asegure la economía, la fluidez, la segundad y la comodidad de los usuarios viales.

- Informe Mensual: Es el documento que elaborará   el Contratista mensualmente,
mediante el cual dejará constancia de las actividades y trabajos ejecutados.

- Bacheo:   Reposición  de  material  granular en  huecos  y  relleno  de  pequeñas
depresiones (Manual de Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo
Volumen de Tránsito-Volumen I, aprobado por   la Resolución Ministerial N° 240-
2008-MTC/02)- Esta actividad se desarrolla en Vías No Pavimentadas

- Patrimonio Vial: Valor económico de la infraestructura vial del país, del cual se
esperan beneficios para generaciones presentes y futuras.

- Plan de Manejo Socio ambiental: Constituye un conjunto estructurado de medidas
destinadas  a evitar,  mitigar,   restaurar o  compensar los  impactos  ambientales
negativos previsibles con ocasión de la conservación vial. Las medidas técnicas de
mitigación de impactos que se proponen, están conceptual y legalmente apoyadas en
los instrumentos técnicos y normativos nacionales para la actividad, así como a
potenciar los impactos positivos, reducir o eliminar los negativos y compensar las
pérdidas que se podrían ocasionar por el desarrollo de los servicios de conservación.

- Programa de Conservación Vial: Documento elaborado en la Etapa PRE Operativa
por el Contratista, que contiene las actividades que realizara el contratista durante la
ejecución del servicio, asimismo incluye el plan de inversiones, plan de conservación vial, plan de manejo socio ambiental, inventario vial de la situación inicial y el plan de calidad.

En los presentes Términos de Referencia las actividades a ejecutar en los diferentes tramos son referencia les, utilizándose éstas solo para el cálculo del valor referencial, por lo que el Contratista, en el Programa de Conservación Vial podrá presentar una propuesta alterna a la planteada en los términos de referencia, la cual deberá estar orientada a cumplir o mejorar los niveles de servicio exigidos en los presentes términos.

- Postor: Es la persona natural, jurídica o consorcio legalmente capacitado que
participa en un proceso de selección desde el momento en que presenta su
propuesta, sometiéndose a lo establecido en las Bases.

- Puesta a Punto: Trabajos que debe ejecutar el contratista con la finalidad de llevar a
la vía a los estándares que le serán exigidos durante la duración del servicio.

El contratista deberá realizar trabajos de ingeniería para la puesta a punto de la carretera, precisando que estos trabajos se ejecutan sobre la plataforma existente, sin modificar la geometría de la vía ni ensanches de la sección transversal.

- Pro forma de Contrato: Es el modelo o proyecto de contrato a suscribirse entre la
Entidad y el postor ganador de la Buena Pro y que forma parte de las Bases.

- Propuesta: Es la documentación que presentan los postores en el correspondiente
proceso de selección de acuerdo con las indicaciones de las Bases de cada proceso.
Expresión referida indistintamente a la Propuesta Económica o a la Propuesta
Técnica.

- Proveedor: La persona natural o jurídica que vende, suministra o arrienda bienes,
presta servicios generales o de consultoría o ejecuta obras.

- Punto Crítico: Sectores de la carretera que por razones de fallas constructivas,
geológicas, geotécnicas,   problemas hidrológicos o que por la geografía de la zona,
no se pueda cumplir con lo requerido por la Entidad. Estos sectores serán evaluados
conjuntamente con el contratista de manera independiente y se definirá el nivel de
servicio que será exigido en dicho sector, pudiéndose generar adicionales si así lo
considera la Entidad, también se considerara punto crítico aquellos sectores de la
carretera que se encuentren en un avanzado nivel de deterioro.

- Representante Legal: Es la persona natural residente en el Perú designada como tal
por el Postor.

- Rugosidad: Es un parámetro que permite evaluar el estado de la superficie de
rodadura del pavimento desde el punto de vista de irregularidades, deformaciones y
ondulaciones.   La  medida de  la  rugosidad  cuantifica  las variaciones del  perfil
longitudinal de dicha superficie. La unidad de medida de la rugosidad es el índice de
Rugosidad Internacional (IRI), expresado en metros por kilómetro y se determina por
medio de un rugosímetro patronado y aceptado de acuerdo con las prácticas de la
ingeniería vial.

- Reparaciones Menores:  Son actividades que corresponden a la conservación
rutinaria   que el contratista debe ejecutar para corregir defectos en las obras de
drenaje, señales, elementos de segundad, calzada, bermas etc., siempre que estos
tengan carácter puntual o localizado y no comprometan ni representen solución a
problemas de tipo estructural  o  problemas  que  deberían  resolverse  con  una
conservación periódica o rehabilitación

- Seguridad vial: Conjunto de acciones orientadas a incrementar el margen de
segundad de los usuarios de las vías,  para reducir impactos sociales de los
accidentes de tránsito.

- Supervisor: Es el servidor de la Entidad o consultor externo (persona natural o
jurídica) a quien o quienes se encargue la supervisión de la correcta prestación del
servicio.

- Términos de Referencia: Descripción de las características técnicas y de las
condiciones en que se ejecutará la prestación de los servicios.

- Transitabilidad: Condición física de la vía que permite la circulación vehicular bajo
determinados niveles de servicio.

- Vía: Carretera o camino existente en el territorio nacional, cualquiera sea el estado en
que se encuentre, que está destinado al uso público y en especial al tránsito
vehicular.

- Usuarios Viales: son los transportadores de carga y de pasajeros que circulan
cotidianamente; los particulares, los productores del sector agropecuario, turístico,
comercial e industrial; los agentes de los sectores de la salud, educación y vivienda;
las autoridades gubernamentales del orden nacional, regional y local y la comunidad
en general que utiliza la vía para la movilización a través de diferentes vehículos.

- Zona de propiedad restringida: Faja dispuesta a cada lado del Derecho de Vía,
referida a la prohibición de ejecutar construcciones permanentes que afecten la
segundad o visibilidad y que dificulten ensanches futuros. El ancho de la faja de
propiedad restringida lo fija la autoridad competente conforme a normas establecidas.Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con las definiciones contenidas en los siguientes documentos:

- Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras.

- Manual para la conservación de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de
transito" del MTC

- Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (DG-2000)

- Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras
(EG-200)

- Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y
prácticas ambientales del MTC,

- Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del Sub
Sector Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de
infraestructura vial.

- Pronunciamiento N° 346-2007/DOP - CONSUCODE

- Decreto Supremo 034-2008-MTC y 011-2009-MTC "Reglamento Nacional de
Gestión de la Infraestructura Vial"

3. ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO

Los presentes Términos de Referencia contienen los procesos y procedimientos técnicos a los que se debe ceñir el Contratista durante la Fase Pre operativa y la Fase Operativa, definidos en este documento y complementado en el Contrato de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio.

Fase PRE Operativa.- Actividades que desarrollará el Contratista en esta Fase:

•	Diseño y elaboración del Plan de Conservación Vial.
o Elaboración del Plan de Conservación Vial.

o Elaboración del Plan de Manejo Socio Ambiental o Elaboración del inventario vial de la situación inicial de las Rutas materia del contrato de Conservación Vial por Niveles de Servicio. o Elaboración del Plan de calidad para la ejecución de los servicios

Fase Operativa.- Actividades que desarrollará el Contratista en esta Fase:

•	Implementación y puesta en marcha del Plan de Conservación Vial
o Conservación Rutinaria.

o	Conservación Periódica

o	Atención de Emergencias Viales hasta garantizar la transitabilidad.

o	Relevamiento de Información.

o	Elaboración de Informes Mensuales e Informes Finales del Proyecto

o	Implementación y puesta en marcha del plan de manejo ambiental y social.

A continuación, se desarrolla el alcance de cada una de las Fases que el Contratista debe desarrollar durante la ejecución del Contrato:

3.1 FASE PREOPERATIVA

3.1.1	Elaboración del Plan de Conservación Vial

El Contratista dependiendo de la superficie de rodadura con que cuente la vía y el nivel de servicio que será requerido en los términos de referencia, diseñará el Plan de Conservación Vial para el tiempo que dure el servicio materia del contrato, el cual deberá contener las actividades que ejecutará con el objeto de a) Alcanzar los niveles de servicio y b) Mantener los niveles de servicio exigidos en los presentes Términos de Referencia; el plan de conservación vial tendrá en consideración la oportuna ejecución de las actividades de conservación, las cuales no deben responder a un programa fijo sino al resultado de las permanentes evaluaciones que el contratista realizará sobre la calzada (medición del IRI y medición deflectométrica).

Siendo que el presente contrato se controlará por Niveles de Servicio, el Contratista tiene la facultad de proponer la inclusión de soluciones alternas a las planteadas en los presentes Términos de Referencia. Siempre se tendrá en consideración que todas las actividades de conservación se ejecutarán sobre la plataforma existente, no se realizarán mejoras en el diseño geométrico de la vía.

Estas nuevas alternativas presentadas por el Contratista, no generarán pago adicional alguno siendo responsabilidad del mismo el cumplimiento de los Niveles de Servicio exigidos en los presentes Términos de Referencia.

El Contratista presentará el Plan de Conservación Vial en versión impresa por ambas caras y versión electrónica.

3.1.2	Elaboración del Plan del Manejo Socio Ambiental

El Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) estará conformado por el conjunto de estrategias y actividades necesarias para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos negativos generados por la prestación del servicio, su contenido incluye como mínimo el manejo de: desechos, material de reciclaje, basuras, residuos de materiales de construcción, residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas; aguas superficiales, vegetación, maquinaria y equipo, campamentos; segundad vial, higiene, segundad y salud ocupacional; gestión social entre otros.

El Contratista deberá presentar ante la Supervisión el Plan de Manejo Socio Ambiental y de ser necesario solicitará ante las autoridades respectivas, los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones requeridos por el uso y aprovechamiento de recursos naturales para la ejecución sostenible de los servicios, sin que la Entidad incurra en pagos adicionales por estos conceptos.

El Plan de Manejo Socio Ambiental no comprende la elaboración de Estudios de Impacto Socio Ambiental, la ejecución de investigaciones arqueológicas, trabajos de rescate arqueológicos, la obtención de CIRA, elaboración de catastros de invasiones del Derecho de Vía ni la ejecución de Planes de Reasentamiento.

En lo referente a la instalación de plantas de asfalto y de trituración que se requieran durante el desarrollo del servicio, el Contratista deberá obtener los permisos relacionados con vertimientos, emisiones atmosféricas y permiso parte aire, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental respectiva.

El Contratista será responsable por los daños y perjuicios causados a terceros por negligencia durante la ejecución de los trabajos definidos en estos Términos de Referencia.

3.1.3 Elaboración del Inventario Vial Calificado e Informe Técnico de Situación Inicial

El contratista, en los primeros cinco meses de iniciado el servicio, realizará el inventario vial calificado de la red vial, siguiendo la metodología del manual del sistema de gestión de carreteras del MTC.

El Inventario Vial Calificado deberá ser presentado en formatos del Sistema de Gestión de Carreteras (Formatos SIC), en archivos Excel. El Contratista presentara la base de datos de la georeferenciación de todos los elementos de la infraestructura vial con precisión submétrica, la misma que será insumo para la elaboración de todos los shape files que deberán presentarse para la visualización de los resultados del inventario vial calificado en el Sistema de Información Geográfico GIS (Geográfico/WGS84).

También forman parte de las obligaciones del contratista la elaboración de un itinerario de rutas, y la elaboración de un itinerario fílmico, consistente en un registro video gráfico de la carretera (archivo de secuencia de imágenes digitales a color del recorrido de la carretera siguiendo su trayectoria), con una resolución no menor a 1280x960 pixeles, y con una amplitud de visualización de las imágenes tal que permita observar el Derecho de Vía (visual de aproximadamente 120°).

Adicionalmente, el Contratista presentará imágenes impresas y en archivos digitales, que muestren detalles de cada uno de los elementos de la infraestructura vial, de manera tal que posteriormente puedan desplegarse en forma conjunta con la descripción de las características y condición de dichos elementos en un mapa digital del Sistema de Información Geográfico en el que se aprecie el trazo de la carretera, mostrando la correspondiente ubicación de cada elemento (referencia kilométrica y referencia geográfica). Esta misma información debe ser posible visualizarla en sincronía con el registro video gráfico de la carretera.

Forma parte también del inventario vial calificado, el relevamiento de interferencias en el Derecho de Vía (construcciones, terrenos agrícolas, etc.), indicándose sus ubicaciones debidamente geo referenciadas en el sistema Geográfico/ WGS84, así como su referenciación kilométrica. También debe incluirse en el inventario calificado, la elaboración de encuestas origen-destino y censos de carga, que complementen la realización de conteos de flujos vehiculares.

Con estos resultados el Contratista elaborará el Informe Técnico de Situación Inicial, que será entregado a la Supervisión para su aprobación y servirá para mostrar el estado en que recibe la red vial.

La elaboración del inventario vial calificado según el alcance descrito, se consideran instrumentos fundamentales para el servicio de gestión de infraestructura vial, y constituye obligación esencial del contrato.

3.1.4 Elaboración del Plan de calidad

El Contratista programará las auditorías internas que el Plan de Calidad del Servicio requiera para su correcto seguimiento y permitirá a la Supervisión la realización de auditorías externas, con el objeto de que la Supervisión verifique el mejoramiento continuo del Plan y las acciones que el Contratista implemente para la solución de las no conformidades.

3.2 ETAPA OPERATIVA

El Contratista está obligado a iniciar las actividades de Conservación Vial desde la fecha en que se da por iniciado el servicio, el control se hará mediante indicadores de Niveles de Servicio, semanal, mensual o anualmente según corresponda.

3.2.1 Conservación Rutinaria

Es el conjunto de actividades de carácter preventivo que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía y que se realizan diariamente con la finalidad principal de preservar todos los elementos viales con la mínima cantidad de alteraciones o de daños, en lo posible conservando las condiciones que tenía después de la construcción, de la conservación periódica, de la rehabilitación o de la reconstrucción.

Las prestaciones de las actividades de Conservación Rutinaria serán ejecutadas desde el primer día de iniciado el servicio (entrega del adelanto o terreno), y se ejecutará hasta el último día de vigencia del mismo.

Las actividades de Conservación Rutinaria consideradas son:

- Roce de vegetación

- Poda, corte y retiro de árboles.

- Eliminación de derrumbes y/o remoción de obstáculos manual.

- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, drenajes, tuberías, pontones, puentes
vehiculares  y  peatonales,   viaductos,   túneles,   etc.).   Esta  considerada   la
limpieza del cauce 10 m. aguas arriba y aguas abajo.

- Limpieza de cunetas, rápidas y zanjas de coronación.

- Limpieza de la calzada y bermas

- Limpieza   de   señales   verticales,   hitos   kilométricos,   postes   delineadores,
defensas metálicas y defensas en concreto.

- Pintura.

- Remoción de derrumbes localizados a lo largo de las Rutas contratadas, en
material común o conglomerados (de hasta 200 m 3  por evento), incluido el
acarreo a los botaderos autorizados.

- Tratamiento de fisuras y grietas, sellos.

- Bacheo

- Parchados

- Reparaciones menores

- Reposición de señales, hitos y elementos de segundad vial.

Todas las actividades de Conservación Rutinaria se deberán ejecutar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras y al Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

Es responsabilidad del Contratista disponer de los equipos necesarios permanentemente para ejecutar las actividades de Conservación Rutinaria obligadas en los Términos de Referencia, con la finalidad de cumplir con los niveles de servicio exigidos.

El nivel de servicio de la Conservación Rutinaria será controlado después de cumplido el sexto mes de iniciado el servicio, en función al tipo de pavimento ya sea afirmado o asfaltado. Esta medición se realizará mensualmente diferenciando el nivel de servicio exigido para cada caso, tal como se indica en los presentes Términos de Referencia.

La Conservación Rutinaria se pagará mensualmente, a partir del sexto mes hasta el último mes del servicio, se precisa que en la Valorización del Sexto mes se debe incluir las valorizaciones desde el primer mes hasta el sexto mes.

La Unidad de medida será "Km. - Año". 3.2.2

Conservación Periódica

La Conservación Periódica tiene el objetivo de recuperar las condiciones iniciales de serviciabilidad de la carretera contratada, llevándola a los niveles de servicio que serán requeridos durante el contrato de Gestión y Conservación vial, de acuerdo con las actividades descritas en las Especificaciones Técnicas Generales para la conservación de Carreteras, Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito y de acuerdo a las condiciones que se encuentren en la etapa de entrega de terreno según el Informe Técnico de la Situación Inicial.

La Conservación Periódica se ejecutará una vez aprobado el Programa de Conservación Vial, y se realizará exclusivamente en los tramos indicados en los presentes Términos de Referencia, sin embargo con la finalidad de aprovechar la época de verano, el contratista podrá iniciar los trabajos de conservación periódica antes de aprobarse el Programa de Conservación Vial, para lo cual deberá presentar la solución final que planteará para el tramo a intervenir, ésta solución deberá contar con la conformidad de la supervisión y formará parte del Programa de Conservación Vial que será evaluado y aprobado por la Entidad.

La Conservación periódica se pagará según el avance, y se hará efectivo a partir del sexto mes. En los casos en que el contratista inicie la conservación periódica antes de la aprobación del plan de conservación, se precisa que en la Valorización del Sexto mes se debe incluir las valorizaciones desde el primer mes hasta el sexto mes.

Para el pago de la Conservación periódica se considerara el siguiente peso:

a.	Solución Básica 85%

b.	Señalización horizontal y Vertical 15%

La unidad de medida es el "Km.". 3.2.3 Atención de Emergencias

Las emergencias viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre tránsito de la Carretera; asimismo son consideradas emergencias aquellas circunstancias que puedan generar un inminente peligro de interrupción del tránsito o de segundad para los usuarios.

Con la finalidad de poder tener un criterio uniforme para la cuantificación de los distintos tipos de emergencias que puedan suscitarse en las carreteras, a continuación se detallan referencialmente las situaciones en las cuales se puede intervenir bajo este rubro:

a) En caso de derrumbes mayores a 200 m3 por evento, se pagará por cada m3 adicional eliminado de acuerdo al precio ofertado en la propuesta del contratista.

b) Para cualquier otro caso, tales como:

- Pérdida de la plataforma por acción de la naturaleza,

- Atención de huaycos que por su naturaleza sean imposibles de cubicarlos,

- Obstrucción de la vía por efectos de accidentes,

- Eliminación de puntos críticos que pongan en peligro la segundad    de los
usuarios,

- Erosión de la plataforma,

- Refuerzos de defensa ribereña para evitar la erosión de la plataforma,

- Limpieza de grandes volúmenes de nevadas o granizos que no se puedan
ejecutar por mantenimiento rutinario y que impidan el libre tránsito,

- Atención puntual debido al colapso de puentes o actividades puntuales de
prevención orientadas a evitar el colapso de puentes

- Obstrucción de la vía, producto de desórdenes públicos y

- En general cualquier otro evento que impida un tránsito seguro a los
usuarios

Para los casos indicados en el ítem b), el contratista procederá a atender inmediatamente la emergencia vial realizando todas las actividades necesarias hasta restituir el transito seguro en la vía, el pago será el resultado de la valorización de todos los recursos utilizados por el contratista para la atención de la emergencia, según los precios ofertados en su propuesta.

3.2.4 Relevamiento de Información

Se refiere a la elaboración de cuatro (04) inventarios viales calificados adicionales al inicial, que deberá presentar el contratista a lo largo de la fase operativa del servicio, de acuerdo al alcance descrito anteriormente.

El segundo inventario vial calificado del servicio se elaborara a partir de iniciado el mes 18 del servicio, y se entregara a la finalización del mes 24.

El tercer inventario vial calificado del servicio se elaborara a partir de iniciado el mes 33 del servicio, y se entregara a la finalización del mes 36.

El cuarto inventario vial calificado del servicio se elaborara a partir de iniciado el mes 45 del servicio, y se entregara a la finalización del mes 48.

El quinto inventario vial calificado del servicio se elaborara a partir de iniciado el mes 57 del servicio y se entregara a la finalización del mes 60.

El pago por el servicio de Relevamiento de Información se realizará a la entrega de toda la información completa del inventario vial correspondiente, y a la conformidad del Contratante. El incumplimiento de la entrega de la información completa en las fechas previstas generará una penalidad diaria de acuerdo a la formula estipulada en la normativa correspondiente. La elaboración de los inventarios viales calificados según el alcance descrito, se consideran instrumentos fundamentales para el servicio de gestión de infraestructura vial, y constituye obligación esencial del contrato.

3.2.5	Elaboración de Informes

El Contratista elaborará informes mensuales y anuales conteniendo los resultados de las evaluaciones de los niveles de servicio obtenidos, así como las actividades realizadas en el periodo, se precisa que existen niveles de servicio que se miden mensualmente y otros que se miden con distinta periodicidad.

3.2.6	Implementación y puesta en marcha del Plan de Manejo Socio Ambiental

El contratista deberá cumplir con el plan presentado según el ítem 3.1

La Conservación Periódica, Conservación Rutinaria, Relevamiento de Información y las emergencias viales tendrá como techo presupuestal el monto total ofertado por la propuesta ganadora; en tal sentido de presentarse mayores emergencias algunas actividades se verán afectadas en el tiempo de duración de las mismas.

4.0 ALCANCE ESPECÍFICO A EJECUTAR EN LA CARRETERA:

La Carretera Cumbico - Chetilla, Dv. Cumbico – Cumbico - Magdalena, cuenta con una longitud aproximada de 54.30 kilómetros.

El presente contrato se refiere a la contratación del Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera indicada y será controlado por niveles de servicio, el servicio se contratará por un periodo de cinco años, ejecutándose bajo la modalidad de precios unitarios considerando como variables el tiempo y la longitud de cada uno de los tramos a intervenir, según el siguiente cuadro:

| Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbemayo - Chetilla y Dv. Cumbico - Cumbico - Magdalena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR REFERENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Ruta | Tramo | Partida | Unidad | Cantidad | P.U | Presupuesto Anual | Periodo Años | Total |
| 1 |  | Cumbemayo – Chetilla | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | Km.-Año | 22.30 | SI. 31,732.25 | SI. 707,629.18 | 1 | SI. 707,629.18 |
| 2 |  | Cumbemayo – Chetllla | Conesrvaclon Periódica - Solución básica | km | 22.30 | SI. 280,601.18 | SI. 6,257,406.31 |  | SI. 6,257,406.31 |
| 3 |  | Cumbemayo – Chetllla | Conservación Rutinaria en Asfalto -Después de la Conservación Periódica | Km.-Año | 22.30 | SI. 29,010.97 | SI. 646,944.63 | 4 | SI. 646,944.63 |
| 4 |  | Cumbemayo – Chetllla | Conesrvaclon Periódica - 4to año | km | 22.30 | SI. 67,651.97 | SI. 1,508,638.93 |  | SI. 1,508,638.93 |
| 5 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | Km.-Año | 16.00 | SI. 29,779.41 | SI. 476,470.56 | 1.5 | SI. 714,705.84 |
| 6 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conesrvaclon Periódica - Solución básica | km | 16.00 | SI. 232,237.41 | SI. 3,715,798.56 |  | SI. 3,715,798.56 |
| 7 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conservación Rutinaria en Asfalto -Después de la Conservación Periódica | Km.-Año | 16.00 | SI. 27,227.41 | SI. 435,638.56 | 3.5 | SI. 435,638.56 |
| 8 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conesrvaclon Periódica - 4to año | km | 16.00 | SI. 54,540.28 | SI. 872,644.48 |  | SI. 872,644.48 |
| 9 |  | Cumblco - Magdalena | Conservación Rutinaria Transltabllldad en Afirmado | Km.-Año | 16.00 | SI. 33,541.37 | SI. 536,661.92 | 5 | SI. 2,683,309.60 |
| 10 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Gestión y Relevamlento de Información | Km.-Año | 54.30 | SI. 5,429.11 | SI. 294,800.67 | 5 | SI. 1,474,003.37 |
| 11 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Atención de Emergencias | Glob | 1.00 | SI. 647,300.50 | SI. 647,300.50 | 5 | SI. 3,236,502.50 |
| 12 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Gastos Generales | Mes | 12.00 | SI. 184,669.80 | SI. 2,216,037.60 | 5 | SI. 11,080,188.00 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | SI. | SI. 33,333,409.96 |
| I.G.V18% |  |  |  |  |  |  |  | SI. | SI. 6,000,013.79 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | SI. | SI. 39,333,423.75 |

Las cifras que aparecen en las columnas cantidad y periodo, reflejan la longitud del tramo y el tiempo estimado de ejecución, los cuales son referenciales y podrán extenderse o acortarse según la longitud real del tramo y el tiempo real que se necesite realizar la actividad, pudiendo variar los montos asignados para cada actividad sin que esto signifique la tramitación de un adicional o deductivo, teniendo como limite el monto total de la oferta.

Se precisa que en los casos en que resulte necesario intervenir un sub tramo realizando actividades distintas a las programadas pero que están programadas en otros sub tramos, éstas se podrán ejecutar y serán valorizadas y pagadas tomando como referencia las actividades y costos ofertados de los sub tramos contiguos, prefiriéndose el menor precio unitario ofertado para la misma actividad.

Los niveles de servicio serán medidos en las áreas o sectores de influencia estipulados en las Especificaciones Técnicas para la Conservación de Carreteras y al Manual para la conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, para cada una de las actividades a medir.

Siendo que el presente contrato se controlará por niveles de servicio, se recomienda a los postores realizar una visita a la zona de trabajo, con la finalidad de tomar conocimiento de las actividades que deben realizar para cumplir con los niveles de servicio exigidos en los presentes términos de referencia.

Para efectos de pago, todas las partidas indicadas en el cuadro anterior serán reajustadas mediante la siguiente Formula de Reajuste:

Formula Polinómica

Monomio	Incidencia   índice	Descripción

0.427 ASF	100.00	13	Asfalto

0.118 MO	100.00	47	Mano de Obra

0.173 EN	100.00	48	Equipo Importado

0.282 GG	100.00	39	IPC

4.1 Cumbemayo - Chetilla (L= 22.30 km.)

El tramo se encuentra a nivel de afirmado en regular estado, el Contratista deberá ejecutar actividades de Conservación Periódica, Conservación Rutinaria, Atención de Emergencias, Relevamiento de Información y otros, indicados en los presentes términos de referencia.

El contratista tiene la obligación de iniciar la conservación rutinaria, independientemente del tipo de superficie de rodadura, desde el primer día de iniciado el servicio.

4.1.1 Conservación periódica Solución Básica Unidad de Medida: Kilómetro

Para el cálculo del valor referencial, se ha estimado que la conservación periódica consistirá en la colocación de una capa de afirmado estabilizado con emulsión en todo el tramo, para luego proteger la superficie con un recubrimiento asfáltico, previamente se ejecutara un bacheo con la finalidad de uniformizar la superficie.

Alternativamente el contratista podrá proponer una solución distinta a la planteada en los presentes términos de referencia, esta solución propuesta debe estar orientada primordialmente al cumplimiento de los niveles de servicio exigidos en los presentes términos de referencia, siendo de plena responsabilidad del contratista la solución planteada.

El IRI exigido para esta actividad será de 5m. /Km.

El Valor Referencial ha sido calculado en base a los siguientes metrados y actividades referenciales:

| Descripción | Unidad | Metrados |
| --- | --- | --- |
| Movilización y desmovilización de equipo | Glb | 0.50 |
| Cartel | Unid | 2.00 |
| Colocación de Material Granular estabilizado | M3 | 13,937.50 |
| Perfilado de cunetas | MI | 44,600.00 |
| Recubrimiento Asfáltico | M2 | 111,500.00 |
| Colocación de señal preventiva | Unid. | 22.00 |
| Colocación de seña reglamentaria | Unid. | 11.00 |
| Colocación de señal informativa | Unid. | 5.00 |
| Colocación de guardavías | MI | 300.00 |
| Colocación de hitos kilométricos | Unid. | 22.00 |
| Marcas en el pavimento | M2 | 5,500.00 |
| Pintado de muros y parapetos | M2 | 50.00 |
| Alcantarilla Metálica TMC 36" | MI | 150.00 |
| Badén de Concreto fg=210kg/cm2 | MI | 100.00 |
| Reparaciones menores | Unid. | 10.00 |
| Encauzamiento de cursos de agua | M3 | 300.00 |

Atendiendo que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado, sin embargo se precisa que para el caso específico de colocación de señales preventivas, colocación de señales reglamentarias, colocación de señales informativas, colocación de guardavías, colocación de delineadores y la colocación de hitos kilométricos, el contratista - conservador colocará las cantidades indicadas en el cuadro anterior; de requerirse mayor cantidad, éstas se tramitarán como adicionales si es que la entidad lo considera pertinente.

El Contratista, mientras elabora su Plan de Conservación Vial en el que incluirá la propuesta de solución final que adoptará para este tramo, tiene la obligación de ejecutar actividades de conservación rutinaria desde el primer día de iniciado el servicio, orientadas a impedir el agravamiento de los defectos existentes.

El Valor Referencial para este Tramo ha sido calculado en base a la ejecución de las siguientes actividades y metrados referenciales por año:

| Descripción | Unidad | Metrados |
| --- | --- | --- |
| Limpieza General | Km. | 22.30 |
| Roce | M2 | 22,300.00 |
| Eliminación de derrumbes | M3 | 2,050.00 |
| Bacheo de Plataforma | M3 | 2,562.00 |
| Perfilado y Compactación de Plataforma | M2 | 111,500.00 |
| Limpieza de Alcantarillas | Unid. | 84.00 |
| Limpieza de Cunetas | MI | 44,600.00 |
| Limpieza de Puentes | Unid. | 3.00 |

Sin embargo atendiendo a que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

Medición del Nivel de Servicio.

El Nivel de Servicio de esta partida será medido a partir del sexto mes de iniciado el contrato, según la directiva de supervisión que se anexa y a las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes términos de referencia.

Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de Servicio son los señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

La Planilla conjuntamente con las Ordenes de Servicio, constituyen los documentos de registro para comprobar el nivel de servicio prestado o el nivel de incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla deberá ser suscrita por el responsable del tramo como representante del contratista y por el Supervisor, en representación de la entidad.

NIVELES DE SERVICIO

| Variable | Indicador | Forma de Medición | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Calzada | Limpieza | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
|  | Baches | Visual | Sin Baches |
| Berna | Limpieza | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
| Drenaje | Cunetas | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas. |
|  | Alcantarillas | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas |
|  | Bajadas de Agua | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas |
|  | Badenes | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
| Señalización | Verticales | Visual | Limpias |
|  | Hitos | Visual | Limpios |
| Elementos de seguridad | Guardavías | Visual | Limpios |
|  | Delineadores | Visual | Limpios |
| Estructuras Viales | Puentes | Visual | Limpios y libre de obstáculos, drenes abiertos |
|  | Pontones | Visual | Limpios y libre de obstáculos, drenes abiertos |
| Zonas Laterales (Derecho de vía) | Roce | Visual | Altura Máxima. 0.30 M. |
|  | Talud inferior | Visual | Solo erosión causada por naturaleza, no se aceptará erosión relacionada con el incumplimiento del nivel de servicio de la vía. |

PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO

| ASPECTO INSPECCIONADO | VARIABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO DE FALLAS | FACTOR DE PESO | PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) | (2) | (3) = (1)*(2)/10 |
| Calzada | Baches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Berma | Limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Drenaje | Cunetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Alcantarillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Bajadas de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Badén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Señalización | Vertical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |
|  | Hitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |
| Elementos de seguridad | Guardavías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Delineadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Estructuras Viales | Puentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Pontones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Zonas Laterales (Derecho de vía) | Roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Talud inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |

4.1.3 Conservación Rutinaria en Solución Básica (Después de la conservación periódica) Unidad de Medida: Kilómetro - Año

Inmediatamente después de ejecutada la conservación periódica del tramo, el Contratista deberá realizar las actividades de conservación rutinaria que aseguren mantener el nivel de servicio alcanzado con la ejecución de la conservación periódica.

El Valor Referencial para este Tramo ha sido calculado en base a la ejecución de las siguientes actividades y metrados referenciales por año:

| Descripción | Unidad | Metrados |
| --- | --- | --- |
| Limpieza General | Km. | 22.30 |
| Roce | M2 | 22,300.00 |
| Eliminación de derrumbes | M3 | 2,050.00 |
| Tratamiento de fisuras | MI | 11,000.00 |
| Parchado con mezcla asfáltica | M2 | 4,920.00 |
| Sello asfáltico | M2 | 12,000.00 |
| Limpieza de señales | Unid. | 60.00 |
| Limpieza de hitos | Unid. | 22.00 |
| Limpieza de Guardavías y elementos de segundad | MI | 300.00 |
| Reposición de señales informativas | Unid. | 2.00 |
| Reposición de señales preventivas | Unid. | 2.00 |
| Reposición de señales reglamentarias | Unid. | 1.00 |
| Reposición de hitos kilométricos | Unid. | 2.00 |
| Reposición de guardavías | MI | 10.00 |
| Marcas en el pavimento | M2 | 5,500.00 |
| Pintado de muros y parapetos | M2 | 100.00 |
| Limpieza de Alcantarillas | Unid. | 82.00 |
| Limpieza de Cunetas | MI | 44,600.00 |
| Limpieza de puentes | Unid | 3.00 |
| Reparaciones menores | Unid. | 3.00 |
| Encauzamiento cursos de agua | M3 | 300.00 |

Sin embargo atendiendo a que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

Medición del Nivel de Servicio.

El Nivel de Servicio de esta partida será medido en las zonas donde se haya ejecutado la conservación periódica, de acuerdo al avance y se realizará según la directiva de supervisión que se anexa y a las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes términos de referencia.

Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de Servicio son los señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

La Planilla conjuntamente con las Ordenes de Servicio, constituyen los documentos de registro para comprobar el nivel de servicio prestado o el nivel de incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla deberá ser suscrita por el responsable del tramo como representante del contratista y por el Supervisor, en representación de la entidad.

NIVELES DE SERVICIO

| Variable | Indicador | Forma de Medición | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Calzada | Limpieza | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
|  | Fisuras > 2mm | Odómetro | No hay tolerancia |
|  | Fisuras >1mm y < 2mm | Odómetro | 10% del área |
|  | Baches | Visual | Sin Baches |
| Berna | Limpieza Baches | Visual Visual | Siempre limpia libre de escombros Sin baches |
| Drenaje | Cunetas | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas. |
|  | Alcantarillas | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas |
|  | Bajadas de Agua | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas |
|  | Badenes | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
| Señalización | Verticales | Retroreflectómetro vertical | Completas y limpias. Blanco: 70cd/lux*m2; Amarillo: 50cd/lux*m2; Naranja: 9cd/lux*m2; verde: 9cd/lux*m2 |
|  | Horizontal | Retroreflectómetro horizontal | Blanco: 150cd/lux*m2; Amarillo: 120cd/lux*m2, se permite hasta el 20% de desgate en el año |
|  | Hitos | Visual | Completos, limpios y pintados |
| Elementos de seguridad | Guardavías | Visual | Completos y limpios |
|  | Delineadores | Visual | Completos y limpios |
| Estructuras Viales | Puentes | Visual | Pintados, Limpios y libre de obstáculos, drenes abiertos |
|  | Pontones | Visual | Limpios y libre de obstáculos, drenes abiertos |
| Zonas Laterales (Derecho de vía) | Roce | Visual | Altura Máxima. 0.20 M. |
|  | Talud inferior | Visual | Solo erosión causada por naturaleza, no se aceptará erosión relacionada con el incumplimiento del nivel de servicio de la vía. |

PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO

| ASPECTO INSPECCIONADO | VARIABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO DE FALLAS | FACTOR DE PESO | PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) | (2) | (3) = (1)*(2)/10 |
| Calzada | Limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Baches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Fisuras > 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Fisuras > 1mm y < 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Berma | Limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Baches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Drenaje | Cunetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Alcantarillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Bajadas de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Badén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Señalización | Vertical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Hitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Elementos de seguridad | Guardavías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Delineadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Estructuras Viales | Puentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Pontones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Zonas Laterales (Derecho de vía) | Roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Talud inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |

4.1.4. CONSERVACION PERIODICA AL CUATRO AÑO

Unidad de Medida: Kilómetro

Con la finalidad que la vía recupere su condición de serviciabilidad inicial, en los presentes términos de referencia se ha considerado ejecutar una conservación periódica al cuarto año del servicio, que consiste en la colocación de un recubrimiento asfáltico adicional.

Alternativamente el contratista podrá proponer una solución distinta a la planteada en los presentes términos de referencia, esta solución propuesta debe estar orientada primordialmente al cumplimiento de los niveles de servicio exigidos en los presentes términos de referencia, siendo de plena responsabilidad del contratista la solución planteada.

El Valor Referencial ha sido calculado en base a los siguientes metrados y actividades referenciales:

| Descripción | Unidad | Metrados |
| --- | --- | --- |
| Riego de liga | M2 | 111,500.00 |
| Recubrimiento Asfáltico | M2 | 111,500.00 |
| Marcas en el pavimento | M2 | 5,500.00 |

Atendiendo que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

4.2 Dv. Cumbico - Cumbico (L= 16 km.)

El tramo se encuentra a nivel de afirmado en mal estado, el Contratista deberá ejecutar actividades de Conservación Periódica, Conservación Rutinaria, Atención de Emergencias, Relevamiento de Información y otros, indicados en los presentes términos de referencia.

El contratista tiene la obligación de iniciar la conservación rutinaria, independientemente del tipo de superficie de rodadura, desde el primer día de iniciado el servicio.

4.1.1 Conservación periódica Solución Básica Unidad de Medida: Kilómetro

Para el cálculo del valor referencial, se ha estimado que la conservación periódica consistirá en la colocación de una capa de afirmado estabilizado con emulsión en todo el tramo, para luego proteger la superficie con un recubrimiento asfáltico, previamente se ejecutara un bacheo con la finalidad de uniformizar la superficie.

Alternativamente el contratista podrá proponer una solución distinta a la planteada en los presentes términos de referencia, esta solución propuesta debe estar orientada primordialmente al cumplimiento de los niveles de servicio exigidos en los presentes términos de referencia, siendo de plena responsabilidad del contratista la solución planteada.

El IRI exigido para esta actividad será de 5m. /Km.

El Valor Referencial ha sido calculado en base a los siguientes metrados y actividades referenciales:

| Descripción | Unidad | Metrados |
| --- | --- | --- |
| Movilización y desmovilización de equipo | Glb | 0.50 |
| Cartel | Unid | 2.00 |
| Colocación de Material granular estabilizado | M3 | 8,000.00 |
| Perfilado de cunetas | MI | 16,000.00 |
| Recubrimiento Asfáltico | M2 | 64,000.00 |
| Colocación de señal preventiva | Unid. | 16.00 |
| Colocación de seña reglamentaria | Unid. | 8.00 |
| Colocación de señal informativa | Unid. | 3.00 |
| Colocación de guardavías | MI | 300.00 |
| Colocación de hitos kilométricos | Unid. | 16.00 |
| Marcas en el pavimento | M2 | 3,824.00 |
| Pintado de muros y parapetos | M2 | 50.00 |
| Alcantarilla Metálica TMC 36" | MI | 96.00 |
| Badén de Concreto fg=210kg/cm2 | MI | 50.00 |
| Reparaciones menores | Unid. | 5.00 |
| Encauzamiento de cursos de agua | M3 | 300.00 |

Atendiendo que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesanas con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado, sin embargo se precisa que para el caso específico de colocación de señales preventivas, colocación de señales reglamentarias, colocación de señales informativas, colocación de guardavías, colocación de delineadores y la colocación de hitos kilométricos, el contratista - conservador colocará las cantidades indicadas en el cuadro anterior; de requerirse mayor cantidad, éstas se tramitarán como adicionales si es que la entidad lo considera pertinente.

4.2.2 Conservación Rutinaria en vía afirmada (Antes de la Solución Básica) Unidad de Medida: Kilómetro - Año

El Contratista, mientras elabora su Plan de Conservación Vial en el que incluirá la propuesta de solución final que adoptará para este tramo, tiene la obligación de ejecutar actividades de conservación rutinaria desde el primer día de iniciado el servicio, orientadas a impedir el agravamiento de los defectos existentes.

El Valor Referencial para este Tramo ha sido calculado en base a la ejecución de las siguientes actividades y metrados referenciales por año:

| Descripción | Unidad | Metrados |
| --- | --- | --- |
| Limpieza General | Km. | 16.00 |
| Roce | M2 | 16,000.00 |
| Eliminación de derrumbes | M3 | 800.00 |
| Bacheo de Plataforma | M3 | 2,000.00 |
| Perfilado y Compactación de Plataforma | M2 | 64,000.00 |
| Limpieza de Alcantarillas | Unid. | 32.00 |
| Limpieza de Cunetas | MI | 48,000.00 |
| Limpieza de Puentes | Unid. | 2.00 |

Sin embargo atendiendo a que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

Medición del Nivel de Servicio.

El Nivel de Servicio de esta partida será medido a partir del sexto mes de iniciado el contrato, según la directiva de supervisión que se anexa y a las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes términos de referencia.

Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de Servicio son los señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

La Planilla conjuntamente con las Ordenes de Servicio, constituyen los documentos de registro para comprobar el nivel de servicio prestado o el nivel de incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla deberá ser suscrita por el responsable del tramo como representante del contratista y por el Supervisor, en representación de la entidad.

NIVELES DE SERVICIO

| Variable | Indicador | Forma de Medición | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Calzada | Limpieza | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
|  | Baches | Visual | Sin Baches |
| Berna | Limpieza | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
| Drenaje | Cunetas | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas. |
|  | Alcantarillas | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas |
|  | Bajadas de Agua | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas |
|  | Badenes | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
| Señalización | Verticales | Visual | Limpias |
|  | Hitos | Visual | Limpios |
| Elementos de seguridad | Guardavías | Visual | Limpios |
|  | Delineadores | Visual | Limpios |
| Estructuras Viales | Puentes | Visual | Limpios y libre de obstáculos, drenes abiertos |
|  | Pontones | Visual | Limpios y libre de obstáculos, drenes abiertos |
| Zonas Laterales (Derecho de vía) | Roce | Visual | Altura Máxima. 0.30 M. |
|  | Talud inferior | Visual | Solo erosión causada por naturaleza, no se aceptará erosión relacionada con el incumplimiento del nivel de servicio de la vía. |

PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO

| ASPECTO INSPECCIONADO | VARIABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO DE FALLAS | FACTOR DE PESO | PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) | (2) | (3) = (1)*(2)/10 |
| Calzada | Baches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Berma | Limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Drenaje | Cunetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Alcantarillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Bajadas de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Badén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Señalización | Vertical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |
|  | Hitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |
| Elementos de seguridad | Guardavías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Delineadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Estructuras Viales | Puentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Pontones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Zonas Laterales (Derecho de vía) | Roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Talud inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |

4.2.3 Conservación Rutinaria en Solución Básica (Después de la conservación periódica) Unidad de Medida: Kilómetro - Año

Inmediatamente después de ejecutada la conservación periódica del tramo, el Contratista deberá realizar las actividades de conservación rutinaria que aseguren mantener el nivel de servicio alcanzado con la ejecución de la conservación periódica.

El Valor Referencial para este Tramo ha sido calculado en base a la ejecución de las siguientes actividades y metrados referenciales por año:

| Descripción | Unidad | Metrados |
| --- | --- | --- |
| Limpieza General | Km. | 16.00 |
| Roce | M2 | 16,000.00 |
| Eliminación de derrumbes | M3 | 800.00 |
| Tratamiento de fisuras | MI | 8,000.00 |
| Parchado con mezcla asfáltica | M2 | 1,920.00 |
| Sello asfáltico | M2 | 9,600.00 |
| Limpieza de señales | Unid. | 32.00 |
| Limpieza de hitos | Unid. | 16.00 |
| Limpieza de Guardavías y elementos de segundad | MI | 300.00 |
| Reposición de señales informativas | Unid. | 1.00 |
| Reposición de señales preventivas | Unid. | 2.00 |
| Reposición de señales reglamentarias | Unid. | 2.00 |
| Reposición de hitos kilométricos | Unid. | 2.00 |
| Reposición de guardavías | MI | 10.00 |
| Marcas en el pavimento | M2 | 3,824.00 |
| Pintado de muros y parapetos | M2 | 50.00 |
| Limpieza de Alcantarillas | Unid. | 32.00 |
| Limpieza de Cunetas | MI | 48,000.00 |
| Limpieza de puentes | Unid | 2.00 |
| Reparaciones menores | Unid. | 3.00 |
| Encauzamiento cursos de agua | M3 | 200.00 |

Sin embargo atendiendo a que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

Medición del Nivel de Servicio.

El Nivel de Servicio de esta partida será medido en las zonas donde se haya ejecutado la conservación periódica, de acuerdo al avance y se realizará según la directiva de supervisión que se anexa y a las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes términos de referencia.

Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de Servicio son los señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

La Planilla conjuntamente con las Ordenes de Servicio, constituyen los documentos de registro para comprobar el nivel de servicio prestado o el nivel de incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla deberá ser suscrita por el responsable del tramo como representante del contratista y por el Supervisor, en representación de la entidad.

NIVELES DE SERVICIO

| Variable | Indicador | Forma de Medición | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Calzada | Limpieza | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
|  | Fisuras > 2mm | Odómetro | No hay tolerancia |
|  | Fisuras >1mm y < 2mm | Odómetro | 10% del área |
|  | Baches | Visual | Sin Baches |
| Berna | Limpieza Baches | Visual Visual | Siempre limpia libre de escombros Sin baches |
| Drenaje | Cunetas | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas. |
|  | Alcantarillas | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas |
|  | Bajadas de Agua | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas |
|  | Badenes | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
| Señalización | Verticales | Retroreflectómetro vertical | Completas y limpias. Blanco: 70cd/lux*m2; Amarillo: 50cd/lux*m2; Naranja: 9cd/lux*m2; verde: 9cd/lux*m2 |
|  | Horizontal | Retroreflectómetro horizontal | Blanco: 150cd/lux*m2; Amarillo: 120cd/lux*m2, se permite hasta el 20% de desgate en el año |
|  | Hitos | Visual | Completos, limpios y pintados |
| Elementos de seguridad | Guardavías | Visual | Completos y limpios |
|  | Delineadores | Visual | Completos y limpios |
| Estructuras Viales | Puentes | Visual | Pintados, Limpios y libre de obstáculos, drenes abiertos |
|  | Pontones | Visual | Limpios y libre de obstáculos, drenes abiertos |
| Zonas Laterales (Derecho de vía) | Roce | Visual | Altura Máxima. 0.20 M. |
|  | Talud inferior | Visual | Solo erosión causada por naturaleza, no se aceptará erosión relacionada con el incumplimiento del nivel de servicio de la vía. |

PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO

| ASPECTO INSPECCIONADO | VARIABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO DE FALLAS | FACTOR DE PESO | PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) | (2) | (3) = (1)*(2)/10 |
| Calzada | Limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Baches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Fisuras > 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Fisuras > 1mm y < 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Berma | Limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Baches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Drenaje | Cunetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Alcantarillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Bajadas de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Badén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Señalización | Vertical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Hitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Elementos de seguridad | Guardavías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Delineadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Estructuras Viales | Puentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Pontones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Zonas Laterales (Derecho de vía) | Roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Talud inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |

4.2.4 Conservación Periódica al cuarto año Unidad de Medida: Kilómetro

Con la finalidad que la vía recupere su condición de serviciabilidad inicial, en los presentes términos de referencia se ha considerado ejecutar una conservación periódica al cuarto año del servicio, que consiste en la colocación de un recubrimiento asfáltico adicional.

Alternativamente el contratista podrá proponer una solución distinta a la planteada en los presentes términos de referencia, esta solución propuesta debe estar orientada primordialmente al cumplimiento de los niveles de servicio exigidos en los presentes términos de referencia, siendo de plena responsabilidad del contratista la solución planteada.

El Valor Referencial ha sido calculado en base a los siguientes metrados y actividades referenciales:

| Descripción | Unidad | Metrados |
| --- | --- | --- |
| Riego de liga | M2 | 64,000.00 |
| Recubrimiento Asfáltico | M2 | 64,000.00 |
| Marcas en el pavimento | M2 | 3,824.00 |

Atendiendo que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

4.3 Cumbico - Magdalena (l = 16 Km.)

El tramo es una trocha carrozable en mal estado de conservación que necesita ir consolidándose en el tiempo, se trabajara en un ancho de 3.5 metros.

Se precisa que el contratista tiene la obligación de iniciar la conservación de la vía independientemente del tipo de superficie de rodadura desde el primer día de iniciado el servicio.

4.3.1 Transitabilidad en vía afirmada Unidad de Medida: Kilómetro - Año

El contratista deberá ejecutar un bacheo con material granular para nivelar y reconformar la superficie actual, así como la ejecución de todas las actividades de conservación rutinaria que impidan el agravamiento de los defectos actuales.

El Valor Referencial para este Tramo ha sido calculado en base a la ejecución de las siguientes actividades y metrados referenciales por año:

| Descripción | Unidad | Metrados |
| --- | --- | --- |
| Limpieza General | Km. | 16.00 |
| Roce | M2 | 16,000.00 |

| Eliminación de derrumbes con equipo | M3 | 1,600.00 |
| --- | --- | --- |
| Eliminación de passivos ambientales | M3 | 2,000.00 |
| Bacheo | M3 | 3,500.00 |
| Perfilado y compactado de superficie de rodadura | M2 | 64,000.00 |
| Limpieza de Alcantarillas | Unid. | 16.00 |
| Limpieza de Cunetas | MI | 48,000.00 |
| Limpieza de puentes | Unid. | 2.00 |

Sin embargo atendiendo a que el presente contrato será controlado por niveles de servicio (no por ejecución ni avance de metrados), el contratista tendrá que ejecutar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo ofertado.

Medición del Nivel de Servicio.

El Nivel de Servicio de esta partida será medido a partir del sexto mes de iniciado el servicio según la directiva de supervisión que anexa y a las variables e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados en los presentes términos de referencia.

Las áreas o sectores donde se medirán los Niveles de Servicio son los señalados en los Términos de Referencia. Así mismo estas actividades deben ser ejecutadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Conservación de Carreteras y el Manual para la Conservación de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito.

La Planilla conjuntamente con las Ordenes de Servicio, constituyen los documentos de registro para comprobar el nivel de servicio prestado o el nivel de incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla deberá ser suscrita por el responsable del tramo como representante del contratista y por el Supervisor, en representación de la entidad.

NIVELES DE SERVICIO

| Variable | Indicador | Forma de Medición | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Calzada | Limpieza | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
|  | Baches | Visual | Sin Baches |
| Berna | Limpieza Baches | Visual Visual | Siempre limpia libre de escombros Sin baches |
| Drenaje | Cunetas | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas. |
|  | Alcantarillas | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas |
|  | Bajadas de Agua | Visual | 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas |
|  | Badenes | Visual | Siempre limpia libre de escombros |
| Estructuras Viales | Puentes | Visual | Limpios y libre de obstáculos, drenes abiertos |
|  | Pontones | Visual | Limpios y libre de obstáculos, drenes abiertos |
| Zonas Laterales (Derecho de vía) | Roce | Visual | Altura Máxima. 0.30 M. |
|  | Talud inferior | Visual | Solo erosión causada por naturaleza, no se aceptará erosión relacionada con el incumplimiento del nivel de servicio de la vía. |

PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO

| ASPECTO INSPECCIONADO | VARIABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO DE FALLAS | FACTOR DE PESO | PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) | (2) | (3) = (1)*(2)/10 |
| Calzada | Limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | Baches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Berma | Limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Baches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Drenaje | Cunetas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Alcantarillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Bajadas de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Badén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Estructuras Viales | Puentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Pontones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Zonas Laterales (Derecho de vía) | Roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Talud inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |

5.0 PRODUCTO A OBTENER

Contrato de Gestión y Conservación vial por niveles de servicio, obligará al contratista, la ejecución permanente de actividades de conservación vial, atención de emergencias, relevamiento de información etc. que permitan lograr los niveles de servicio exigidos en los presentes Términos de Referencia, logrando un beneficio directo a los usuarios, que se reflejarán en la disminución de los costos de operación vehicular, tiempos de transporte y exclusión social.

Asimismo se logra una transferencia total del riesgo hacia el contratista.

- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

- Empresa

Se requiere de una persona natural o jurídica con probada experiencia en contratos de conservación vial por niveles de servicio en vías interurbanas que en los últimos cinco años haya culminado contratos de servicios similares que acumulados sumen por lo menos una longitud de 400 kilómetros. Esta experiencia puede ser acreditada con más de un contrato, para lo cual deberá adjuntar copia del contrato y la respectiva constancia que acredite la culminación del mismo, siempre que cada uno de dichos contratos corresponda a servicios en redes viales de por lo menos 250 kilómetros de longitud.

Se define como servicios similares, aquellos contratos de servicio de ejecución periódica, controlados por niveles de servicio y ejecutados en vías interurbanas, que dentro de sus alcances incluya la prestación de los siguientes componentes:

1.-    Elaboración y Ejecución del Plan de Conservación Vial

2.-    Conservación Periódica

3.-    Conservación Rutinaria por Niveles de servicio

4.-    Atención de Emergencias

5.-    Gestión y Relevamiento de Información ()

- Inventario Vial Calificado (Carreteras, Puentes y Obras de Arte)

- Elaboración    e    Implementación    del    Plan    de    Manejo    Socio
Ambiental

- Estudio de Tráfico.

- Elaboración e implementación del Plan de Calidad.

Para que estos contratos se acepten como servicios similares, bastara acreditar que dicho contrato contempla la prestación de por lo menos cuatro (04) de los cinco (05) componentes indicados en el párrafo anterior.

En caso que la prestación del servicio haya sido realizada por un Consorcio, para que la experiencia sea válida, la participación mínima del postor en el consorcio debe ser del 20% y será acreditado con el contrato de consorcio y la correspondiente Constancia que acredite la culminación del servicio.

6.2	Equipo Mínimo

Por tratarse de un contrato que se controlará por niveles de servicio, no existe una relación de equipo mínimo, sin embargo el contratista se debe comprometer a mantener el equipo necesario que le permita cumplir con el nivel de servicio exigido en los presentes términos.

6.3	Personal Técnico Mínimo

La Relación del personal técnico mínimo es:

| ítem | Personal | Profesión | Cantidad | Requerimiento Mínimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerente Vial | Ing. Civil | 1 | Experiencia: Dos (2) años en proyectos de conservación vial. Se acreditara con la presentación de certificados o constancias de haberse desempeñado como gerente de proyectos de conservación vial, Jefe de proyectos de conservación, gerente vial en proyectos de conservación o supervisor de servicios de conservación vial. Estudios de Maestria en gestión de proyectos, infraestructura o transportes, o diplomado en conservación vial o en gestión vial, con un minimo de 200 horas lectivas. |
| 2 | Residente de Conservacion | Ing. Civil | 1 | Experiencia: Dos (2) años en proyectos de conservación vial Se acreditara con la presentación de certificados o constancias de haberse desempeñado como gerente de proyectos de conservación vial, Jefe de proyectos de conservación, Ing. Residente de conservación , especialista o supervisor de servicios de conservación vial. |
| 3 | Asistente de Residente de conservación. | Ing. Civil | 1 | Experiencia Dos (1) año en proyectos de conservación vial. Se acreditara con la presentación de certificados o constancias de haberse desempeñado como gerente de proyectos de conservación vial, Jefe de proyectos de conservación, Residente , asistente o supervisor de servicios de conservación vial. |
| 4 | Especialista en suelos y Pavimentos | Ing. Civil, geólogo o geotecnista. | 01 | El especialista de Suelos y pavimentos debe acreditar tal condición con la presentación de certificados o constancias de haber participado en tres (3) estudios o trabajos en conservación vial . Los certificados o constancias deberán señalar que la función desempeñada ha sido en la especialidad requerida. |
| 5 | Especialista ambiental. | Ing. Civil o ambiental. | 01 | El especialista ambiental debe acreditar tal condición con la presentación de certificados o constancias de haber participado en tres (3) estudios o trabajos medio ambientales relacionados con la conservación vial o la infraestructura vial. |
| 6 | Ing. De Oficina Técnica | Ing. Civil. | 01 | Con experiencia de 01 año, en proyectos conservación vial, se acreditara con la presentación de certificados o constancias de haber desempeñado como jefe de Oficina técnica, coordinador, residente o supervisor en proyectos de conservación vial. |
| 7 | Ing. Mecánico. | Ing. Mecánico | 01 | Experiencia en mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria pesada de por lo menos 02 años. |
| 8 | Administrador | Contador Público, Economista, Administrador | 01 | Experiencia gerencial de por lo menos un (1) año, se acreditará con presentación de certificados o constancias de haber desempeñado el cargo de Gerente de cualquier área en una entidad pública o privada. Maestría en Administración de Empresas |
| 9 | Topógrafo | Ing. Civil o técnico en topografía |  | Acreditar experiencia en trabajos de topografía en carreteras o caminos rurales de 02 años como mínimo. |

7.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Precios Unitarios - Controlado por Niveles de Servicios

8.0 FORMA DE PAGO

El contratista podrá solicitar hasta el 30% de adelanto directo, las valorizaciones mensuales se pagaran de acuerdo a lo indicado en los presentes Términos de Referencia para cada uno de los tramos.

Desde el inicio de los servicios el contratista está obligado a desarrollar las actividades de las fases pre operativa y operativa correspondiente a los seis (06) primeros meses, y se supervisara las actividades que desarrolle para alcanzar los niveles de servicio indicados en los términos de referencia, pagándose una cuota fija mensual que está identificada en (1/60) avo del valor correspondiente a las actividades de conservación rutinaria; de cada mes durante los primeros seis (06) meses sin aplicación de penalidades o multas; de la séptima hasta la valorización numero sesenta, se evaluará los niveles de servicio, significando que cada cuota mensual será afectada con el factor de incumplimiento previsto en los términos de referencia de darse el caso.

El monto que corresponda a las valorizaciones de la Conservación Rutinaria del mes 01 al mes 06 se pagará conjuntamente con la valorización del mes 07

9.0 CONFORMIDAD DE SERVICIO

El contrato será controlado por niveles de servicio, los cuales están claramente indicados en los presentes Términos de Referencia para cada uno de los tramos.

La conformidad del servicio será emitida por el supervisor, adjuntado las planillas con los resultados de los controles de niveles de servicio indicados en los presentes términos de referencia.

10.0 MULTAS

Dado que el objetivo principal del contrato de conservación vial por niveles de servicio, es asegurar que las vías funcionen en estado óptimo buscando la satisfacción de los usuarios, se han establecido sanciones y sus correspondientes penalizaciones.

Atención de emergencias

Para el caso de la atención de emergencias, éstas se atenderán desde el primer día de iniciado el servicio, el Contratista tiene la obligación de atender las emergencias de manera inmediata con el equipo disponible en el servicio. Siendo que el objeto principal del contrato es que la vía cuente con un adecuado nivel de transitabilidad, la inacción del contratista en la atención de las emergencias será penalizada según la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida

0.25 x Plazo en días

Monto de la partida:	es el monto anual ofertado para emergencias

Plazo en días:	es el plazo de un año

Evaluaciones no programadas

Adicionalmente al incumplimiento de los niveles de servicio que serán medidos según la directiva de supervisión, la supervisión podrá realizar visitas no programadas para la verificación de los trabajos.

Los defectos detectados por la supervisión en las visitas no programadas deben ser notificados al Contratista, mediante órdenes de servicios.

El Contratista deberá subsanar los defectos notificados, teniendo como tolerancia lo indicado en el siguiente cuadro:

Pasado los días de tolerancia, el Contratista será penalizado con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida

0.25 x Plazo en días

Monto de la Partida: Plazo en días:

es el monto mensual que le corresponde a la variable donde se detecta el defecto, es el plazo correspondiente a un mes

Personal Técnico Mínimo

El Contratista deberá iniciar el servicio con el personal propuesto a la firma del contrato, dichos profesionales participarán en la firma del Acta de entrega de áreas y bienes para la ejecución del servicio, la no participación en el tiempo que dure el contrato de cualquiera de ellos, impedirá el inicio efectivo del servicio y será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida

0.25 x Plazo en días

Monto de la Partida:	es el monto mensual que le corresponde al profesional ausente.

Plazo en días:	es el plazo correspondiente a un mes

La penalización por cambio de profesionales se aplicará siempre que ésta se produzca sin la aprobación de la Entidad o cuando el profesional que se ha propuesto para el servicio no se constituya en Carretera en la oportunidad prevista en las Bases para el inicio del servicio o luego de efectuados los requerimientos, durante el contrato.

Estando costeada la intervención de los profesionales, no puede pretender el participante que la ausencia injustificada de los profesionales propuestos sea un evento no reparado y cuando corresponda, penalizado por la Entidad.

La Entidad aprobara dichos cambios, siempre y cuando los nuevos profesionales cumplan por lo menos con el perfil del profesional que será reemplazado.

FORMATOS DE ORDEN DE SERVICIO Y CONFORMIDAD DE ORDEN DE

SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO N°.

FECHA:	/	/.

Firma del Supervisor 						Firma del Gerente Vial

11.0 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del Contrato de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cajamarca - Chetilla y Dv. Cumbico - Cumbico -Magdalena, se ha calculado principalmente teniendo en consideración la experiencia de los profesionales de la Dirección de Caminos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, del Gobierno Regional de Cajamarca y de las Normas de Cantidad del MTC.

El precio de los recursos utilizados para el cálculo del valor referencial se ha obtenido de publicaciones especializadas correspondientes al mes de setiembre 2011.

El presente contrato se ejecutará bajo la modalidad de precios unitarios, controlados por niveles de servicio, tomando como variables la longitud y el tiempo, por lo que estos metrados son referenciales pudiéndose redistribuir internamente sin que esto signifique adicional o deductivo, precisándose que la única restricción para esta redistribución será el monto total de la oferta del postor.

Con relación a las emergencias, se precisa que su pago está sujeto a condición; es decir, a la ocurrencia de eventos mayores a 200 m3.

El valor referencial del servicio a contratar asciende a S/. 39, 333,423.75 (Treinta y nueve millones trescientos treinta y tres mil cuatrocientos veintitrés y 75/100 Nuevos Soles), con precios referidos al mes de setiembre 2011, con un plazo de prestación de los servicios de 5 años.

En dicho monto se incluye impuestos, estudios a realizar, planes, recursos, derecho de utilización de canteras etc. y todos los gastos que el contratista incurrirá para la prestación del servicio.

Para la prestación de los servicios, el contratista empleará al personal profesional calificado y especificado en sus Propuestas Técnica y Económica, con los cuales deberá cumplir con los niveles de servicio exigidos en los Términos de Referencia.

Presupuesto del Servicio de Gestión y Conservación vial por niveles de servicio

| Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbemayo - Chetilla y Dv. Cumbico - Cumbico – Magdalena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR REFERENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Ruta | Tramo | Partida | Unidad | Cantidad | P.U | Presupuesto Anual | Periodo Años | Total |
| 1 |  | Cumbemayo - Chetilla | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | Km.-Año | 22.30 | SI. 31,732.25 | SI. 707,629.18 | 1 | SI. 707,629.18 |
| 2 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conesrvaclon Periódica- Solución básica | km | 22.30 | SI. 280,601.18 | SI. 6,257,406.31 |  | SI. 6,257,406.31 |
| 3 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conservación Rutinaria en Asfalto -Después de la Conservación Periódica | Km.-Año | 22.30 | SI. 29,010.97 | SI. 646,944.63 | 4 | SI. 646,944.63 |
| 4 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conesrvaclon Periódica- 4to año | km | 22.30 | SI. 67,651.97 | SI. 1,508,638.93 |  | SI. 1,508,638.93 |
| 5 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | Km.-Año | 16.00 | SI. 29,779.41 | SI. 476,470.56 | 1.5 | SI. 714,705.84 |
| 6 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conesrvaclon Periódica- Solución básica | km | 16.00 | SI. 232,237.41 | SI. 3,715,798.56 |  | SI. 3,715,798.56 |
| 7 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conservación Rutinaria en Asfalto -Después de la Conservación Periódica | Km.-Año | 16.00 | S/. 27,227.41 | SI. 435,638.56 | 3.5 | SI. 435,638.56 |
| 8 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conesrvaclon Periódica- 4to año | km | 16.00 | SI. 54,540.28 | SI. 872,644.48 |  | SI. 872,644.48 |
| 9 |  | Cumblco - Magdalena | Conservación Rutinaria Transltabllldad en Afirmado | Km.-Año | 16.00 | SI. 33,541.37 | SI. 536,661.92 | 5 | SI. 2,683,309.60 |
| 10 |  | Cumbemayo -Chetllla y Dv. Cumblco-Magdalena | Gestión y Relevamlento de Información | Km.-Año | 54.30 | SI. 5,429.11 | SI. 294,800.67 | 5 | SI. 1,474,003.37 |
| 11 |  | Cumbemayo -Chetllla y Dv. Cumblco-Magdalena | Atención de Emergencias | Glob | 1.00 | SI. 647,300.50 | SI. 647,300.50 | 5 | SI. 3,236,502.50 |
| 12 |  | Cumbemayo -Chetllla y Dv. Cumblco-Magdalena | Gastos Generales | Mes | 12.00 | SI. 184,669.80 | SI. 2,216,037.60 | 5 | SI. 11,080,188.00 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | SI. | SI. 33,333,409.96 |
| I.G.V18% |  |  |  |  |  |  |  | SI. | SI. 6,000,013.79 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | SI. | SI. 39,333,423.75 |

Para estimar el monto que se utilizará en las atenciones de emergencias, la entidad ha estimado la utilización anual de la siguiente cantidad de recursos:

|  |  | Valor Referencial Emergencia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Equipo |  | Unidad | Cantidad | P. | U. |  | Total |
| 1 | Eliminación de derrumbes |  | M3 | 1000 |  | 48.88 |  | 48,880.00 |
| 2 | Compresora Neumática de 250 330 pcm |  | H-M | 400 |  | 74.53 |  | 29,812.00 |
| 3 | Martilo Neumático 25 - 29 kg |  | H-M | 400 |  | 4.72 |  | 1,888.00 |
| 4 | Retroexcavadora |  | H-M | 500 |  | 118.91 |  | 59,455.00 |
| 5 | Cargador Frontal 160 -195 hp |  | H-M | 500 |  | 200.95 |  | 100,475.00 |
| 6 | Excavadora sobre Oruga 315 hp |  | H-M | 500 |  | 415.79 |  | 207,895.00 |
| 7 | Volquetes 10 m3 |  | H-M | 500 |  | 230.61 |  | 115,305.00 |
| 8 | Operario |  | H-M | 500 |  | 14.29 |  | 7,145.00 |
| 9 | Oficial |  | H-H | 500 |  | 12.54 |  | 6,270.00 |
| 10 | Peón |  | H-M | 1000 |  | 11.33 |  | 11,330.00 |
|  |  | Sub Total |  |  |  |  |  | 588,455.00 |
|  |  |  |  | Utilidad |  |  |  | 58,845.50 |
|  |  | Total |  |  |  |  |  | 647,300.50 |
| Nota: | La antigüedad máxima de los equipos sera de cinco años |  |  | referida esta al año de fabricación. |  |  |  |  |

El detalle del cálculo de los gastos generales del servicio de Gestión y Conservación Vial es el siguiente:

| Detalle de Gastos Generales |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbemayo - Chetilla, Dv Cumbico - Cumbico -Magdalena |  |  |  |  |  |  |  |
| T ie mpo | 60 | meses |  |  |  |  |  |
| Personal | Unidad | Cantidad | Tiempo en meses | Importe SI. | Leyes Sociales | Sub Total SI. | TOTAL SI. |
| A.-SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes Sociales) |  |  |  |  |  |  | 6,224,220.00 |
| a.-Personal Profesional |  |  |  |  |  | 3,207,240.00 |  |
| Gerente Vial | H-M | 1.00 | 60.00 | 9,000.00 | 4,590.00 | 815,400.00 |  |
| Ing. Civil Residente | H-M | 1.00 | 60.00 | 6,000.00 | 3,060.00 | 543,600.00 |  |
| Inq. Asistente | H-M | 1.00 | 60.00 | 4,000.00 | 2,040.00 | 362,400.00 |  |
| Ing. Oficina Técnica | H-M | 1.00 | 60.00 | 5,000.00 | 2,550.00 | 453,000.00 |  |
| Inq. Civil Especialista en Suelos y Pavimentos | H-M | 1.00 | 12.00 | 6,000.00 | 3,060.00 | 108,720.00 |  |
| Ing. De Medio Ambiente | H-M | 1.00 | 12.00 | 6,000.00 | 3,060.00 | 108,720.00 |  |
| Ingeniero Mecánico | H-M | 1.00 | 60.00 | 5,000.00 | 2,550.00 | 453,000.00 |  |
| Administrador | H-M | 1.00 | 60.00 | 4,000.00 | 2,040.00 | 362,400.00 |  |
| b.-Personal Técnico |  |  |  |  |  | ' 2,799,540.00 |  |
| Asistente de Administración | H-M | 1.00 | 60.00 | 2,000.00 | 1,020.00 | 181,200.00 |  |
| Secretaria | H-M | 1.00 | 60.00 | 1,200.00 | 612.00 | 108,720.00 |  |
| Maestro General | H-M | 1.00 | 60.00 | 4,000.00 | 2,040.00 | 362,400.00 |  |
| Topógrafo | H-M | 1.00 | 24.00 | 3,000.00 | 1,530.00 | 108,720.00 |  |
| Técnico laboratorista de suelos, pavimentos y concreto Hidráulico | H-M | 1.00 | 36.00 | 3,000.00 | 1,530.00 | 163,080.00 |  |
| Prevensionista | H-M | 1.00 | 60.00 | 2,500.00 | 1,275.00 | 226,500.00 |  |
| Técnico en cómputo/dibujo | H-M | 1.00 | 24.00 | 2,000.00 | 1,020.00 | 72,480.00 |  |
| Mecánico | H-M | 1.00 | 60.00 | 3,500.00 | 1,785.00 | 317,100.00 |  |
| c- Personal Auxiliar y de Servicios |  |  |  |  |  | 217,440.00 |  |
| Ayudante de topografía | H-M | 3.00 | 24.00 | 1,500.00 | 765.00 | 163,080.00 |  |
| Ayudante de laboratorio | H-M | 3.00 | 36.00 | 1,500.00 | 765.00 | 244,620.00 |  |
| Personal auxiliar de prevension | H-M | 2.00 | 60.00 | 1,500.00 | 765.00 | 271,800.00 |  |
| Choferes | H-M | 4.00 | 60.00 | 1,500.00 | 765.00 | 543,600.00 |  |
| Ayudante de mecánico | H-M | 1.00 | 60.00 | 1,200.00 | 612.00 | 108,720.00 |  |
| Guardián | H-M | 1.00 | 60.00 | 1,200.00 | 612.00 | 108,720.00 |  |
| B.-ALQUILERES Y SERVICIOS |  |  |  |  |  |  | 1,794,000.00 |
| a.-Alquileres de oficinas en obra |  |  |  |  |  | 120,000.00 |  |
| Alquiler y mantenimiento de oficina equipada + Viviemda | M | 2.00 | 60.00 | 1,000.00 |  | 120,000.00 |  |
| b.- Equipos de Topografía, Suelos vPavimentos |  |  |  |  |  | 168,000.00 |  |
| Equipo completo de topografía | M | 1.00 | 24.00 | 1,000.00 |  | 24,000.00 |  |
| Equipo de Laboratorio | M | 1.00 | 36.00 | 1,500.00 |  | 54,000.00 |  |
| Equipo de Computo (incluye impresora) | M | 5.00 | 60.00 | 300.00 |  | 90,000.00 |  |
| c- Alquiler de Vehículos vOtros Equipos (Incluidos Operador, Gasolina vSeguros) |  |  |  |  |  | 1,440,000.00 |  |
| Camioneta | M | 4.00 | 60.00 | 6,000.00 |  | 1,440,000.00 |  |
| d.- Otros Alquileres vServicios |  |  |  |  |  | 66,000.00 |  |
| Comunicaciones | M | 4.00 | 60.00 | 200.00 |  | 48,000.00 |  |
| Otros | M | 1.00 | 60.00 | 300.00 |  | 18,000.00 |  |
| C- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO |  |  |  |  |  |  | 1,270,968.00 |
| a.- Pasaies Terrestre |  |  |  |  |  | 72,000.00 |  |
| Pasajes vía terrestre | psje | 6.00 | 60.00 | 200.00 |  | 72,000.00 |  |
| b.-Alimentación del Personal |  |  |  |  |  | 624,000.00 |  |
| Profesionales | M | 6.00 | 60.00 | 400.00 |  | 144,000.00 |  |
| Técnicos y Operadores | M | 20.00 | 60.00 | 400.00 |  | 480,000.00 |  |
| c. Transporte de materiales |  |  |  |  |  | 574,968.00 |  |
| Cama Baja + Camión Tractor | M | 1.00 | 12.00 | 47,914.00 |  | 574,968.00 |  |
| D.-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA |  |  |  |  |  |  | 66,000.00 |
| Útiles de oficina y dibujo | M | 1.00 | 60.00 | 200.00 |  | 12,000.00 |  |
| Materiales fungibles de topografía y laboratorio | M | 1.00 | 36.00 | 500.00 |  | 18,000.00 |  |
| Copias, reproducciones e impresiones | M | 1.00 | 60.00 | 300.00 |  | 18,000.00 |  |
| Materiales fotográficos y film icos | M | 1.00 | 60.00 | 300.00 |  | 18,000.00 |  |
| E. GASTOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  | 1,125,000.00 |
| Carta Fianza de Fiel Cumplimiento | GLB | 1.00 |  | 450,000.00 |  | 450,000.00 |  |
| Carta Fianza de Adelanto | GLB | 1.00 |  | 675,000.00 |  | 675,000.00 |  |
| F. SEGUROS |  |  |  |  |  |  | 600,000.00 |
| Seguros en general | GLB | 1.00 | 60.00 | 10,000.00 |  | 600,000.00 |  |
| COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E) |  |  |  |  |  | SI. | 11,080,188.00 |
| GASTOS GENERALES TOTAL |  |  |  |  |  |  | 11,080,188.00 |
| GASTOS GENERALES MENSUALES |  |  |  |  |  | SI. | 184,669.80 |

12.0 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

El cronograma de pagos es referencial, el cual deberá ajustarse en el Programa de Inversiones y Conservación Vial.

El Contratista podrá solicitar hasta un adelanto del 30%.

| Desembolsos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbemayo - Chetilla, Dv. Cumbico - Cumbico – Magdalena |  |  |  |  |  |
| Adelanto | 30% |  |  |  |  |
| Año | 2011 | Adelanto | S/. | 11,800,027.12 |  |
| Año | 2012 | Valorización | S/. | 11,196,291.62 |  |
| Año | 2013 | Valorización | S/. | 6,570,605.69 |  |
| Año | 2014 | Valorización | S/. | 3,275,458.80 |  |
| Año | 2015 | Valorización | S/. | 5,242,398.90 |  |
| Año | 2016 | Valorización | S/. | 1,248,641.62 |  |
| ¦ |  |  | S/. | 39,333,423.75 |  |

| Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbemayo -Chetllla, Dv. Cumbico -Cumbico - Magdalena |  |  |  |  | CALENDARIO VALORIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VALORIZACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| N° | Ruta | Tramo | Partida | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 106 | Cumbemayo - Chetilla | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | 707,629.18 | 353,814.59 | 353,814.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 106 | Cumbemayo - Chetilla | Conesrvacion Periódica - Solución básica | 6,257,406.31 |  | 1,251,481.26 | 2,502,962.53 | 2,502,962.53 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 106 | Cumbemayo - Chetilla | Conservación Rutinaria en Asfalto - Después de la Conservación Periódica | 646,944.63 |  |  | 80,868.08 | 80,868.08 | 80,868.08 | 80,868.08 | 80,868.08 | 80,868.08 | 80,868.08 | 80,868.08 |
| 4 | 106 | Cumbemayo - Chetilla | Conesrvacion Periódica - 4to año | 1,508,638.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,508,638.93 |  |
| 5 | 106 | Dv. Cumbico - Cumbico | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | 714,705.84 | 357,352.92 | 357,352.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Dv. Cumbico - Cumbico | Conesrvacion Periódica - Solución básica | 3,715,798.56 |  | 743,159.71 | 1,486,319.42 | 1,486,319.42 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Dv. Cumbico - Cumbico | Conservación Rutinaria en Asfalto - Después de la Conservación Periódica | 435,638.56 |  |  | 54,454.82 | 54,454.82 | 54,454.82 | 54,454.82 | 54,454.82 | 54,454.82 | 54,454.82 | 54,454.82 |
| 8 | 106 | Dv. Cumbico - Cumbico | Conesrvacion Periódica - 4to año | 872,644.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,644.48 |  |
| 9 | 106 | Cumbico - Magdalena | Conservación Rutinaria Transitabilidad en Afirmado | 2,683,309.60 | 268,330.96 | 268,330.96 | 268,330.96 | 268,330.96 | 268,330.96 | 268,330.96 | 268,330.96 | 268,330.96 | 268,330.96 | 268,330.96 |
| 10 |  | Cumbemayo - Chetilla y Dv. Cumbico - Maqdalena | Gestión y Relevamiento de Información | 1,474,003.37 | 294,800.67 |  | 294,800.67 |  | 294,800.67 |  | 294,800.67 |  | 294,800.67 |  |
| 11 |  | Cumbemayo - Chetilla y Dv. Cumbico - Maqdalena | Atención de Emergencias | 3,236,502.50 | 647,300.50 |  | 647,300.50 |  | 647,300.50 |  | 647,300.50 |  | 647,300.50 |  |
| 12 |  | Cumbemayo - Chetilla y Dv. Cumbico - Maqdalena | Gastos Generales | 11,080,188.00 | 1,108,018.80 | 1,108,018.80 | 1,108,018.80 | 1,108,018.80 | 1,108,018.80 | 1,108,018.80 | 1,108,018.80 | 1,108,018.80 | 1,108,018.80 | 1,108,018.80 |
|  |  |  | Sub Total | 33,333,409.96 3,029,618.44 4,082,158.24 6,443,055.78 I 5,500,954.61 I 2,453,773.83 |  |  |  |  |  | 1,511,672.66 | 2,453,773.83 | 1,511,672.66 4,835,057.24 1,511,672.66 |  |  |
|  |  | IGV18% |  | 6,000,013.79 545,331.32 734,788.48 1,159,750.04 990,171.83 441,679.29 272,101.08 441,679.29 |  |  |  |  |  |  |  | 272,101.08 870,310.30 272,101.08 |  |  |
|  |  | Total |  | 39,333,423.75 3,574,949.76 4,816,946.73 |  |  | 7,602,805.82 6,491,126.44 2,895,453.12 1,783,773.74 2,895,453.12 |  |  |  |  | 1,783,773.74 5,705,367.55 1,783,773.74 |  |  |

DIRECTIVA DE SUPERVISIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN

VIAL POR NIVELES DE SERVICIO

I.	Definición de Supervisión y Administración de contratos servicios de gestión
vial por niveles de servicio.-

1.1	La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, como responsable de la buena ejecución de los contratos de servicios de Gestión vial por niveles de  servicio,   debe  contar  con   un  mecanismo  de  supervisión  y  control adecuados para dichos contratos, con la finalidad de que el servicio cumpla su finalidad y permita garantizar que se alcance y mantenga un estado de
conservación de las carreteras en los niveles para los que fue contratado.

En esa medida, la Supervisión de los contratos de conservación vial por niveles de servicio, no debe ser entendida como una "supervisión de obra", sino como el conjunto de actividades que busca controlar y coordinar con el Contratista, la obtención de resultados permanentes sobre la carretera, en los niveles previamente definidos en los Términos de Referencia de cada contrato.

1.2	La Administración de los contratos de servicios de Gestión vial por niveles de servicio, tiene por finalidad programar, coordinar y controlar las acciones de la Supervisión, revisar, observar y/o aprobar los informes de la Supervisión; así
como, autorizar las valorizaciones, proponer los adicionales y en general todas las acciones propias de la administración de los contratos.

II.	Sobre el Programa de Conservación Vial.-
2.1        Recepción, revisión y conformidad.-

Antes del vencimiento del plazo para la presentación del Programa de Conservación Vial, el Administrador del Contrato debe cursar comunicación al Contratista a efectos de recordarle la fecha en que dicho documento debe ser presentado de acuerdo con los Términos de Referencia. En la Comunicación respectiva deberá indicarse que el Programa debe ser presentado ante el Supervisor/ra, del Contrato.

Corresponde a la Supervisión del Contrato recibir el Programa, evaluarlo, verificar que cuenta con información técnica sustentada (pruebas y resultados de ensayos), debiendo comunicar al Contratista sus sugerencias al mismo, para las aclaraciones a que hubiere lugar. Tales sugerencias u observaciones no pueden significar una modificación al contenido del Programa; las observaciones no alcanzan a las propuestas de fondo que efectúe el Contratista.

Una vez que el Contratista ha aclarado, corregido, ampliado o ratificado el contenido de su Programa, el Supervisor deberá emitir un Informe pronunciándose sobre el mismo, debiendo remitirlo al Administrador del Contrato quien podrá complementar el Informe del Supervisor y Remitirlo a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones a fin de proyectar el documento de aprobación correspondiente.

Siendo que, en los contratos de servicios de gestión vial por niveles de servicios, el riesgo de las intervenciones se traslada al Contratista, la conformidad del Supervisor y Administrador del Contrato al Programa, no enervan la responsabilidad de aquél por la solución técnica que proponga y el nivel de servicio esperado.

Considerando que los contratos de servicios de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicios contienen un importante componente de gestión, que permite una retroalimentación de las experiencias técnicas, en el desarrollo y aplicación del Programa de conservación vial, el Contratista podrá optimizar su Programa y plantear alternativas y cambios al mismo, igualmente, los cambios que se propongan deberán contar con el pronunciamiento del Supervisor, quien debe remitirlo al Administrador del Contrato para su complementación, de ser el caso y luego de ello, remitirlo a la Dirección Regional para su revisión y aprobación.

Plazos específicos del procedimiento aprobación de los Programas de conservación vial (en días naturales).-

| zo | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 10 | Evaluar y formular sugerencias y/u observaciones al PCV | Supervisor |
| 10 | Reformulación del PCV considerando sugerencias/u observaciones y presentación del PCV revisado ante la Supervisión | Contratista |
| 07 | Elaboración de Informe sobre el PCV y presentación ante Administrador del Contrato | Supervisor |
| 07 | Revisar y de no existir observaciones, gestionar la aprobación del PCV | Administrador |
| 10 | Emitir opinión sobre el PCV y gestionar emisión de RD | DRTC |

En caso se propongan cambios al  Programa aprobado,  se seguirá el mismo procedimiento y plazos.

III.        Sobre la Supervisión de los contratos de Gestión vial por niveles de servicios.-

3.1	Transferencia de la administración de bienes de la carretera:

Para la transferencia de la administración de bienes de la carretera, el Supervisor y Contratista harán el recorrido de los tramos contratados, y revisarán los elementos que conforman la carretera: calzada, bermas, zonas laterales, drenaje, estructuras viales y señalización, los mismos que serán registrados en el Acta de Transferencia de Administración de Bienes y Área de la Carretera.

3.2	Sistema de evaluación del nivel de servicio por parte del Contratante.-

Una vez efectuada la transferencia de la administración de bienes de la carretera al Contratista o de ser el caso, entregado el adelanto (lo último que ocurra), éste deberá dar comienzo a su gestión; así como, a la prestación de los servicios contratados de conservación rutinaria y periódica en la carretera respectiva.

Para asegurar que los indicadores de servicio fijados se encuentren siempre dentro de los valores admisibles - niveles de servicio - es necesario que la supervisión se realice en forma permanente, en toda la extensión del corredor vial y durante toda la vigencia del contrato.

En las evaluaciones (programadas y no programadas) que efectúe el Supervisor designado, deberá calcularse el nivel de servicio prestado, determinando el valor de cada parámetro e identificando los defectos existentes, según las metodologías que se describen en los cuadros de indicadores de Niveles de Servicio que corresponden a cada Contrato.

Los tipos de evaluación (programada y no programada) son los siguientes: 3.2   Evaluaciones programadas de frecuencia periódica. -

El supervisor realizará esta evaluación mensualmente, esta evaluación servirá para la valorización mensual del servicio.

El objetivo de estas evaluaciones es la identificación de defectos localizados, verificación del cumplimiento de los niveles de servicio, con la finalidad de calcular el grado de incumplimiento en que está incurriendo el Contratista en la prestación del servicio.

La PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO,

que se encuentra en los presentes términos de referencia, constituye el documento de registro para comprobar el nivel de servicio prestado o el nivel de incumplimiento de los indicadores. Esta Planilla que será suscrita por el Ing. Residente del tramo por parte del contratista y el Supervisor por parte de la Entidad

El procedimiento para el cálculo del porcentaje del incumplimiento se detalla a continuación:

- La evaluación se hará cada 10 Km., tomándose como muestra un
kilómetro al azar el cual se subdividirá en segmentos de 100 m cada uno
(una Planilla por cada 10 kilómetros).

- El supervisor evaluara las variables en cada uno de los segmentos de
100 m. de acuerdo a los indicadores y tolerancias preestablecidas,
procediendo a colocar un aspa (X) en los lugares donde se incumple los
indicadores.

- El supervisor calculará el porcentaje de incumplimiento de cada una de
las evaluaciones, procediendo posteriormente a obtener promedio de
toda la muestra obtenida, con lo cual se calculará el porcentaje de
incumplimiento o descuento total.

- El   Pago   Mensual      =   Cuota   Mes   X   (100%   -   Porcentaje   de
Incumplimientos)

- El pago Mensual Total = Pago Mensual - Descuentos del mes por
incumplimiento de órdenes de Servicios.

3.3  Evaluaciones no programadas

Sin perjuicio de la responsabilidad del Supervisor, de verificar permanentemente el estado de la carretera, éste deberá realizar evaluaciones no programadas en otros sectores del mismo corredor vial; la finalidad de ello es verificar que el servicio contratado se preste con continuidad, así como, observar condiciones o prácticas de trabajo inseguras para los usuarios, o intervenciones inconvenientes para la correcta conservación de la carretera.

El Supervisor efectuará estas evaluaciones en la oportunidad y lugares que considere conveniente sin la necesidad de previo aviso al Contratista, comunicando los defectos constatados por medio de órdenes de servicio.

El Contratista tendrá plazos específicos para subsanar cada uno de los defectos comunicados, luego de transcurrido el plazo previsto, el Supervisor verificará su cumplimiento y emitirá la Conformidad de Orden de Servicio, caso contrario se procederá a calcular la penalidad correspondiente.

Será conveniente, más no obligatorio, que el Supervisor documente el resultado de estas evaluaciones con fotografías fechadas de cada lugar, las que podrán adjuntarse a las respectivas Órdenes de Servicio.

El Contratista deberá tener conectado su fax y/o correo electrónico durante las 24 horas del día para la recepción de las comunicaciones que expedirá el Supervisor. Se tomará como recibida la comunicación a partir de las 08:00 horas del primer día hábil siguiente a la emisión de la comunicación.

3.4	Evaluaciones programadas de baja frecuencia (deflexión) -

Con la finalidad de contar con información estadística sobre el comportamiento estructural de la carretera, el Supervisor conjuntamente con el Contratista realizarán evaluaciones deflectométrica.

3.5	Evaluación programada a efectos de la terminación del contrato.-

La Dirección Regional de transportes y Comunicaciones realizará una evaluación final de los tramos contratados en el último mes del contrato, basándose en los niveles de servicio definidos en los Términos de Referencia y en las metodologías de relevamiento y evaluación de los Indicadores de Niveles de Servicio.

El objetivo de esta evaluación es verificar el nivel de servicio al término del contrato, que será la base para proceder a la nueva contratación del servicio.

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES Contratos de Gestión Vial por Niveles de Servicio

I.  Definición de Emergencia Vial.-

Las emergencias viales son eventos imprevistos e imposibles de programar que obstruyen el libre tránsito en las Carreteras; así como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro de interrupción del tránsito o de segundad para los usuarios.

El tratamiento de las emergencias no puede efectuarse dentro de los contratos de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio como prestaciones adicionales del contratista, debido fundamentalmente a que cualquier prestación adicional al contrato tiene que evaluarse con anterioridad para ser posteriormente autorizado y ejecutado, no siendo éste el caso cuando se trata de las emergencias viales.

Los trabajos que se ejecutan cuando se presentan emergencias son para la restauración inmediata de un tramo de la carretera que se encuentra deteriorada por cualquiera de las siguientes causas pero no limitadas a ellas: erosión, derrumbes, huaycos, inundaciones, terremotos u otro fenómeno natural, o como acción del hombre (alteraciones del orden social que involucran a las carreteras), con el fin de dar transitabilidad y devolver a la carretera su normal tráfico vehicular.

Para efectos de los contratos de servicios de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio, y con la finalidad de poder tener un criterio uniforme para la cuantificación de los distintos tipos de emergencias que puedan suscitarse en un corredor vial, éstas se definen de la siguiente manera:

- Derrumbes mayores a 200 m3 por evento, que se pagarán por cada m3
adicional eliminado de acuerdo al precio ofertado en  la propuesta del
contratista.

- Los que se citan a continuación, de manera referencial:

- Pérdida de la plataforma por acción de la naturaleza,

- Atención de huaycos que por su naturaleza sean imposibles de cubicarlos,

- Obstrucción de la vía por efectos de accidentes,

- Eliminación  de  puntos críticos que  pongan  en  peligro  la seguridad  e
integridad física (vida) de los usuarios, y su patrimonio.

- Erosión de la plataforma,

- Refuerzos de defensa ribereña para evitar la erosión de la plataforma, hasta
restablecer la seguridad de la vía.

- Limpieza de grandes volúmenes de nevadas o granizos que no se puedan
ejecutar por mantenimiento rutinario y que impidan el libre tránsito,

- Atención puntual debido al colapso de puentes o actividades puntuales de
prevención orientadas a evitar el colapso de puentes y en general cualquier
otro evento que impida un tránsito seguro a los usuarios.

- Asentamiento de plataforma por fallas geológicas

- Otros   que   por   su   naturaleza   ocasionen   de   manera   imprevisible   la
interrupción de la vía o afecten el tránsito seguro por la misma.

En estos casos, el Contratista procederá a atender inmediatamente la emergencia vial hasta restituir el libre tránsito en la vía, y el pago será el resultado de la valorización de todos los recursos utilizados por el contratista para la atención de la emergencia, valorizándolo según los precios ofertados.

II.	Acción del CONTRATISTA frente a la Emergencia Vial.-

En cada oportunidad en que se presenten eventos o circunstancias que califiquen como emergencias viales, conforme a lo señalado en el presente documento, el Contratista deberá atenderlos de manera inmediata hasta la restitución del tránsito vehicular o hasta la eliminación de los riesgos para la transitabilidad o segundad de los usuarios.

Las acciones que implemente el Contratista serán efectuadas solo a nivel de conservación.

III.	Procedimiento ante la ocurrencia de una Emergencia Vial.-

El primero que tome conocimiento de la emergencia vial (Contratista o Supervisor) comunicará la emergencia a la Sede Central de la Dirección Regional de transportes, a la siguiente dirección electrónica: direccion@drtccajamarca.gob.pe indicando la ocurrencia del evento, se acompañara la ficha de reporte de emergencia vial.

Identificado el problema y evaluada la magnitud, el Contratista procederá a la atención inmediata, asignando recursos de mano de obra, de equipo mecánico y cualquier otro recurso necesario para la restitución del tránsito vehicular o para superar aquella situación que supone un peligro de interrupción de la vía o de seguridad para los usuarios.

La Ficha de Emergencia Vial debe ser llenada todos los días mientras dure la atención de la emergencia, indicando todos los recursos utilizados.

La Ficha de Emergencia Vial debe ser firmada por el Administrador y Supervisor del Contrato de Gestión y Conservación Vial, por parte de la DRTC; así como, por el Gerente Vial e Ingeniero Residente por parte del Contratista.

Mitigada la Emergencia Vial, se procederá a liquidar los trabajos realizados totalizando los recursos utilizados o los m3 de obstáculos removidos, según sea el caso.

El pago de las Emergencias Viales formará parte de las valorizaciones mensuales de control de niveles de servicio, con los precios pactados en el contrato de conservación vial, adjuntando la Fichas de Emergencia Vial y una Memoria Descriptiva de los trabajos realizados.

IV.	ACTIVIDAD POSTERIOR A LA EMERGENCIA VIAL

Si después de haber solucionado la emergencia vial se hace necesario efectuar algún otro trabajo de conservación adicional para restituir totalmente las condiciones iniciales de la vía o garantizar la segundad de la misma, el Contratista en coordinación con el Supervisor del Contrato deberá elaborar un expediente para evaluar la posibilidad de disponer la ejecución de prestaciones adicionales.

V.	CONTROL Y SEGUIMIENTO.-

La Administración de cada Contrato y la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se encargarán de monitorear las acciones de emergencia vial que se presenten en cada Contrato.

VI.	MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SERVICIO

Considerando que la atención de las emergencias viales son prioritarias, ante la ocurrencia sucesiva (interrumpida o no) o simultánea de emergencias viales en distintos tramos del Corredor Vial que es objeto del contrato de conservación vial, o ante la ocurrencia de una emergencia vial de magnitud considerable, que obliguen al Contratista a utilizar la mayoría de sus recursos en la atención de las mismas, la medición del nivel de servicio en la carretera quedará suspendida mientras dichos recursos estén destinados a la atención de las mismas.

. Para efectos de la valorización mensual, se utilizará la calificación aplicada a la última medición realizada, esto es, la que corresponda a la valorización del mes anterior al de la ocurrencia de la emergencia.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

A.     EXPERIENCIA DEL POSTOR (Máximo 30 puntos)

Experiencia en Servicios de Conservación Vial por Niveles de Servicio:

Para calificar este rubro se evaluarán contratos de servicios de Conservación Vial por Niveles de Servicio.

Se consideran contratos de conservación vial por niveles de servicio o resultados o estándares, aquellos contratos que, independientemente de su denominación, sean de ejecución periódica, desarrollados en carreteras de cualquier tipo (incluso vías interurbanas y urbanas), y cuyo objeto incluya al menos las siguientes intervenciones:

| Cuadro de contenido para acreditar experiencia: |  |
| --- | --- |
| 1 | Conservación Rutinaria por niveles de servicio (OBLIGATORIO) |
| 2 | Elaboración y Ejecución de un Plan de Conservación Vial |
| 3 | Conservación Periódica |
| 4 | Atención de Emergencias |
| 5 | Gestión Vial y Relevamiento de Información |
|  | - Inventario Vial Calificado (Carreteras, Puentes y Obras de Arte). - Elaboración e Implementación del Plan de Manejo Socio Ambiental - Estudio de Tráfico - Elaboración e implementación del Plan de Calidad. |

| Criterio para asignar el puntaje: |  |
| --- | --- |
| Rango de monto ejecutado (en Nuevos Soles) | Puntaje (*) |
| Igual o mayor a 150,000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones de Nuevos Soles) | 30 puntos |
| A las demás propuestas se les asignará un puntaje directamente proporcional a la experiencia que acrediten, redondeado a 3 decimales. |  |

Forma de acreditar la experiencia

| Las experiencias se acreditarán con cualquiera de los siguientes documentos: |  |
| --- | --- |
| ¡i) | Copia del contrato y cualquiera de los siguientes documentos que indiquen el monto realmente ejecutado: conformidad de culminación de la prestación, acta o constancia de recepción, certificado de culminación o liquidación. Por cada uno de los contratos. |
|  | Copia del contrato y cualquiera de los siguientes documentos que indiquen el monto realmente ejecutado: conformidad de culminación de la prestación, acta o constancia de recepción, certificado de culminación o liquidación. Por cada uno de los contratos. |

Notas importantes y detalle para acreditar la experiencia:

La acreditación de experiencia en "Conservación Rutinaria por niveles de
servicio" es obligatoria.

- En  los demás  casos,   el  postor deberá acreditar con  la  constancia
respectiva que cumple al menos tres (3) de las cuatro (4) actividades
restantes señaladas en los numerales 2, 3, 4 ó 5 del Cuadro anterior (no
se cuenta como opcional la de conservación rutinaria que es obligatoria).

- Serán considerados los contratos de conservación vial por niveles de
servicio desarrollados en  carreteras de ámbito nacional  regional y/o
departamental y/o local o vecinal en el país o en el extranjero.

- El postor que incluya la Actividad "Gestión Vial y Relevamiento de
Información", deberá acreditar además, con la constancia respectiva,
que cumple al menos con tres (3) de las cuatro (4) sub actividades o sub
componentes de su contenido, citadas como a), b), c), ó d).

- En caso de contratos en moneda Extranjera, se convertirán a moneda
nacional considerando el tipo de cambio promedio venta que publica el
Banco Central de Reserva del mes de término del periodo presentado o
del término del contrato, de ser el caso.

- En cualquier caso,  los documentos a presentar corresponderán a un
máximo de diez (10) Contratos. (1)

- En el caso que se presenten contratos acompañados de conformidad de
culminación de la prestación, acta o constancia de recepción, certificado
de culminación o liquidación del contrato; la conformidad, certificación,
acta o liquidación deberá precisar el monto realmente ejecutado e indicar
el contrato al que corresponde. Para el caso de contratos de servicio de
Conservación vial por niveles de servicio suscritos con anterioridad a 08
años  a   la fecha  de  presentación  de   la  propuesta  además  de   los
documentos    indicados    líneas    arriba,    el    postor   deberá    adjuntar
documentos que acrediten cuanto de éste servicio efectivamente se
ejecutó dentro de los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación
de la propuesta.

- Para los casos de contratos de servicios de conservación vial por niveles
de servicio y contratos de servicios de conservación vial con prestaciones
periódica que a la fecha de presentación de propuestas se encuentren en
ejecución, solo se considerara la parte que haya sido ejecutada hasta la
fecha de presentación de propuestas, la que será acreditada con copia del
contrato y una constancia valorizada de las prestaciones efectivamente
ejecutadas,   extendida   por   la   entidad   contratante   o   copia   de   los
respectivos   comprobantes   de   pago   debidamente   cancelados   que
sustenten las prestaciones efectivamente ejecutadas. Asimismo, en el
caso que se presente comprobantes de pago que representen la entrega
del adelanto,  se deberá presentar una constancia valorizada de las
prestaciones   efectivamente   ejecutadas,    extendida   por   la   entidad
contratante.

- Para   acreditar   experiencias   que   los   postores   hayan   realizado   en
consorcios, deberán acompañar la documentación que acredite cuál ha
sido su porcentaje de participación en dicho consorcio. De lo contrario, no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.

- En los casos de experiencias originadas en concesiones viales.-

- Es válida la experiencia de postores que acreditan haber contratado
con (o haber sido subcontratados por) Sociedades o Empresas
Concesionarias (aun cuando sean socios de ésta) la prestación de
servicios de conservación vial.

En ese caso, además del contrato respectivo, deberá presentarse la conformidad del servicio extendida por la Sociedad Concesionaria.

- Si  los trabajos de conservación  por niveles de servicio fueron
realizados directamente por la Sociedad o Empresa Concesionaria
de la que el postor es accionista o integrante, deberá presentar el
Contrato de Concesión, acreditar su participación en la Sociedad o
Empresa Concesionaria y presentar la constancia o conformidad
extendida por la Entidad Supervisora de la Concesión o la Entidad
Contratante de la Concesión. El monto ejecutado a acreditar será el
que corresponda en función al porcentaje de participación del postor
en la sociedad o empresa concesionaria, lo que debe acreditarse de
manera fehaciente.

En este caso no se aceptará una constancia extendida por la Sociedad o Empresa Concesionaria a favor de uno de sus accionistas o integrantes.

- En cualquier caso, bien sea que se trate de contratos con empresas
o   sociedades   concesionarias,   sub   contratos   o   porcentajes   de
participación   en   aquellas,   el   postor   debe   acreditar   que   las
actividades realizadas cumplen con el Detalle señalado en el Cuadro
anterior.

- El     Comité     Especial    evaluará    exclusivamente     los    documentos
correspondientes a los diez primeros contratos en el orden que estén
incluidos en la propuesta.

- En el caso que el postor opte por presentar Comprobantes de Pago para
acreditar su  experiencia,   debe tener presente que  cada  documento
(Comprobante de Pago) debe indicar expresamente las actividades cuyo
pago representa, de forma suficientemente clara de modo que el Comité
Especial pueda atribuirle el puntaje respectivo de manera objetiva; en
caso  contrario;   es  decir,   en   caso   los   Comprobantes  de   Pago   no
contengan    esa    información,    el    postor   deberá   acompañar   otros
documentos que permitan con la misma objetividad y claridad vincular los
Comprobantes de Pago con las actividades señaladas precedentemente.
Para acreditar la experiencia con la presentación de comprobantes de
pago, deberá demostrarse su cancelación documental y fehacientemente
(La cancelación puede acreditarse con Boucher de depósito, estado de
cuenta bancaria o en el mismo documento).

- Será válida la experiencia de subcontratista (con entidades públicas o
empresas o sociedades concesionarias), siempre que acredite con la
constancia   o   documento   respectivo,   que   las   actividades   realizadas
cumplen con el  Detalle señalado en el Cuadro anterior;  es decir:  -
Conservación Rutinaria controlada por niveles de servicio (obligatoria) a I
menos tres (3) de las cuatro (4) actividades de las señaladas en los
numerales 2, 3, 4 ó 5; - Si se incluye la actividad 5 (Gestión Vial y
Relevamiento de Información), además deberá acreditar cuando menos tres (3) de las cuatro (4) sub actividades que ésta incluye.

- La   información   existente  en   uno  o  más Anexos   al   Certificado  de
Culminación emitidos por la misma Entidad, forman parte del Certificado
de Culminación de un Contrato, y pueden acreditar la Experiencia en la
Especialidad siempre y cuando cumplan con lo establecido en las Bases.

- Se aceptarán los certificados de culminación del Servicio,  siempre y
cuando cumplan con lo establecido en las Bases; es decir, con acreditar
que las actividades realizadas cumplen con el Detalle señalado en el
Cuadro anterior, de acuerdo al detalle ya establecido.

- La responsabilidad por la efectiva acreditación de la experiencia compete
al   postor   y   la   documentación   que   presente   debe   permitir   tomar
conocimiento en forma clara de dicha experiencia. El Comité Especial no
inferirá   aquello   que   los   documentos   principales   (constancias   y/o
comprobantes de pago) no indiquen expresamente.

B.     FACTOR REFERIDO AL OBJETO (Máximo 25 puntos)

B.1 Experiencia en aplicación de pavimentos básicos ( 15 Puntos):

Atendiendo a que el objeto del contrato contiene una variedad de prestaciones, de las cuales, la conservación periódica (con el componente "pavimento básico"), tiene una significación técnica y económica de características más relevantes y complejas, respecto de las demás prestaciones, se evaluará como Factor referido al objeto, el número de kilómetros en los que el postor haya intervenido en la aplicación de Pavimentos Básicos.

Para estos fines, es "pavimento básico" el proceso de aplicación de material granular seleccionado y estabilizado con emulsión asfáltica u otro estabilizador, protegido con un mortero asfáltico o recubrimiento bituminoso.

Criterios para asignar el puntaje:

| Igual o mayor a 150 kilómetros | 15 puntos |
| --- | --- |
| A las demás propuestas se les asignará un puntaje directamente proporcional a la cantidad de kilómetros con pavimento básico que acrediten, redondeado a 3 decimales. |  |

Forma de acreditar el factor referido al objeto:

Se acreditará con la presentación de una Constancia que extienda el Contratante de los trabajos, la misma que deberá indicar, cuando menos:

- La cantidad de kilómetros de vías afirmadas en que se ha aplicado el pavimento básico.

- Que el "pavimento básico" ha consistido en la aplicación de material granular seleccionado y estabilizado con emulsión asfáltica u otro estabilizador, protegido con un mortero asfáltico.

- Que la aplicación del pavimento básico ha sido sobre vías afirmadas

Notas del Factor referido al acápite B.1:

- En el caso de Consorcios, además de la Constancia deberá presentarse el Contrato de Consorcio en el que indique el porcentaje de participación del postor.

- En los casos de experiencias originadas en concesiones viales, es válida
la experiencia de postores que acreditan haber contratado con (o haber
sido subcontratados por) Sociedades o Empresas Concesionarias (aun
cuando sean socios de ésta). En estos casos la constancia podrá ser
extendida por la Sociedad Concesionaria.

- Los documentos referidos en 1 y 2 permitirán establecer qué porcentaje
de los kilómetros con "pavimento básico" puede ser atribuido como
experiencia al Postor. En cualquier caso, el documento obligatorio para
la acreditación del Factor será siempre la Constancia que extienda el
contratante de los trabajos.

B.2 Experiencia en la prestación de servicios de conservación vial por niveles de servicio o conservación integral (10 Puntos)

El Factor referido a la experiencia en la Especialidad está influenciado, fundamentalmente, por el monto al que han ascendido las contrataciones celebradas por el postor; no obstante, ese único factor no demuestra necesariamente el conocimiento desarrollado, pues la experiencia se adquiere también con la ejecución reiterada en el tiempo de un arto u oficio en particular.

En tal sentido, siendo que el objeto de la contratación es trasladar a un tercero la responsabilidad por las acciones de conservación integral de la Carretera, acciones que contemplan una variedad de prestaciones vinculadas con la gestión de la infraestructura vial, es necesario evaluar como segundo Factor referido al Objeto, la "antigüedad de la experiencia empresarial" del postor en la prestación de servicios de conservación integral o por niveles de servicio, de modo que se adjudique el mayor puntaje a la empresa que durante más tiempo haya venido ejecutando este tipo de trabajos.

Para tal fin, el postor podrá presentar Constancias o contratos acompañados de su respectiva conformidad, que permita determinar el número de años que viene realizando este tipo de actividades, pudiendo ser una sola Constancia, siempre que precise los años y los servicios efectivamente prestados..

Criterios para asignar el puntaje:

| Igual o mayor a diez (10) años | 10 puntos |
| --- | --- |
| A las demás acreditaciones se les asignará un puntaje directamente proporcional a la cantidad de años acreditados. |  |

Notas del Factor referido al acápite B.2:

1. En caso que de la revisión de la o las Constancias se determine que el postor NO realizó actividades o prestó servicios de conservación integral o por niveles de servicio algún año, se descartarán para el cómputo del puntaje las Constancia anteriores a dicho año.

C)     FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL (30 puntos)

Personal requerido para ejecutar el servicio de conservación Vial

C.1) Gerente Vial - Máximo 10 puntos

Para calificar este rubro se debe acreditar ser Ingeniero Civil de profesión con experiencia en trabajos relacionados a la gestión, dirección o jefatura de proyectos de conservación vial.

Se calificará según el siguiente criterio:

| Cant | Experiencia | Criterio | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Experiencia como: Gerente o Director o Jefe de proyectos de conservación infraestructura vial. | Experiencia Se acreditarán con certificados, constancias de trabajo o contratos de servicios, que acrediten el proyecto de conservación el cargo desempeñado; y, el tiempo de experiencia. Para tiempos intermedios se asignara un puntaje directamente proporcional, redondeado a 3 decimales. | Mayor o igual a 3 años = 10 puntos Menor o igual a 1 año = 0 puntos |
|  | PUNTAJE MÁXIMO |  | 10 |

C.2) Residente de Conservación - Máximo 10 puntos

Para calificar este rubro se debe acreditar ser Ingeniero Civil de profesión. El Residente de Conservación debe acreditar experiencia en trabajos en conservación vial.

Se calificara según el siguiente criterio:

| Cant | Experiencia | Criterio | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Ingeniero Civil con experiencia en trabajos en conservación vial, como Jefe de Proyecto, Ingeniero Residente o Supervisor de conservación. | Experiencia Se acreditarán con certificados, constancias de trabajo o contratos de servicios que acrediten el proyecto de conservación el cargo desempeñado y el tiempo de experiencia. Para tiempos intermedios se asignara un puntaje directamente proporcional, redondeado a 3 decimales. | Mayor o igual a 3 años = 07 puntos Menor o igual a 1 año = 0 puntos |
|  | PUNTAJE MÁXIMO |  | 10 |

C.3)	Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos

Máximo 10.00 puntos

Para calificar este rubro se debe acreditar ser Ingeniero Civil, geólogo o geotecnista,  de profesión con experiencia en estudios o trabajos de suelos y pavimentos en servicios  de conservación vial.

| Ítem | Experiencia | Criterio | Puntaje Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| D | Especialista en suelos y pavimentos | Se acreditarán con cualquiera de los siguientes documentos: - Certificados - Constancias de trabajo - Contratos de servicios con su respectiva conformidad Mayor e igual a 04 y menor 05 contratos o constancias = 10 puntos Mayor e igual a 03 y menor a 04 contratos o constancias = 05 puntos Menor o igual a 03 contratos o constancias = 0 puntos | 10.00 |
| TOTAL: |  |  | 10.00 |

Notas sobre el personal:

- Son   válidos   para   sustentar   la   experiencia   de   los   profesionales
propuestos documentos como Resoluciones Directorales, Resoluciones
Ministeriales o en general cualquier resolución administrativa, siempre
que indique de modo claro las fechas de inicio y fin del servicio,
designación o cargo. Si no lo indicara en forma expresa, adicionalmente
deberá presentar la constancia de trabajo o de experiencia.

- Cuando se trate de profesionales extranjeros o nacionales que han
optado el grado académico y ejerzan en el extranjero, bastará con la
presentación de copia simple de su título profesional.

- Será válida la presentación de un solo certificado o constancia tanto para
la acreditación del Requerimiento Técnico Mínimo como para el Factor
de Evaluación; siempre y cuando se especifique expresamente en el
Formato correspondiente  (de requerimiento mínimo y del factor de
evaluación), cuál de las experiencias se ha considerado para acreditar
los Requerimientos Técnicos Mínimos y cuál para acreditar los Factores de Evaluación.

D. FACTOR REFERIDO AL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO (15 puntos)

De conformidad con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado, se ha considerado el factor de cumplimiento del servicio.

Dicho Factor se evaluará en función a los certificados o constancias que acrediten que los servicios presentados para acreditar la Experiencia del Postor en la Especialidad (Factor A) se han prestado sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios.

El puntaje máximo establecido para este Factor es de (15) quince puntos; y se asignará aplicando la siguiente fórmula:

PCP=PFxCBC

NC

Donde:

| PCP | = | Puntaje a otorgarse al postor |
| --- | --- | --- |
| PF | = | Puntaje máximo del Factor |
| NC | = | Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor |
| CBC | = | Número de constancias de buen cumplimento de la prestación |

Notas sobre los Factores de evaluación:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de Conservación Vial Por Niveles de Servicio de la carretera: Cumbe Mayo – Chetilla y Dv. Cumbico - Magdalena, que celebra de una parte El GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20453744168, con domicilio legal en el Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por su Gerente General Regional Lic. Aldo Raúl Pereyra Romo, identificado con DNI Nº ……………., y de la otra parte …….........................., con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en …….........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA-CONSERVADOR” en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO N° 002-2011-GR.CAJ, para la contratación de servicio de Conservación Vial Por Niveles de Servicio de la carretera Cumbe Mayo – Chetilla y Dv. Cumbico - Magdalena, a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente Contrato “EL CONTRATISTA-CONSERVADOR” se obliga a realizar para El GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA la ejecución de los servicios de Conservación indicados en la Cláusula Primera del contrato, en concordancia con los Términos de Referencia, las Bases Integradas, su Propuesta Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, y bajo los términos y condiciones estipulados en el contrato.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

  - Monto del contrato y desagregado por partidas

- El monto total del servicio materia del presente Contrato asciende a la suma de     S/. ………………………… /EN LETRAS Y.../100 NUEVOS SOLES), suma que incluye los impuestos  de Ley y que corresponde a la propuesta adjudicada con la buena pro en el proceso de selección.

- El CONTRATISTA-CONSERVADOR percibirá una Retribución Económica conforme al siguiente detalle:

| Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbemayo - Chetilla y Dv. Cumbico - Cumbico - Magdalena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR REFERENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Ruta | Tramo | Partida | Unidad | Cantidad | P.U | Presupuesto Anual | Periodo Años | Total |
| 1 |  | Cumbemayo - Chetilla | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | Km.-Año | 22.30 | SI. 31,732.25 | SI. 707,629.18 | 1 | SI. 707,629.18 |
| 2 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conesrvaclon Periódica - Solución básica | km | 22.30 | SI. 280,601.18 | SI. 6,257,406.31 |  | SI. 6,257,406.31 |
| 3 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conservación Rutinaria en Asfalto -Después de la Conservación Periódica | Km.-Año | 22.30 | SI. 29,010.97 | SI. 646,944.63 | 4 | SI. 646,944.63 |
| 4 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conesrvaclon Periódica - 4to año | km | 22.30 | SI. 67,651.97 | SI. 1,508,638.93 |  | SI. 1,508,638.93 |
| 5 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | Km.-Año | 16.00 | SI. 29,779.41 | SI. 476,470.56 | 1.5 | SI. 714,705.84 |
| 6 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conesrvaclon Periódica - Solución básica | km | 16.00 | SI. 232,237.41 | SI. 3,715,798.56 |  | SI. 3,715,798.56 |
| 7 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conservación Rutinaria en Asfalto -Después de la Conservación Periódica | Km.-Año | 16.00 | SI. 27,227.41 | SI. 435,638.56 | 3.5 | SI. 435,638.56 |
| 8 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conesrvaclon Periódica - 4to año | km | 16.00 | SI. 54,540.28 | SI. 872,644.48 |  | SI. 872,644.48 |
| 9 |  | Cumblco - Magdalena | Conservación Rutinaria Transltabllldad en Afirmado | Km.-Año | 16.00 | SI. 33,541.37 | SI. 536,661.92 | 5 | SI. 2,683,309.60 |
| 10 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Gestión y Relevamlento de Información | Km.-Año | 54.30 | SI. 5,429.11 | SI. 294,800.67 | 5 | SI. 1,474,003.37 |
| 11 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Atención de Emergencias | Glob | 1.00 | SI. 647,300.50 | SI. 647,300.50 | 5 | SI. 3,236,502.50 |
| 12 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Gastos Generales | Mes | 12.00 | SI. 184,669.80 | SI. 2,216,037.60 | 5 | SI. 11,080,188.00 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | SI. | SI. 33,333,409.96 |
| I.G.V18% |  |  |  |  |  |  |  | SI. | SI. 6,000,013.79 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | SI. | SI. 39,333,423.75 |

3.2 	Las partes acuerdan que en los casos en que resulte necesario intervenir un subtramo realizando actividades distintas a las programadas, éstas serán valorizadas y pagadas tomando como referencia las actividades y costos de los subtramos contiguos, prefiriéndose el menor precio unitario ofertado para la misma actividad.

3.3 	Reajuste del Contrato.

Las partes acuerdan que todos los pagos por los conceptos indicados en el Formato __, serán reajustados con la siguiente fórmula de reajuste:

| K = | Monomio | Incidencia | Indice | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.427 ASF | 100% | 13 | Asfalto |
|  | 0.118 MO | 100% | 47 | Mano de Obra |
|  | 0.173 EN | 100% | 48 | Equipo Importado |
|  | 0.282 GG | 100% | 39 | IPC |

3.4 	Sobre los Adelantos

El CONTRATISTA-CONSERVADOR podrá solicitar la entrega del adelanto directo por una suma equivalente de hasta el 30% del monto total del Contrato.

El Contratista tiene un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, para solicitar el respectivo adelanto directo.

El adelanto directo se amortizará mediante descuentos proporcionales en cada una de los pagos mensuales.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA-CONSERVADOR en Nuevos Soles,  El pago se efectuará por mes vencido, de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia y al Plan de Conservación Vial. Así como luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto fuera aplicable; para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los quince (15) días siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

5.1 	El plazo del Contrato es de mil ochocientos veinticinco (1825) días calendarios (5 años), se inicia con la entrega del terreno o la entrega del adelanto (siempre que ésta haya sido solicitado en el plazo previsto en la cláusula tercera, numeral 3.4), lo último que ocurra y concluye con el pago correspondiente a la conformidad final de la recepción de las prestaciones a cargo del contratista – conservador.

5.2 	Las partes dejan constancia que dada la naturaleza del contrato y tratándose en su mayoría de actividades permanentes que se ejecutan en distintos Tramos de la carretera, el plazo del presente Contrato no podrá ser ampliado por efecto de las causales previstas en el artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

No obstante, habiéndose previsto la ejecución de determinadas prestaciones (plazos de trabajos de conservación rutinaria y actividades de puesta a punto que serán establecidos en el Plan de Conservación) en los que por alguna de las causales previstas en el artículo 175º del Reglamento, los plazos correspondientes a estas actividades no puedan ser cumplidos por el contratista, éste podrá solicitar la ampliación correspondiente, sin ampliar el plazo total del contrato.

5.3 	El incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes, no será considerada como causa imputable de incumplimiento, durante el tiempo y hasta la medida que tal incumplimiento sea causado por alguna de las siguientes causales:

- Guerra externa o guerra civil, invasión, conflicto armado, revolución, motín e insurrección que impidan la prestación del Servicio.

- Actos terroristas o de sabotaje en contra de  la integridad física, la seguridad y  los bienes del CONTRATISTA - CONSERVADOR.

- Fuerza mayor o caso fortuito, conforme estos conceptos son definidos por el Contrato y el Código Civil Peruano. Se entienden como caso fortuito o fuerza mayor, entre otras, alguna(s) de las siguientes situaciones:

- Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de violencia o de fuerza, o convulsiones sociales realizadas por organizaciones comunales, sociales o políticas, o manifestaciones públicas de gran envergadura que afecten directamente al CONTRATISTA - CONSERVADOR por causas ajenas a su voluntad que no le sean imputables y que vayan más allá de su control razonable.

- Hechos de la naturaleza tales como terremotos, sismos, erupción volcánica, maremotos, huracán, ciclón, aluvión u otro, que ocasione la destrucción total o parcial de la carretera, de los equipos y/o maquinarias que no sea cubierta por los seguros.

- Aquellos descubrimientos de restos arqueológicos que sean de una magnitud tal que impidan al CONTRATISTA - CONSERVADOR cumplir en forma definitiva con las obligaciones a su cargo.

d) 	El incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos indicados en la presente cláusula, no será sancionado con las penalidades indicadas en el presente contrato, conforme a los términos y condiciones previstos.

Lo anterior es sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA -CONSERVADOR de restablecer la transitabilidad en la medida de lo posible, una vez que cese la causal que dio origen a la suspensión, y en el menor tiempo posible.

e) 	Igualmente, lo señalado en la presente cláusula no enerva las obligaciones del CONSTRATISTA - CONSERVADOR de atender las emergencias viales conforme lo establecido en los Términos de Referencia:

## 5.4 	Sobre la suspensión de obligaciones previstas en los Términos de Referencia.

Sin perjuicio de lo señalado en el numeral anterior, las partes acuerdan que el presente Contrato podrá ser reducido en sus alcances en caso se entregue en concesión algún tramo de la carretera materia del presente contrato.

Para tal fin, las partes acordarán en su oportunidad y de ser necesario, el deductivo correspondiente.

NOTA:

No está contemplado concesionar algún tramo, sin embargo de darse esta situación, se procederá según lo indicado en la cláusula 5.4 del contrato, precisando que no se dispone de una base de cálculo para determinar este deductivo.

Es de precisar que las actividades de conservación se ejecutarán de acuerdo a la programación que contenga el plan que elaborará el contratista conservador para alcanzar los niveles de servicio. En función a éste es que se realizarán los deductivos que correspondan (no se pagará por las actividades que no se ejecuten).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

6.1	La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en el LA LEY y El REGLAMENTO y  demás normas ampliatorias y modificatorias.

6.2	Forman parte integrante del presente Contrato, las Bases Integradas de Selección, así como la Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA y las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según el objeto del proceso de selección.

6.3	El orden de prelación de los documentos que conforman el Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión,  es el siguiente:

- Los términos de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico, según el objeto del proceso.

- Las Bases Integradas.

- La propuesta técnica y económica de EL CONTRATISTA.

- El presente documento.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

7.1 	Garantía de Fiel Cumplimiento

EL CONTRATISTA entregará, para la firma del Contrato garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., carta fianza equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

- Adicional por el monto diferencial: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la Carta Fianza, con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Esta(s) garantía(s) es (son) otorgada(s) por entidades autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberá encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

Alternativamente, las Micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

7.2 	Garantía por el adelanto

El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza por un monto igual al que se entregue en calidad de Adelanto, incluyendo el I.G.V., dicha garantía será solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, otorgada por una empresa autorizada para operar en el país y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, a favor del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo  155º del Reglamento de la Ley D.L.N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, con una vigencia mínima de tres meses.

La renovación de la Garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto pendientes de amortización.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía Adicional por el monto diferencial de propuesta (de ser el caso) cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla(s). Lo propio sucederá con la garantía por el Adelanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y de manera específica, las observaciones que se formulen en el control aleatorio y en el de niveles de servicio de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia.

En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se indicará claramente en qué consisten éstas, dándole a EL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario, Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (03) años.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Atendiendo a que el objetivo principal del contrato de conservación vial por niveles de servicio, es asegurar que las vías funcionen en estado óptimo buscando la satisfacción de los usuarios, se han establecido infracciones y sus correspondientes penalizaciones por incumplimiento en los Términos de Referencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, por las causales siguientes:

Atención de emergencias

Para el caso de la atención de emergencias, éstas se atenderán desde el primer día de iniciado el servicio, el Contratista – Conservador tiene la obligación de atender las emergencia de manera inmediata con el equipo disponible en el servicio, siendo que el objeto principal del contrato es que la vía cuente con un adecuado nivel de transitabilidad, la inacción del contratista - conservador en la atención de las emergencias será penalizada según la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida

0.25 x 1,825 días

Monto de la partida:	Monto total de la partida para los 5 años.

Visitas no programadas

Adicionalmente al incumplimiento de los niveles de servicio que serán medidos mensualmente, la supervisión podrá realizar visitas no programadas para la verificación de los trabajos.

Los defectos detectados por la supervisión en las visitas no programadas deben ser notificados al Contratista – Conservador, mediante órdenes de servicios.

El Contratista – Conservador deberá subsanar los defectos notificados, teniendo como tolerancia lo indicado en los Términos de Referencia.

Pasado los días de tolerancia, el Contratista – Conservador será penalizado con la siguiente formula:

Penalidad diaria =        0.10 x Monto de la Partida

0.25 x Plazo en días (1,825)

Monto de la Partida:	Monto de la partida de conservación rutinaria del tramo donde se detecta el defecto.

Personal Técnico Mínimo

El Contratista – Conservador deberá iniciar el servicio con el personal propuesto a la firma del contrato, dichos profesionales participarán en la firma del Acta de entrega de áreas y bienes para la ejecución del servicio, la no participación en el tiempo que dure el contrato de cualquiera de ellos, impedirá el inicio efectivo del servicio y será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.01 x Monto Total de la Partida de G.G

0.25 x  (1,825 días)

G.G: Gastos Generales

Nota: La penalidad será aplicada por cada personal de la Propuesta Técnica.

Presentación del Programa de Conservación Vial:

El Contratista – Conservador deberá presentar el programa de conservación vial en su versión preliminar el 1er. día útil del 4to. mes y la versión definitiva el 1er. día útil del 5to.mes posterior a la fecha de inicio del servicio; la no presentación y/o subsanación en el plazo indicado en los presentes Términos de Referencia, será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida de Gestión y Relevamiento de Información

0.25 x Plazo en días (1,825)

Presentación de Informes:

El Contratista – Conservador deberá presentar dentro del plazo de cinco (05) días calendario los informes mensuales; la no presentación y/o subsanación de las observaciones indicadas, en el tiempo establecido, será sancionada con una penalidad diaria de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la Partida de Gestión y Relevamiento de Información

0.25 x Plazo en días (1,825)

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

13.1 	Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13.2 	La ejecución del presente contrato, en ejercicios fiscales siguientes queda condicionada a la asignación de recursos presupuestales y financieros que se autoricen en las respectivas Leyes Anuales de Presupuesto. La ausencia de las asignaciones referidas constituye un hecho sobreviniente, por lo que se procederá a la resolución del presente contrato por parte del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

13.3 	Sin perjuicio de las penalidades que procedan, se considerarán como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del CONTRATISTA - CONSERVADOR, aquellas señaladas expresamente en el presente Contrato dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

  - Daños al medio ambiente y los recursos naturales por causas imputables al CONTRATISTA - CONSERVADOR.

  - La cesión de derechos sin autorización previa y por escrito del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

  - El inicio, a instancia del CONTRATISTA - CONSERVADOR, de un proceso societario, administrativo o judicial para su disolución o liquidación.

  - El incumplimiento del CONTRATISTA-CONSERVADOR de mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

  - La disposición de los Bienes en forma distinta a lo previsto en el Contrato por parte del CONTRATISTA-CONSERVADOR.

  - Cuando por la aplicación de descuentos contractuales que se hubieren hecho efectivas o quedado consentidas durante la vigencia del Contrato sumados a las multas por incumplimientos, en conjunto alcance el 10% del monto total del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

14.1 	Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

14.2 	Constituyen obligaciones del CONTRATISTA - CONSERVADOR, las señaladas en los Términos de Referencia, precisándose que el Plan de Manejo Socio Ambiental, no exigirán la obtención de CIRA, la ejecución de trabajos de investigación, ni trabajos de rescate de restos arqueológico. De igual forma, tampoco la elaboración de catastros de invasiones del Derecho de Vía ni la ejecución de planes de reasentamiento, toda vez que no se ejecutará Obra.

14.3 	Así también, son Obligaciones y responsabilidad del CONTRATISTA CONSERVADOR, las siguientes:

a) 	Para la prestación de los servicios el CONTRATISTA-CONSERVADOR empleará al personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, el CONTRATISTA-CONSERVADOR deberá proponer al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA con (10) diez días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente.

Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

Se sobre entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica del CONTRATISTA - CONSERVADOR.

b) 	El CONTRATISTA - CONSERVADOR tendrá como representante para los fines del presente Contrato a un Gerente Vial aprobado por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, quien cumplirá las funciones previstas en los Términos de Referencia y las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras, aprobadas por Resolución Directoral N° 051-2007-MTC/14.

c) 	Todas las instrucciones transmitidas al Gerente Vial se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.

d) 	El CONTRATISTA-CONSERVADOR dará por terminados los servicios de cualquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA o para el Supervisor.

En el caso de personal profesional, el CONTRATISTA-CONSERVADOR propondrá el reemplazo del personal separado en un plazo de diez (10) días, para la aprobación del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. Transcurrido diez (10) días adicionales sin pronunciamiento del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA se considerará aprobado el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de cuenta del El CONTRATISTA - CONSERVADOR.

e) 	El CONTRATISTA - CONSERVADOR deberá asumir la responsabilidad de protección del medio ambiente como una variable fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental en el Tramo y los mecanismos que permitan una adecuada comunicación con la comunidad.

Durante el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto del servicio, coordinará en forma permanente con el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA el monitoreo del Plan de Manejo Socio Ambiental elaborado, a efectos de medir el impacto de dichas actividades e implementar medidas correctivas o de mitigación.

f) 	Es obligación del CONTRATISTA - CONSERVADOR proporcionar al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA los informes especificados en los Términos de Referencia, relativos al desarrollo de la Conservación de la Carretera para su evaluación. El costo de la preparación de los informes corresponderá al CONTRATISTA - CONSERVADOR.

g) 	El CONTRATISTA - CONSERVADOR, a pedido del Supervisor y/o del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, separará a cualquier trabajador o dependiente de aquél que comprobadamente afecte la buena prestación el servicio.

h)	De requerirse, El CONTRATISTA - CONSERVADOR deberá estar en capacidad de implementar acciones de seguridad vial extraordinarias en casos como Fenómeno del Niño, Movimientos Sísmicos etc., esta implementación se realizara en coordinación con el Supervisor y de ser necesario se tramitara el adicional correspondiente.

i) 	El CONTRATISTA - CONSERVADOR dará al personal del GOBIRNO REGIONAL DE CAJAMARCA o a quien éste designe, todas las facilidades necesarias para que efectúe la supervisión respectiva. En este sentido el CONTRATISTA - CONSERVADOR brindará libre acceso al personal del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA o a quien éste designe el área de realización de las labores de Conservación. Asimismo, pondrá a disposición del Supervisor designado una camioneta doble cabina doble tracción operada (operador, combustibles, lubricantes, repuestos etc.), por lo que el contratista conservador deberá proporcionar dicha unidad a la supervisión, quien la utilizará exclusivamente para la supervisión del contrato materia de los presentes términos de referencia durante el tiempo que dure el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

16.1	Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación,  resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje. Acorde al capítulo VIII-Conciliación y Arbitraje- del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

16.2	Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.3  	De otro lado, si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje sea menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.4	En caso que la (s) controversia (s)  señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral conforme al Numeral 16.3  de la presente Cláusula.

16.5   	Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Cajamarca, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral.

16.6   	Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito.

16.7	El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: LOS NIVELES DE SERVICIO, LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y LOS SUBCONTRATOS

19. 1 Los niveles de servicio

De manera mensual, se supervisará el cumplimiento de los Niveles de Servicio, bien sea directamente por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA o por quien éste designe. La supervisión de los Niveles de Servicio se efectuará considerando las Variables, Indicadores, Formas de Medición y Parámetros que se indican en los Términos de Referencia para cada Tramo.

Para la medición de los niveles de servicio en la temporada de lluvias, la Supervisión en coordinación con el Gerente Vial determinaran el día en que se medirá dicho nivel, de acuerdo a las condiciones climatológicas.

19.2 	De la Supervisión del Contrato

Corresponde al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA efectuar las acciones de supervisión necesarias para verificar el cumplimiento de las labores de Conservación de acuerdo a los términos y condiciones previstos en el presente Contrato, los Términos de referencia, la propuesta adjudicada con la buena Pro, el Plan de Conservación Vial aprobado, y las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras, aprobadas por Resolución Directoral N° 051-2007-MTC/14. Para ello el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA designará a la DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

El CONTRATISTA - CONSERVADOR no podrá ser exonerado por el Supervisor de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión del Supervisor comprometan la seguridad, integridad o la vida de personas y de la infraestructura; así como, la propiedad de terceros, el CONTRATISTA -CONSERVADOR, por excepción, acatará de inmediato y sin apelación, las disposiciones que el Supervisor dicte, tendientes a mitigar o superar esa contingencia.

19.3	Los subcontratos

De conformidad con lo previsto en el artículo 37° de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 146º del Reglamento, el CONTRATISTA - CONSERVADOR podrá subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de sus prestaciones en el contrato.

El contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, sin perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista.

Para ser subcontratista se requiere no estar inhabilitado para contratar con el Estado y estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores de Servicios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, los contratistas extranjeros podrán subcontratar con sus similares nacionales asegurando a sus subcontratistas capacitación y transferencia de tecnología.

Las partes acuerdan que las actividades a subcontratar serán exclusivamente las relativas a la conservación rutinaria y por un porcentaje no mayor al 40% del monto total del Contrato.

En todo lo no previsto en la presente cláusula regirá lo dispuesto en el artículo 146° del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

20.1	El cumplimiento de las prestaciones que son objeto de la presente contratación serán controladas por niveles del servicio. El CONTRATISTA - CONSERVADOR se obliga frente al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en todo lo que corresponde de acuerdo con los Términos de Referencia.

20.2 	El presente Contrato no supone la transferencia de propiedad de la infraestructura que forma parte de la Carretera, la misma que en todo momento será de dominio público.

20.3	Los actos de disposición, cesión y constitución de derechos sobre el presente Contrato, deben ser compatibles con la naturaleza del mismo y ser aprobados, previamente, por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

  - La principal obligación del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA es pagar la retribución a favor del CONTRATISTA - CONSERVADOR, conforme al logro de los niveles de servicios Pre-establecidos en los términos de referencia.

  - Se precisa que las actividades de Conservación Periódica, la  conservación  rutinaria y la atención al usuario sólo se realizará en los tramos y términos indicados en los Términos de Referencia.

VIGEIMA PRIMERA: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

La Ejecución del presente contrato queda condicionada a la efectiva asignación de recursos financieros que se autoricen en las leyes anuales de Presupuesto acorde a lo establecido en el numeral 27.3º del Art. 27º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, procediendo en dichas circunstancias a la resolución del contrato por parte de la Entidad, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor del contratista.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LAS NOTIFICACIÓNES

21.1	Para los fines del presente Contrato de Servicios de Conservación Vial por Niveles de Servicio, constituyen formas válidas de comunicación las que el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por  EL CONTRATISTA - CONSERVADOR en la introducción del presente Contrato de Servicios de Conservación Vial por Niveles de Servicio y/o en la Declaración Jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica.

21.2	Para este fin la Cédula de Notificación incluida como Anexo Nº 10 del presente contrato, con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

21.3	Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL CONTRATISTA - CONSERVADOR no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº 10 del presente contrato), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

21.4	Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA - CONSERVADOR mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente contrato; asimismo de conformidad con el Articulo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible al GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable

De acuerdo con las Bases INTEGRADAS (que incluyen los términos de referencia), la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadriplicado en señal de conformidad en la ciudad de Cajamarca a los ……..días del mes de ……………………… de ………….., en dos ejemplares de idéntico tenor.

| “LA ENTIDAD” |  | “CONTRATISTA |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

# MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Cajamarca,…………………………………………..

Señores

COMITÉ ESPECIAL

Concurso PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ

Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC 
Nº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el CONCURSO PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ……………………………. (nombre del apoderado) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

ANEXO N.° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

Concurso PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Cajamarca,…………………………………….

----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO CONVOCADO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

Concurso PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad PROVIAS NACIONAL y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de Conservación Vial Por Niveles de Servicio de la Carretera: carretera Cumbe Mayo – Chetilla y Dv. Cumbico - Magdalena, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

Cajamarca, …………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/

Razón Social de la empresa

### FORMATO Nº 02

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:___________________________

CARGO POR OCUPAR: ________________________________________________________

| 1. DATOS DEL PROFESIONAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSITARIOS |  |  |  |  |  |  |
| Nº DE ORDEN | UNIVERSIDAD | TITULO OBTENIDO | FECHA DE GRADO (mes - año) | COLEGIATURA |  |  |
|  |  |  |  | Nº | Fecha | Nº Folio |

| 2. EXPERIENCIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº DE ORDEN | OBRA SIMILAR | RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE | CARGO DESEMPEÑADO | PERIODO |  |  |
|  |  |  |  | Inicio Término | Duración | Nº Folio |

Notas:

- El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado  en su totalidad.

- La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los correspondientes certificados y/o Constancias.

- La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

--------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

Concurso PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe……………………………. (postor y/o Representante Legal de …………………….), identificado con DNI Nº ................ y RUC Nº …………………., domiciliado en ..........................................; que se presenta como postor del CONCURSO PÚBLICO N° 0036-2010-MTC/20, para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA: CUMBE MAYO – CHETILLA y Dv. CUMBICO - MAGDALENA declaro bajo juramento:

1.-	No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.-	Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-	Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cajamarca, ………………………………………

-------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

Nota: Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

Concurso PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Denominación del Consorcio:……………………………………………………….

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:			(	) % Participación

- ………………………

- ………………………

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:			(	) % Participación

- ……………………..

- ……………………..

Cajamarca, …………………………………………

…………………………………………..			…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del			Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1			Representante Legal Empresa 2

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

Concurso PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe..........................................................., identificado con D.N.I. N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., luego de conocer las condiciones que se exigen en las presentes Bases, me comprometo a prestar el Servicio de Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera: Cumbe Mayo – Chetilla y Dv. Cumbico - Magdalena, para el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, en el plazo de ……………………………… …………..(Indicar el plazo ofertado, ya sea en días, meses o años) calendario.

Cajamarca, …………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº  06

EXPERIENCIA EN SERVICIOS  EN LA ACTIVIDAD

Postor: ____________________________________________________

| Contratista | Descripción de la Actividad | Cliente | Fecha |  | Monto del Servicio Ejecutado | Consorcio | % Particip. | IPC (*) |  | Monto actualizado al mes del valor referencial | Nº de Folio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Término |  |  |  | A la fecha de terminación del Servicio | Al mes del valor referencial |  |  |

(*) IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptarán las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

-	Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  de la Actividad hasta  la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la actividad y luego se actualizará a la fecha solicitada. De encontrarse en ejecución la actividad se debe consignar el monto ejecutado a la fecha.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº  07

EXPERIENCIA EN SERVICIOS  EN LA ESPECIALIDAD

Postor: ____________________________________________________

| Contratista | Descripción del Servicio | Cliente | Fecha |  | Monto Del Servicio Ejecutado | Consorcio | % Particip. | IPC (*) |  | Monto actualizado al mes del valor referencial | Nº de Folio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Término |  |  |  | A la fecha de terminación del Servicio | Al mes del valor referencial |  |  |

(*) IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados

-	Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real  del servicio hasta  la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término del Servicio y luego se actualizará a la fecha solicitada. De encontrarse en ejecución el Servicio se debe consignar el monto ejecutado a la fecha.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 08

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:___________________________

CARGO POR OCUPAR: ________________________________________________________

| 1. DATOS DEL PROFESIONAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSITARIOS |  |  |  |  |  |  |
| Nº DE ORDEN | UNIVERSIDAD | TITULO OBTENIDO | FECHA DE GRADO (mes - año) | COLEGIATURA |  |  |
|  |  |  |  | Nº | Fecha | Nº Folio |

| 2. EXPERIENCIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº DE ORDEN | OBRA SIMILAR | RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE | CARGO DESEMPEÑADO | PERIODO |  |  |
|  |  |  |  | Inicio Término | Duración | Nº Folio |

Notas:

- El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado  en su totalidad.

- La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los correspondientes certificados y/o Constancias.

- La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

--------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 09

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

Concurso PÚBLICO N° 005-2011-GR.CAJ

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección, los Términos de Referencia, los documentos del Concurso Público y efectuado visita a la zona de trabajo, mi propuesta económica asciende a  ________________________________ Nuevos Soles (S/.__________), incluido el IGV, con precios vigentes a lo indicado en los Términos de Referencia.

La Propuesta Económica que se presenta, está en concordancia con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica, y sustentada en los cuadros adjunto (Formato 03 y Formato 04).

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar

La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenidos en el segundo Sobre Propuesta Económica según lo establecen las Bases.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes

Atentamente,

___________________________________

Nombre Firma del Representante Legal

### FORMATO Nº 03

| Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbemayo - Chetilla y Dv. Cumbico - Cumbico - Magdalena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR REFERENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Ruta | Tramo | Partida | Unidad | Cantidad | P.U | Presupuesto Anual | Periodo Años | Total |
| 1 |  | Cumbemayo - Chetilla | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | Km.-Año | 22.30 |  |  | 1 |  |
| 2 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conesrvaclon Periódica - Solución básica | km | 22.30 |  |  |  |  |
| 3 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conservación Rutinaria en Asfalto -Después de la Conservación Periódica | Km.-Año | 22.30 |  |  | 4 |  |
| 4 |  | Cumbemayo - Chetllla | Conesrvaclon Periódica - 4to año | km | 22.30 |  |  |  |  |
| 5 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conservación Rutinaria en Afirmado - Antes de la Conservación Periódica | Km.-Año | 16.00 |  |  | 1.5 |  |
| 6 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conesrvaclon Periódica - Solución básica | km | 16.00 |  |  |  |  |
| 7 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conservación Rutinaria en Asfalto -Después de la Conservación Periódica | Km.-Año | 16.00 |  |  | 3.5 |  |
| 8 |  | Dv. Cumblco - Cumblco | Conesrvaclon Periódica - 4to año | km | 16.00 |  |  |  |  |
| 9 |  | Cumblco - Magdalena | Conservación Rutinaria Transltabllldad en Afirmado | Km.-Año | 16.00 |  |  | 5 |  |
| 10 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Gestión y Relevamlento de Información | Km.-Año | 54.30 |  |  | 5 |  |
| 11 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Atención de Emergencias | Glob | 1.00 |  |  | 5 |  |
| 12 |  | Cumbemayo - Chetllla y Dv. Cumblco -Magdalena | Gastos Generales | Mes | 12.00 |  |  | 5 |  |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | SI. |  |
| I.G.V18% |  |  |  |  |  |  |  | SI. |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | SI. |  |

### FORMATO Nº 04

### GASTOS GENERALES

Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbe Mayo – Chetilla y Dv. Cumbico - Magdalena

| Detalle de Gastos Generales |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Carretera Cumbemayo - Chetilla, Dv Cumbico - Cumbico -Magdalena |  |  |  |  |  |  |  |
| T ie mpo | 60 | meses |  |  |  |  |  |
| Personal | Unidad | Cantidad | Tiempo en meses | Importe SI. | Leyes Sociales | Sub Total SI. | TOTAL SI. |
| A.-SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes Sociales) |  |  |  |  |  |  |  |
| a.-Personal Profesional |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerente Vial | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Ing. Civil Residente | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Inq. Asistente | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Ing. Oficina Técnica | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Inq. Civil Especialista en Suelos y Pavimentos | H-M | 1.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| Ing. De Medio Ambiente | H-M | 1.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| Ingeniero Mecánico | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Administrador | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| b.-Personal Técnico |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistente de Administración | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Secretaria | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Maestro General | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Topógrafo | H-M | 1.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| Técnico laboratorista de suelos, pavimentos y concreto Hidráulico | H-M | 1.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| Prevensionista | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Técnico en cómputo/dibujo | H-M | 1.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| Mecánico | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| c- Personal Auxiliar y de Servicios |  |  |  |  |  |  |  |
| Ayudante de topografía | H-M | 3.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| Ayudante de laboratorio | H-M | 3.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| Personal auxiliar de prevension | H-M | 2.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Choferes | H-M | 4.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Ayudante de mecánico | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Guardián | H-M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| B.-ALQUILERES Y SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| a.-Alquileres de oficinas en obra |  |  |  |  |  |  |  |
| Alquiler y mantenimiento de oficina equipada + Viviemda | M | 2.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| b.- Equipos de Topografía, Suelos vPavimentos |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo completo de topografía | M | 1.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| Equipo de Laboratorio | M | 1.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| Equipo de Computo (incluye impresora) | M | 5.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| c- Alquiler de Vehículos vOtros Equipos (Incluidos Operador, Gasolina vSeguros) |  |  |  |  |  |  |  |
| Camioneta | M | 4.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| d.- Otros Alquileres vServicios |  |  |  |  |  |  |  |
| Comunicaciones | M | 4.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Otros | M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| C- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO |  |  |  |  |  |  |  |
| a.- Pasaies Terrestre |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasajes vía terrestre | psje | 6.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| b.-Alimentación del Personal |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesionales | M | 6.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Técnicos y Operadores | M | 20.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| c. Transporte de materiales |  |  |  |  |  |  |  |
| Cama Baja + Camión Tractor | M | 1.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| D.-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA |  |  |  |  |  |  |  |
| Útiles de oficina y dibujo | M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Materiales fungibles de topografía y laboratorio | M | 1.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| Copias, reproducciones e impresiones | M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| Materiales fotográficos y film icos | M | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| E. GASTOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |
| Carta Fianza de Fiel Cumplimiento | GLB | 1.00 |  |  |  |  |  |
| Carta Fianza de Adelanto | GLB | 1.00 |  |  |  |  |  |
| F. SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros en general | GLB | 1.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E) |  |  |  |  |  | SI. |  |
| GASTOS GENERALES TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO A

| PROCESO DE SELECCIÓN |  |  |  | REGISTRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nº |  |
| Nº |  |  |  | Fecha: |  |
| Objeto: |  |  |  | Hora: |  |
|  |  |  |  | Derecho: |  |
| INFORMACION DEL PROVEEDOR |  |  |  |  |  |
| Nombre ó Razón Social del Proveedor: |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |
| RUC Nº |  |  | Teléfono / Fax: |  |  |
| e_mail: |  |  |  |  |  |
| DATOS DE LA PERSONA QUE REGISTRA AL PROVEEDOR |  |  |  |  |  |
| Apellidos y Nombres: |  |  |  |  |  |
| DNI Nº |  |  |  |  |  |
| CONSTANCIA DE REGISTRO |  |  |  |  |  |
| La suscripción de la presente deja constancia del registro como participante y la entrega de Bases. |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello |  |  | Firma y Sello |  |  |
| Gobierno Regional de Cajamarca |  |  | Proveedor |  |  |

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Este procedimiento deberá agregarse sólo si el monto del valor referencial es igual o mayor a trescientas (300) UIT.

Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.

En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.

Esta disposición sólo se consignará si el valor referencial del proceso de selección es igual o superior a seiscientas Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT).

Para poder acreditar el componente de Gestión y Relevamiento de Información se deberá acreditar en tres (03) de los (04) cuatro sub-componentes.

De manera excepcional,   en aquellos contratos  que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.