Nota de Prensa

Construcción de aulas y ambientes tiene un presupuesto de 502,200.00 nuevos soles

Prosiguen trabajos en I.E. 101032 de Quinua Alta - Bambamarca

El extenso local acogerá a más de 120 alumnos del nivel primario.

Para los próximos días se anuncia la terminación del proyecto “Construcción y equipamiento de la Institución Educativa Nº 101032 de Quinua Alta – Bambamarca”, centro educativo que en breve pondrá al servicio del estudiantado las modernas aulas y ambientes construidos por el Gobierno Regional de Cajamarca, mediante la Gerencia Sub Regional de Chota, con una inversión total de 502 mil 200 nuevos soles.

De acuerdo al expediente técnico la extensa edificación dispondrá de 03 aulas y ambientes administrativos, con techo aligerado a dos aguas, pisos de madera machihembrada; servicios higiénicos, con pisos de concreto pulido bruñido con ocre; tanque séptico y percolador. También se incluye en las metas físicas la construcción  del patio de formación de 540 metros cuadrados; cerco perimétrico de 263 metros lineales; además del equipamiento con mobiliario y pupitres.

El indicado proyecto se ejecuta bajo la modalidad de contrata a suma alzada por la constructora “Consorcio El Oscar”, el plazo de ejecución inicialmente establecido ha sobrellevado  algunas variaciones por efectos del difícil acceso a la zona de trabajo así como por el mal tiempo; sin embargo, en la reciente inspección al lugar de trabajo realizada  por el Gerente Sub Regional, Soc. Carlos M. Roncal Noriega y el equipo técnico de la Sub Gerencia de Operaciones, se comprobó el avance de los trabajos logrando importantes acuerdos con la contratista respecto a la culminación de la obra, la misma que según lo pactado debe estar concluida a fines del presente mes.

El Gobierno Regional de Cajamarca sigue destinando apreciables recursos al Sector Educación orientados a la construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento de locales escolares para la niñez y juventud cajamarquina  de las zonas más distantes y deprimidas. El nuevo local para la Escuela 101032 del caserío bautizado como Quinua Alta en el ámbito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, contribuirá a la formación integral de 120 escolares del nivel primario.

Chota, 18 de agosto de 2011.

Con el ruego de su difusión

Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas

Gerencia Sub Regional Chota

NP 61-2011

/