Nota de Prensa

Monto total asignado para moderna infraestructura es de S/. 1´028,000.00

Avanzan trabajos en la Escuela Nº 82692 de Lucmacucho - Bambamarca

300 alumnos del nivel primario son los beneficiarios directos

Un avance significativo demuestran los trabajos pertenecientes a la III etapa del proyecto denominado construcción, ampliación y equipamiento de la Institución Educativa Nº 82692 - Lucmacucho, ubicada en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc; obra que ejecuta el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia Sub Regional de Chota, con un presupuesto integral de 1´028,000.00 nuevos soles.

Las metas programadas para la tercera y última fase del proyecto incluyen la construcción de una sala para profesores, además de los ambientes destinados a la dirección y biblioteca (zona de lectura), estantería y escalera; el monto asignado para este propósito es de 274,000 soles. La modalidad de ejecución es por contrata a suma alzada, en un plazo de 90 días calendarios; los trabajos propios de la III etapa registran, a la fecha, un avance físico  del 82.35% y están a cargo de la contratista JJJ NUEVO HORIZONTE SAC.

Con la culminación de la tercera etapa se cumplirán las metas programadas en el expediente técnico general del proyecto que considera la construcción de 08 aulas, un ambiente para dirección, una sala de profesores, un laboratorio, un ambiente para biblioteca y 02 baterías de servicios higiénicos; asimismo, la construcción de un tanque séptico, pozo de percolación, puesta a tierra, y la adquisición de 150 módulos de mobiliario escolar más 11 pupitres de madera.

Los montos asignados anteriormente para edificar la primera y segunda etapa son de S/. 330,189.00 y S/. 408,882.71, respectivamente. Para consolidar las tres fases de este ambicioso proyecto el Gobierno Regional de Cajamarca asignó más de un millón de nuevos soles; la moderna y espaciosa infraestructura beneficia a 300 escolares de la comunidad de Lucmacucho.

Muy pronto concluirá esta obra que será entregada a los beneficiarios y pobladores de la zona por el Presidente Regional, Prof. Gregorio Santos Guerrero, cuyo apoyo al Sector Educación tiene el reconocimiento de la colectividad cajamarquina.

Chota, 03 de noviembre de 2011.

Con el ruego de su difusión

Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas

Gerencia Sub Regional Chota

NP 80-2011